PROGRAM DE CONTROL PE   FAZE DETERMINANTE
[bookmark: _Hlk34386266]OBIECTIV:
[bookmark: _Hlk523755895]“REABILITARE POD PESTE CANALUL BRAIA PE STRADA 
  BONCIU ,ORAS BABENI JUDETUL VALCEA ”
  Conform art.22 din Legea 10/1995, modificata si completata prin Legea 177/2015

BENEFICIAR: ORAS BABENI JUDETUL VALCEA                                                                                   In conformitate cu Legea 10/1995 (modificata si completata prin Legea 177/2015)                              In scopul pastrarii evidentei verificarilor, se vor incheia procese verbale de lucrari ce devin ascunse pentru fiecare verificare in parte, in conformitate cu "Sistemul de evidenta in activitatea de control tehnic al calitatii constructiilor" publicat in BC nr. 2/81, precum si cu noile reglementari in vigoare.

	Nr. Crt.
	Denumirea fazei determinante
	Documentul
care se intocmeste
	Participant
	DATA

	1.
	Trasarea lucrarilor in teren si stabilirea cotelor absolute si de reper 
	P.V.F.I.
	B+E+P
	

	2.
	Receptionarea in teren a lucrarilor de realizare a radierului din beton si pintenilor aval si amonte pod 
	P.V.F.I.
	B+E+P
	

	3.
	Receptionarea in teren a lucrarilor de reprofilare albie amonte ,aval
	P.V.F.I.
	 B+E+P
	

	7
	Proces Verbal Receptie la terminarea lucrarilor 
	P.V.R.
	 B+E+P+I

	



              S.C. RONVIC CONSTRUCT S.R.L.                                                      
             Str. Banu Mărăcine nr. 34, Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea
             Tel:0732013750;                                                                                
             Emal:ronviccon@yahoo.com


P.V.F.I.   - Proces Verbal de Faza Interna
P.V.F.D. - Proces Verbal de Faza Determinanta
P.V.R.    - Proces Verbal de Receptie
E - Executant
B - Beneficiar
P - Proiectant
G - Geotehnician
I - Inspectoratul  de stat in Constructii  Judetean

NOTA :                                                                                                                                                      Beneficiarul, la sesizarea executantului va anunta proiectantul si Inspectoratul Judetean in Constructie pentru prezenta pe santier in vederea efectuarii controlului fazei de executie a lucrarilor cuprinse in prezentul program cu 3 zile inainte.
Ultima coloana se completeaza la data incheierii actului.
La receptie, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea constructiei.
PROIECTANT                                    EXECUTANT                               BENEFICIAR
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