










                                   Anexa la H.C.L. nr. ......./26.01.2022
CONSILIUL LOCAL      







                                     

BOLDESTI-SCAENI











   Aprobat,







                                                                                           Ordonator principal de credite  

PROGRAM   PROVIZORIU
Obiective  de investitii pe anul 2022 cu finantare din excedentul bugetului local al oraşului Boldeşti-Scăeni
din anii anteriori şi din alte surse
IANUARIE 2022
                                                                                                          Mii  lei 

	Nr.
	  DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTITII
	Val.tota-

la conf.

 S.F.
	Valoarea

totala

actualize.
	Chelt.

Totale
	                             Finantate din:
	FEDR 

Program operational regional 

2014-2020
	Termen

PIF

	
	
	
	
	
	Surse

proprii
	Credite

Interne
	Credite

banc.

Externe
	Alte surse const.

Conf.legii

sponsoriz
	Total

alocaţii

bugetare
	      Din care:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	De la bug. Local
	Transf. Bug.stat
	
	

	0
	             1
	    2
	       3
	4=5la 9
	   5
	   6
	   7
	   8
	9=10+11
	  10
	     11
	   12
	   13

	
	T O T A L


	61018,56
52963,95
	62884,46
50960,46
	26075,15
24411,41
	
	7829,95

6872,21
	
	
	18245,20
17539,20
	2950,00
2244,00
	15295,20

15295,20
	
	

	
	Din care:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.
	Lucrari in continuare


	61018,56

52963,95
	61704,46

50960,46
	25833,65

24411,41
	
	7829,95

6872,21
	
	
	18003,70

17539,20
	2708,50

2244,00
	15295,20

15295,20
	
	

	C
	Alte cheltuieli de investitii


	
	1180,00
	241,50
	
	
	
	
	241,50
	241,50
	
	
	

	
	Cap.51.02 – AUTORITATI PUBLICE


	
	450,00
	51,50
	
	
	
	
	51,50
	51,50
	
	
	

	
	Din care:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.


	Alte chelt. De investitii din care:


	
	450,00
	51,50
	
	
	
	
	51,50
	51,50
	
	
	

	1.
	Actualizare PUG 


	
	450,00
	51,50
	
	
	
	
	51,50
	51,50
	
	
	2023

	
	Cap.65.02 – INVATAMANT 
	7733,00

6152,00
	7733,00

6152,00
	2357,48

2160,20
	
	1353,28

1191,00
	
	
	1004,20

  969,20
	35,00

   -
	969,20

969,20
	
	

	
	Din care:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.
	Lucrari  in continuare 


	7733,00

6152,00
	7733,00

6152,00
	2357,48

2160,20
	
	1353,28

1191,00
	
	
	1004,20

  969,20
	35,00

   -
	969,20

969,20
	
	

	1.
	Teren de sport multifunctional Liceul Teodor Diamant Boldesti-Scaeni 

Judetul Prahova 
	1565,00

1346,00
	1565,00

1346,00
	1141,00

1092,20
	
	161,80

123,00


	
	
	979,20

969,20

	  10,00

     -
	969,20

969,20
	
	2023

	2.
	Construire si dotare 8 Sali de clasa si spatiu de servit masa Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul oras Boldesti Scaeni 


	6168,00

4806,00
	6168,00

4806,00
	1216,48

1068,00
	
	1191,48

1068,00
	
	
	25,00

    -
	25,00

   -
	
	
	2023

	
	Cap. 67.02

CULTURA 


	5281,00

3962,00
	5281,00

3962,00
	1127,41

1000,00
	
	1122,41

1000,00
	
	
	5,00

  -
	5,00

  -
	
	
	

	A.
	Lucrări in continuare 
	5281,00

3962,00
	5281,00

3962,00
	1127,41

1000,00
	
	1122,41

1000,00
	
	
	5,00

  -
	5,00

  -
	
	
	

	1.
	Centru multifunctional cultural educational Boldesti Scaeni 


	5281,00

3962,00


	5281,00

3962,00


	1127,41

1000,00
	
	1122,41

1000,00
	
	
	5,00

  -
	5,00

  -
	
	
	2023

	
	Cap. 70.02

GOSPODARIE
	668,00

539,00
	 1148,00

  839,00
	833,00

551,00
	
	
	
	
	833,00

551,00
	833,00

551,00
	
	
	

	
	Din care:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.
	Lucrari  in continuare 


	668,00

539,00
	 998,00

 839,00
	733,00

551,00
	
	
	
	
	733,00

551,00
	733,00

551,00
	
	
	

	1.
	Constructie de locuinte pentru tineri destinate inchirierii (ANL)


	
	150,00

140,00


	50,00

    -


	
	
	
	
	50,00

    -


	50,00

    -


	
	
	2023

	2.
	Ext. sistem de distrib gaze oras Boldesti Scaeni

 ( str. Fantana lui Mateescu , Codrului, Sportivilor, Seciului FN Prunilor ) 


	
	180,00

160,00
	15,00

12,00
	
	
	
	
	15,00

12,00
	15,00

12,00
	
	
	2022

	3.
	Montare grup de pompare gospodaria de apa Scaeni 


	337,00

249,00
	337,00

249,00
	337,00

249,00
	
	
	
	
	337,00

249,00
	337,00

249,00
	
	
	2022

	4.
	Extindere conducta apa str. Liceului 


	331,00

290,00
	331,00

290,00
	331,00

290,00
	
	
	
	
	331,00

290,00
	331,00

290,00
	
	
	2022

	C.


	Alte chelt. De investitii din care:
	
	150,00
	100,00
	
	
	
	
	100,00
	100,00
	
	
	

	1.
	Hidranti exteriori oras Boldesti Scaeni 
	
	20,00
	10,00
	
	
	
	
	10,00
	10,00
	
	
	2022

	2.
	SF+PT montare grup pompare gospodaria de apa Scaeni 
	
	60,00
	25,00
	
	
	
	
	25,00
	25,00
	
	
	2022

	3.
	Registrul spatiilor verzi 


	
	70,00
	65,00
	
	
	
	
	65,00
	65,00
	
	
	2022 

 

	
	CAP. 74.02

PROTECTIA MEDIULUI 
	37767,56

34517,95
	37716,00

31422,00
	16609,05

15759,00
	
	863,05

190,00
	
	
	15746,00

15569,00
	 1420,00

 1243,00
	14326,00

14326,00
	
	

	A.
	Lucrari  in continuare 


	37767,56

34517,95
	37716,00

31422,00
	16609,05

15759,00
	
	863,05

190,00
	
	
	15746,00

15569,00
	 1420,00

 1243,00
	14326,00

14326,00
	
	

	1.
	Modernizare si extindere  statie de epurare oras Boldesti- Scaeni 


	6809,45

6611,12
	6908,00

2679,00
	4980,00

4730,00
	
	440,00

190,00
	
	
	4540,00

4540,00
	200,00

200,00
	4340,00

4340,00
	
	2022

	2.
	Extindere  si modernizare  reţele canalizare, oraş Boldesti- Scaeni
	30138,11

27263,83
	29988,00

28100,00
	10809,05

10386,00
	
	423,05

    -
	
	
	10386,00

10386,00
	 400,00

 400,00
	9986,00

9986,00
	
	2022

	4.
	Modernizare si extindere reţele canalizare, oraş Boldesti- Scaeni

Etapa II 
	820,00

643,00
	820,00

643,00
	820,00

643,00
	
	
	
	
	820,00

643,00
	820,00

643,00
	
	
	2022

	
	CAP. 84.00

TRANSPORT
	9569,00

7793,00
	10556,46

 8585,46
	5096,71

4941,21
	
	4491,21
4491,21
	
	
	605,50

450,00
	605,50

450,00
	
	
	

	A.
	Lucrări in 

Contiunare
	9569,00

7793,00
	9976,46

8585,46
	5006,71
4941,21
	
	4491,21
4491,21
	
	
	515,50

450,00
	515,50

450,00
	
	
	

	1.
	Acoperire canal ape pluviale etapa II ( str. Morii, Nisipurilor si Calea Unirii )
	6360,00

5055,00
	6763,00

5472,00
	2309,86

2259,86
	
	1809,86

1809,86
	
	
	500,00

450,00


	500,00

450,00


	
	
	2022

	1.
	Modernizare str. Liceului 
	335,00

289,00
	335,00

289,00
	11,69

  6,69
	
	6,69

6,69
	
	
	5,00

  -
	5,00

  -
	
	
	2023

	2.
	Construire trotuar str. Monumemntului 


	198,00

149,00
	198,00

149,00
	9,46

3,96
	
	3,96

3,96
	
	
	5,50

  -
	5,50

  -
	
	
	2023

	3.
	Construire trotuar si pista de biciclete pe soseaua Ploiesti Valeni (DN1A) oras Boldesti Scaeni 
	2676,00

2300,00
	2680,46

2675,46
	2675,70

2670.70
	
	2670,70

2670,70
	
	
	5,00

   -
	5,00

   -
	
	
	2023

	C.


	Alte chelt. De investitii din care:
	
	580,00
	90,00
	
	
	
	
	90,00
	90,00
	
	
	

	1.
	 PT si executie sistem supraveghere oras Boldesti-Scaeni 
	
	500,00
	10,00
	
	
	
	
	10,00
	10,00
	
	
	2022

	2.
	SF sistem supraveghere oras Boldesti Scaeni 


	
	20,00
	20,00
	
	
	
	
	20,00
	20,00
	
	
	2022

	3.
	SF/DALI modernizare str. Strugurilor 


	
	60,00
	60,00
	
	
	
	
	60,00
	60,00
	
	
	2022


                                             PRIMAR,



                      BUCUROOU CONSTANTIN                                                     SEF SERVICIU PATRIMONIU LOCAL ŞI

                                                                                                                          MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE                                                   











NEDELCU MARIANA CAMELIA
