CONSILIUL LOCAL      								                                     
BOLDESTI-SCAENI												   Aprobat,	
						
		
			                                                                                                                        Ordonator principal de credite  
		
	                                                                           	    PROGRAM  
                             Obiective  de investitii pe anul 2023 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local
                                                                                          11 DECEMBRIE 2023                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                             Mii lei
                                                                                                                                                                                                                                              
	Nr.
	  DENUMIREA
OBIECTIVELOR
DE INVESTITII
	Val.tota-
la conf.
 S.F.
	Valoarea
totala
actualize.
	Chelt.
Totale
	                             Finantate din:
	FEDR 
Program operational regional 
2014-2020
	Termen
PIF

	
	
	
	
	
	Surse
proprii
	Credite
Interne
	Credite
banc.
Externe
	Alte surse (fond nerambursabil )
PNRR


	Total
alocaţii
bugetare
	      Din care:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	De la bug. Local
	Transf. Bug.stat
	
	

	0
	             1
	    2
	       3
	4=5la 9
	   5
	   6
	   7
	   8
	9=10+11
	  10
	     11
	   12
	   13

	
	T O T A L

	85954,56
72556,95
	103581,64
 88649,00
	35583,24
32510,95
	70,00
	7884,60
7147,95
	
	936,00
2,00
	26692,64
25361,00
	4613,64
3492,00
	11679,00
11519,00
	10400,00
10350,00
	

	
	Din care:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.
	Lucrari in continuare

	53844,56
42904,95
	67019,00
59097,00
	32956,6032258,95
	
	7884,60
7147,95
	
	
	25072,00
25111,00
	3153,00
3242,00
	11519,00
11519,00
	10400,00
10350,00
	

	B
	Lucrari noi 
 
	32110,00
29652,00
	32024,64
29550,00
	1808,64
252,00
	
	
	
	536,00
    2,00
	1272,64
250,00
	1112,64
250,00
	160,00
    -
	
	

	C
	Alte cheltuieli de investitii


	
	4538,00
	818,00
	70,00
	
	
	400,00
	348,00
	348,00
	
	
	

	
	Cap.51.02 – AUTORITATI PUBLICE

	3620,00
3250,00
	7780,00
3250,00
	1171,64
    -
	
	
	
	680,00
    -
	491,64
   -
	491,64
   -
	
	
	

	
	Din care:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Lucrari noi 
 
	3620,00
3250,00
	3620,00
3250,00
	656,64
   -
	
	
	
	280,00
   -
	376,64
   -
	376,64
   -
	
	
	

	3.
	Cresterea eficientei energetica si gestionarea inteligenta a energiei in cladirea sediului Primariei oras Boldesti Scaeni 

	3620,00
3250,00
	3620,00
3250,00
	656,64
   -
	
	
	
	280,00
   -
	376,64
   -
	376,64
   -
	
	
	2025

	C.

	Alte chelt. De investitii din care:
	
	4160,00
	515,00
	
	
	
	400,00
	115,00
	115,00
	
	
	

	1.
	Actualizare PUG 

	
	420,00
	205,00
	
	
	
	200,00
	   5,00
	  5,00
	
	
	2025

	2.
	Amplasare statii de reincarcare a vehiculelor electrice in orasul Boldesti Scaeni 

	
	880,00
	270,00
	
	
	
	200,00
	70,00
	70,00
	
	
	2025

	3. 
	Asigurare de sisteme TIC (tehnologia informatiei si comunicarii ) oras Boldesti Scaeni 

	
	2860,00
	40,00
	
	
	
	   -
	40,00
	40,00
	
	
	2025

	
	Cap.65.02 – INVATAMANT 
	10658,00
  4178,00
	14099,00
11198,00
	9345,80
8662,80
	
	1161,80
  991,80

	
	256,00
    2,00
	7928,00
7669,00
	1759,00
1550,00
	969,00
969,00
	5200,00
5150,00
	

	
	Din care:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Lucrari noi 
 
	2925,00
2352,00
	2925,00
2352,00
	406,00
    2,00
	
	
	
	256,00
    2,00
	150,00
    -
	150,00
    -
	
	
	

	1.
	Eficientizare energetica a cladirii Liceului tehnologic Teodor Diamant  oras Boldesti Scaeni 

	2800,00
2350,00
	2800,00
2350,00
	281,00
    -
	
	
	
	131,00
    -
	150,00
    -
	150,00
    -
	
	
	2025

	2.
	Proiect sanatate echilibru si armonie intr-o scoala prietenoasa prin construirea unei Sali destinata activitatilor nonformale

	125,00
   2,00
	125,00
   2,00
	125,00
   2,00
	
	
	
	125,00
   2,00
	        -
	       -
	
	
	2024

	A.
	Lucrari  in continuare 
	7733,00
1826,00
	11165,00
  8846,00
	8930,80
8660,80

	
	1161,80
  991,80

	
	
	7769,00
7669,00
	1600,00
1550,00
	969,00
969,00
	5200,00
5150,00
	

	1.
	Teren de sport multifunctional Liceul Teodor Diamant Boldesti-Scaeni 
Judetul Prahova 


	1565,00
1346,00
	1565,00
1346,00
	1130,80
  980,80
	
	161,80
  11,80


	
	
	969,00
969,00
	   -
	969,00
969,00
	
	2024

	2.
	Construire si dotare 8 Sali de clasa si spatiu de servit masa Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul oras Boldesti Scaeni 

	6168,00
4806,00
	9600,00
7500,00
	7800,00
7680,00
	
	1000,00
  980,00
	
	
	6800,00
6700,00
	1600,00
 1550,00
	     -
	5200,00
5150,00
	2024

	C.

	Alte chelt. De investitii din care:
	
	9,00
	9,00
	
	
	
	
	9,00
	9,00
	
	
	

	1.
	Boiler Centrala Termica Gradinita nr.5

	
	9,00
	9,00
	
	
	
	
	9,00
	9,00
	
	
	

	
	Cap. 67.02
CULTURA 

	5281,00
3962,00

	12173,00
  9600,00
	9787,15
9688,15
	
	3426,15
3426,15
	
	
	6361,00
6262,00
	1161,00
1062,00
	
	5200,00
5200,00
	

	A.
	Lucrări in continuare 

	5281,00
3962,00

	12100,00
  9600,00

	9729,15
9688,15
	
	3426,15
3426,15
	
	
	6303,00
6262,00
	1103,00
1062,00
	
	5200,00
5200,00
	

	1.
	Centru multifunctional cultural educational Boldesti Scaeni 

	5281,00
3962,00

	12100,00
  9600,00

	9729,15
9688,15
	
	3426,15
3426,15
	
	
	6303,00
6262,00
	1103,00
1062,00
	
	5200,00
5200,00
	2024

	C.

	Alte chelt. De investitii din care:
	
	58,00
	58,00
	
	
	
	
	58,00
	58,00
	
	
	

	1.
	SF,PT amenajare loc de joaca str. Colinei 

	
	38,00
	38,00
	
	
	
	
	38,00
	38,00
	
	
	2023

	2.
	Toalete ecologice parc
	
	20,00
	20,00
	
	
	
	
	20,00
	20,00
	
	
	2023

	
	Cap.68.10.12 – ASISTENTA SOCIALA
	
	70,00
	70,00
	70,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Din care:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C

	Alte chelt. De investitii din care:
	
	70,00
	70,00
	70,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Licente ( MMSE- 2 mini  mintal state examination 1 buc, si  8 buc  antivirus )
	
	1,10
	1,10
	1,10
	
	
	
	
	
	
	
	2024

	2.
	Sistem de alarmare impotriva efractiei (sistem alarma antiefractie, sistem control acces sistem supraveghere video )

	
	21,50
	21,50
	21,50
	
	
	
	
	
	
	
	2024

	3.
	Masina de spalat profesionala (capacitate 23-27 kg)
	
	47,40
	47,40
	47,40
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cap. 70.02
GOSPODARIE

	18852,00
17649,00
	19117,00
17689,00
	998,00
470,00
	
	
	
	
	998,00
470,00
	998,00
470,00
	
	
	

	
	Din care:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.
	Lucrari  in continuare 

	387,00
299,00
	537,00
439,00
	330,00
220,00
	
	
	
	
	330,00
220,00
	330,00
220,00
	
	
	

	1.
	Constructie de locuinte pentru tineri destinate inchirierii jud. Prahova, oras Boldesti Scaeni Intrarea Pietii nr.16
 (fost nr.5    )
Bransam.  si sist pe verticala

	
	750,00
730,00

	80,00
    -

	
	
	
	
	80,00
    -

	80,00
    -

	
	
	2024

	2.
	Montare grup de pompare gospodaria de apa Scaeni 

	387,00
299,00
	387,00
299,00
	250,00
220,00
	
	
	
	
	250,00
220,00
	250,00
220,00
	
	
	2023

	B
	Lucrari noi 
 
	18465,00
17350,00
	18300,00
17250,00
	502,00
250,00
	
	
	
	
	502,00
250,00
	502,00
250,00
	
	
	

	1.
	Extindere retea electrica de distributie in localitatea Boldesti Scaeni str. Fagului , jud. Prahova 

	465,00
350,00
	300,00
250,00
	300,00
250,00
	
	
	
	
	300,00
250,00
	300,00
250,00
	
	
	2024

	2.
	Modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa oras Boldesti Scaeni jud. Prahova 
	18000,00
17000,00
	18000,00
17000,00
	202,00
    -
	
	
	
	
	202,00
    -
	202,00
    -
	
	
	2024

	C.

	Alte chelt. De investitii din care:
	
	280,00
	166,00
	
	
	
	
	166,00
	166,00
	
	
	

	1.
	SF asigurare utilitati str. Fagului zona locuinte pentru tineri 

	
	150,00
	36,00
	
	
	
	
	36,00
	36,00
	
	
	2024

	2.
	PT asigurare utilitati str. Fagului zona locuinte pentru tineri 

	
	125,00
	125,00
	
	
	
	
	125,00
	125,00
	
	
	2024

	3.
	Boiler Centrala termica SPL

	
	5,00
	5,00
	
	
	
	
	5,00
	5,00
	
	
	2023

	
	CAP. 74.02
PROTECTIA MEDIULUI 

	37767,56
34517,95
	39820,00
37536,00
	11426,65
10850,00
	
	756,65
190,00
	
	
	10670,00
10660,00
	120,00
110,00
	10550,00
10550,00
	
	

	A.
	Lucrari  in continuare 


	37767,56
34517,95
	39820,00
37536,00
	11426,65
10850,00
	
	756,65
190,00
	
	
	10670,00
10660,00
	120,00
110,00
	10550,00
10550,00
	
	

	1.
	Modernizare si extindere  statie de epurare oras Boldesti- Scaeni 

	6809,45
6611,12
	7500,00
6905,00
	4790,00
4540,00
	
	440,00
190,00
	
	
	4350,00
4350,00
	    -
	4350,00
4350,00
	
	2024

	2.
	Extindere  si modernizare  reţele canalizare, oraş Boldesti- Scaeni



	30138,11
27263,83
	31500,00
29988,00
	6516,65
6200,00
	
	316,65
    -
	
	
	6200,00
6200,00
	     -
	6200,00
6200,00
	
	2023

	3.
	Modernizare si extindere reţele canalizare, oraş Boldesti- Scaeni
Etapa II 

	820,00
643,00
	820,00
643,00
	120,00
110,00
	
	
	
	
	120,00
110,00
	120,00
110,00
	
	
	2023

	
	CAP. 84.00
TRANSPORT

	9776,00
9000,00
	9897,00
9376,00
	2784,00
2500,00
	
	2540,00
2500,00
	
	
	244,00
   -
	84,00
   -
	160,00
    -
	
	

	A.
	Lucrări in 
Contiunare


	2676,00
2300,00
	2797,00
2676,00
	2540,00
2500,00
	
	2540,00
2500,00
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Construire trotuar si pista de biciclete pe soseaua Ploiesti Valeni (DN1A) oras Boldesti Scaeni 

	2676,00
2300,00
	2797,00
2676,00
	2540,00
2500,00
	
	2540,00
2500,00
	
	
	   -
	    -
	
	
	2024

	B
	Lucrari noi 

 
	7100,00
6700,00
	7100,00
6700,00
	244,00
   -
	
	
	
	
	84,00
   -
	84,00
   -
	160,00
    -
	
	

	1.
	Modernizare str. Valea Bisericii oras Boldesti Scaeni judetul Prahova 

	7100,00
6700,00
	7100,00
6700,00
	210,00
   -
	
	
	
	
	84,00
   -
	84,00
   -
	160,00
    -
	
	2024


                                
                                             PRIMAR,								SEF SERVICIU,
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