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                                       RAPORT DE SPECIALITATE


Subsemnatul  Breană Petre Dragoș, inspector de specialitate la Serviciul de Patrimoniu Local si Monitorizare Servicii Publice din cadrul Primăriei orașului Boldești-Scăeni, analizând Proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Modernizare  şi extindere reţele canalizare, oraş Boldeşti-Scăeni - Etapa II’’, am constat următoarele:
- După aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin HCL nr. 164/23.11.2021, Devizul general al Obiectivului de Investiții a fost în valoare totala de 819.416,36 lei (inclusiv TVA) din care C+M 642.240,62 lei (inclusiv TVA).
- La terminarea execuției lucrărilor al Obiectivului de Investiții, valoarea totală este de 793.435,79 lei (inclusiv TVA) din care C+M 618.818,74 lei (inclusiv TVA).

Față de cele mai sus menționate, consider că inițierea acestui Proiect de hotărâre este necesară și oportună.




                                                Întocmit,
                                       Breană Petre Dragoș






