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PLANUL DE MĂSURI PENTRU REDUCEREA GRADUALĂ A SUMELOR NECESARE ACOPERIRII DIFERENŢEI DINTRE PREŢUL DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE 
A ENERGIEI TERMICE LIVRATE POPULAŢIEI ŞI PREŢUL LOCAL AL ENERGIEI 
TERMICE FACTURATE POPULAŢIEI


	[bookmark: _Hlk150248482]Nr.crt.
	Măsura
	Descriere
	Termen
	Sursa de finanțare

	1.
	Construire centrală  termică și conductă de racord agent primar la sistemul de distribuție a energiei termice 




	Există Avizul Tehnic ANRE nr. 55/17.11.2022 privind eficiența energetică a proiectului  pentru construirea unei noi centrale de producere energie termică în sistem de cogenerare și conductă de racord agent primar la sistemul de distribuție a energiei termice.
Suma alocată de la bugetul de stat prin Contractul de finanțare nr. 119.513/2023 este de 56.311.993,22 lei.
Centrala termică nouă poate folosi trei categorii de combustibil: biomasă ca și combustibil principal, ca sursa regenerabilă de energie, gaze naturale și păcură. Gazele naturale și păcura fac parte din categoria combustibililor fosili și împreună cu biomasa, acoperă necesarul   de energie termică. Alegerea sistemelor de ardere pentru mai multe tipuri de combustibili, oferă avantajul utilizării celui mai ieftin combustibil  tehnologic în funcție de evoluția prețului pe piață.
Prin această măsură se preconizează reducerea costurilor cu combustibilul tehnologic, cost care se reflectă în prețul de producere a energie termice, precum și creșterea eficienței energetice și a gradului de confort prin îmbunătățirea parametrilor agentului termic. 
Se va aduce un aport de energie electrică ca urmare a cogenerării prin instalarea grupului de cogenerare.
Prin construirea noii centrale în proximitatea municipiului Brad, se va renunța  la o parte a tronsonului de conductă magistrală de transport agent termic primar cu o lungime de  4,5 km.
Se va realiza un nou racord de agent termic primar la sistemul de distribuție a energiei termice cu lungimea de 1,3 km din conducte preizolate.
Prin aceasta măsură se preconizează scăderea costurilor de transport energie termică. Pierderile de energie termică în rețeaua magistrală de transport se vor reduce de la 17,45%  la 0,41% cu implicații pozitive privind reducerea consumului de combustibil pentru livrarea aceleași cantități de energie termică către beneficiarii sistemului de termoficare.
	Noiembrie 2026

























Procedura de atribuire a contractului de execuție de lucrări este în desfășurare
	85% Buget de stat prin Program Termoficare 2019-2027
15% Buget local


	

Nr.crt.
	Măsura
	Descriere
	Termen
	Sursa de finanțare

	2.
	Modernizare Punct termic nr. 3 și a rețelelor aferente pentru creșterea capacității
	Modernizarea Punct termic nr. 3  și a rețelelor aferente pentru creșterea capacității prin înlocuirea echipamentelor tehnice, electrice, energetice și automatizărilor, cu altele mai performante   precum  și înlocuirea rețelelor de distribuție agentului termic secundar cu conducte preizolate.
Prin aceasta măsură se preconizează scăderea costurilor de distribuție și furnizare energie termică, precum și accesul unei largi categorii de populație la aceste servicii.
De asemenea, se are în vedere creșterea eficienței energetice și a gradului de confort prin îmbunătățirea parametrilor agentului termic.
	Noiembrie 2027
	85% Buget de stat prin Program Termoficare 2019-2027
15% Buget local


	3.
	Modernizare Punct termic nr. 20 și a rețelelor aferente

	Modernizarea Punctului termic nr. 20 și a rețelelor aferente, presupune înlocuirea echipamentelor tehnice, electrice, energetice și automatizărilor cu altele  mai performante, precum  și înlocuirea rețelelor de distribuție agent termic secundar cu conducte preizolate.
Prin aceasta măsură se preconizează scăderea costurilor de distribuție și furnizare a energiei termice, precum și accesul unei largi categorii de populație la aceste servicii.
De asemenea, se are în vedere creșterea eficienței energetice și a gradului de confort prin îmbunătățirea parametrilor agentului termic.
	Noiembrie 2027
	85% Buget de stat prin Program Termoficare 2019-2027
15% Buget local


	4.
	Modernizarea rețelei de transport agent termic primar de la racordul Punctului termic nr.6 către Punctul termic nr. 3 și Punctul termic nr. 20
	Prin aceasta măsură se preconizează reducerea pierderilor tehnologice și operaționale, scăderea costurilor de transport a energiei termice, precum și accesul unei largi categorii de populație la aceste servicii.
Creșterea eficienței energetice în vederea livrării agentului termic la parametrii cantitativi și calitativi solicitați de consumatori, la un preț cât mai scăzut și cu impact minim asupra calității factorilor de mediu.
	Noiembrie
2027
	85% Buget de stat prin Program Termoficare 2019-2027
15% Buget local


	5.
	Înlocuirea sau suplimentarea echipamentelor tehnice, electrice, energetice și automatizărilor (pompe tablouri electrice, schimbătoare de căldură etc.) din punctele termice existente cu altele mai performante și de puteri termice mai mari în vederea creșterii capacității de furnizare a energiei termice (căldură și apă caldă)
	Prin aceasta măsură se preconizează scăderea costurilor de distribuție și furnizare a energiei termice.
De asemenea, se va obține creșterea gradului de confort prin îmbunătățirea  parametrilor agentului termic, ceea ce va determina  rebranșarea consumatorilor și branșarea de noi consumatori. 

	Noiembrie
2027
	85% Buget de stat prin Program Termoficare 2019-2027
15% Buget local
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	6.
	Extinderea rețelei de transport agent termic primar, a rețelei de distribuție agent termic secundar, precum și construirea de noi puncte termice
	Creșterea eficienței energetice în vederea livrării agentului termic la parametrii cantitativi și calitativi, la un preț cât mai scăzut, ceea ce va determina branșarea de noi consumatori. 
 Investiția va avea un impact minim asupra calității factorilor de mediu.
	Noiembrie
2028
	Buget de stat prin Program Termoficare
Buget local
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