ANEXA 2 LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 81/12078/28.05.2024


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI „AMBULATORIU INTEGRAT AL SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – CORP B” LA FAZA SF



· valoare totală 19.740.731,00 lei cu TVA respectiv 16.604.621,84 lei fără TVA
· C+M 10.741.392,20 cu TVA respectiv 9.026.380,00 fără TVA
· contribuție proprie 332.092,44 fără TVA respectiv 395.190,00 cu TVA

CAPACITĂȚI FIZICE :

· Clădire cu regim de înălțime P+3E, suprafață construită la sol 377 mp, suprafață construită desfășurată 1.508 mp, număr cabinete ambulatoriu 16.
· Clădirea va fi echipată cu aparatură medicală, instrumentar și mobilier conform normelor în vigoare.
· Durata de realizare a investiției este de 20 de luni din care durata pentru execuția lucrărilor obiectivului este de 15 luni 


Inițiator
Primar
CAZACU FLORIN
