

ACT ADITIONAL NR. 1

LA ACORDUL DE PARTENERIAT
încheiat pentru realizarea obiectivului de investitii 
“Pasaj rutier peste CF, drum de legatura si amenajare acces din/in DN3, comuna Branesti, jud Ilfov, Etapa 2 -  Drum de legatura la DJ 100”
Art. 1. Părţile
1. Compania Națională de Administrare a infrastructurii Rutiere S.A. (abreviat C.N.A.I.R.), companie strategică de interes național, care se organizează şi funcționează în condițiile O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în București, Sectorul 1, bd. Dinicu Golescu nr. 38, codul fiscal RO16054368, în calitate de Beneficiar, ca titular al dreptului de implementare, denumită Partener 1 și Lider de parteneriat, reprezentată prin dl. Cristian PISTOL, Director General, pe de o parte, 

si

2. U.A.T. Comuna Branesti, Judetul Ilfov, cu sediul în Branesti, Str. I.C. Bratianu nr. 69, judetul Ilfov, cod postal 077030, cod fiscal 4420724, în calitate de Implementator, denumită Partener 2, reprezentată prin dl. Niculae CISMARU, Primar,
Avand in vedere:
· Acordul de parteneriat incheiat pentru pentru realizarea obiectivului de investitii 
“Pasaj rutier peste CF, drum de legatura si amenajare acces din/in DN3, comuna Branesti, jud Ilfov, Etapa 2 -  Drum de legatura la DJ 100”
· Adresa Ministerului Transporturilor si Infrastructurii nr. 144913 din 12.05.2025, prin care, in temeiul 
art.2 alin.(4) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul accelerarii procesului de implementare a proiectului du finantare nerambursabila, solicita realizarea procedurii de expropriere de catre U.A.T. Comuna Branesti, in numele si pe seama Statului Roman:

           
           In temeiul: 
[bookmark: _Hlk120268441]În temeiul: 
· Art. 2 lit. jj) si Art. 27 din Ordonanta de Urgenta nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
· H.G. nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021;
· Ordonanței de Urgență nr. 134 din 22 decembrie 2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021;
· Ordinului MTI nr. 888 din 02.06.2022 privind demararea procesului de contractare a proiectelor finantate in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (P.N.R.R.) – Componenta 4 – Transport Sustenabil;
· Art. 2 alin. (4) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare;
· Prevederilor art. 12 alin. (2) din Acordul de parteneriat, potrivit cărora modificarea anumitor clauze se va conveni prin act aditional;
-    Hotararea Consiliului Local al comunei Branesti nr._________
	In scopul :
· Accelerarii procesului de implementare a proiectului cu finantare nerambursabila, in conformitate cu 
prevederile art.4 din acordul de parteneriat.

        Partile semnatare au convenit încheierea prezentului  Act aditional nr.1prin care hotarasc modificarea si completarea  Acordului de Parteneriat în condițiile, dupa cum urmeaza:
	
„Art.4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

	Organizaţia
	Descrierea activităţilor/subactivităților derulate de fiecare partener, în vederea obținerii fiecărui rezultat în parte
	Rezultate ale proiectului
(la care contribuie fiecare partener)
	Valoarea totală eligibilă alocată fiecărui partener și % din valoarea totală eligibilă a proiectului 
(lei/%)

	Partener 1
	Aprobare indicatori tehnico-economici

	Derularea procedurilor specifice de avizare: CTE CNAIR SA, CTE MTI, CI 
	Personal propriu CNAIR

	
	Contractarea serviciilor de realizare a auditului de siguranță 
	Realizarea auditului de siguranță rutieră pentru:
Etapa 2 – Proiect tehnic
Etapa 3 – anterior recepției și 
Etapa 4 – ulterior recepției
	[bookmark: _GoBack]Se va stabili la momentul depunerii aplicației de finanțare.

	
	Derularea procesului de accesare a finanțării nerambursabile
	Elaborarea și depunerea aplicației de finanțare
	Se va stabili la momentul depunerii aplicației de finanțare.

	
	Participarea la recepția obiectivului
	Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	CNAIR SA, în calitate de partener, va fi notificat cu privire la recepția lucrărilor.

	
	Preluarea în administrare a obiectivului 
	Ulterior recepției finale
	CNAIR va prelua investiția rezultata, pe baza de delegație din partea ministerului de resort, în numele și pe seama statului român.

	
	Întreținere curentă și periodică
	Intretinere curenta si periodica a drumului pe perioada de garantie (exceptand obligatiile ce decurg din garantia de buna executie) si ulterior perioadei de garanție
	

N/A

	Partener 2
	Exproprierea pentru utilitate publică 

	Primaria Comunei Branesti, în numele și pe seama Statului Român, va efectua exproprierea prin promovarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Branesti și a deciziei de expropriere, în baza documentelor de identificare a proprietarilor și a raportului de evaluare realizate in cadrul Studiului de Fezabilitate elaborat de catre Primaria Comunei Branesti;
Autoritatea publică locală parteneră va aloca contravaloarea sumelor necesare acordării despăgubirilor proprietarilor afectați de expropriere, urmând ca acestea să fie recuperate din fonduri nerambursabile.  
	Se va stabili la momentul depunerii aplicației de finanțare. 

	
	Întocmirea documentațiilor cadastrale
	Finalizarea procesului de expropriere prin stabilirea situatiei juridice a terenului. 
	Se va stabili la momentul depunerii aplicației de finanțare.

	
	Derularea procedurilor de achiziție, în calitate de autoritate contractantă, pentru contractarea supervizării, proiectării și execuției lucrărilor, precum și pentru alte achiziții necesare implementării Proiectului, inclusiv încheierea și derularea contractelor aferente Proiectului ”Pasaj rutier peste CF, drum de legatura si amenajare acces din/in DN3, comuna Branesti, judetul Ilfov - Etapa 2 Drum de legatura la DJ 100”
	Semnarea contractelor de:
1. Supervizare
2. Proiectare si Execuție
3. Măsuri de publicitate privind finanțarea din PNRR
	Se va stabili la momentul depunerii aplicației de finanțare.

	
	Monitorizarea și implementarea Proiectului
	Îndeplinirea indicatorilor definiți prin contractul de finanțare (aplicația de finanțare)
	Se va stabili la momentul depunerii aplicației de finanțare.

	
	Derularea procesului de prefinanțare / plată / rambursare a finanțării 
	Elaborarea și depunerea cererilor de prefinanțare / rambursare / plată
	Personal propriu 

	
	Monitorizarea și urmărirea lucrărilor executate pentru proiectele de infrastructură

	Respectarea calitativă și cantitativă a lucrărilor, conform documentației tehnice și normelor aplicabile
	Pe tot parcursul desfășurării execuției necesare Proiectului

	
	Întocmirea și supunerea spre aprobare a proceselor- verbale de recepție la terminarea lucrărilor în condițiile prevăzute de lege - Recepția obiectivului
	PV de recepție la terminarea lucrărilor
	CNAIR va fi inclusă ca invitat în procedura de recepție.

	
	Decontarea lucrărilor executate de către executanții de lucrări; elaborarea și depunerea cererilor de prefinanțare / rambursare /plată a cheltuielilor rezultate din implementarea proiectelor de infrastructură rutieră
	Derularea formalităților necesare întocmirii cererilor de prefinanțare/ rambursare/ plată
	Partenerul 2 va asigura pregătirea documentației necesare introducerii la prefinanțare/ rambursare/ plată a lucrărilor/ serviciilor/ produselor aferente Proiectului, conform Cererii de finanțare

	
	Monitorizare pe perioada de garanție a lucrărilor. În perioada de garanție, răspunde de implementarea Proiectului de infrastructură rutieră la standardele de calitate prevăzute de legislația în vigoare și își asumă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale, normelor tehnice, precum și a oricăror alte reglementări în vigoare pentru implementarea Proiectelor de infrastructură rutieră.
	Proces Verbal de recepție finală a lucrărilor
	CNAIR va fi inclusă ca invitat în procedura de recepție.

	
	Alte categorii de activități care sunt necesare pentru a asigura implementarea proiectelor de infrastructură de transport rutier

	Derularea, recepția și utilizarea în condiții legale a obiectivului.
	Partenerul 2 și CNAIR vor participa, în limitele legii și ale Parteneriatului de implementare la desfășurarea oricăror operațiuni necesare atingerii obiectivelor și indicatorilor din Cererea de finanțare



(2) Contributia la finantarea cheltuielilor totale ale proiectului
Partenerii vor asigura contribuţia la finantarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în Contractul de finanţare si in prezentul acord 

	Organizaţia	
	Contribuţia (unde este cazul)

	Partener 1 (Lider de Parteneriat) 
CNAIR SA
	Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %)
Se vor defini la momentul depunerii aplicației de finanțare, respectiv solicitarii formularului nr. 1 privind eligibilitatea cheltuielilor in cadrul PNRR

	Partener 2
- U.A.T. Comuna Branesti
	Se vor defini la momentul depunerii aplicației de finanțare, respectiv solicitarii formularului nr. 1 privind eligibilitatea cheltuielilor in cadrul PNRR



În plus, fiecare partener va asigura îndeplinirea sarcinilor prezentate la Articolul 6. Drepturile si obligațiile partenerilor/beneficiarului.

(3) Platile
Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza in conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 si ale HG nr. 209/2022 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare.

(4)  Informații despre conturile bancare 
	
	
	IBAN
	Cont
	Banca
	Sucursala
	Adresa sucursala
	Alte info.

	Partener 1
	Se vor defini la momentul depunerii aplicației de finanțare

	Partener 2
	Se vor defini la momentul depunerii aplicației de finanțare





	
Art. 2. Restul prevederilor Acordului de parteneriat raman neschimbate.
Prezentul acord de parteneriat s-a încheiat astăzi, ……………….., în 2 (doua) exemplare identice, semnate de fiecare parte.

Semnături
	Partener 1
(Lider de parteneriat)
	Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere




Director General,
Cristian PISTOL

	Semnătura
	Data şi locul semnării



Bucuresti



	Partener 2
	U.A.T. Comuna Branesti, 
Judetul Ilfov




Primar,
Niculae CISMARU
	Semnătura
	Data şi locul semnării








5
