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privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție
„MODERNIZARE PRIN ASFALTARE PE STRADA CHILII DIN MUNICIPIUL CAMPULUNG” 

1. [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Informații generale privind obiectivul de investiții propus
1.1. Denumirea obiectivului de investiții
Denumirea obiectivului de investiții este „Asfaltare pe strada Chilii din Municipiul Câmpulung”, acesta având ca scop modernizarea unei artere rutiere locale și aducerea acesteia la standarde tehnice corespunzătoare cerințelor actuale de exploatare.
1.2. Ordonator principal de credite / investitor
Ordonatorul principal de credite și, totodată, investitorul este Municipiul Câmpulung, județul Argeș, autoritate publică locală responsabilă de dezvoltarea și administrarea infrastructurii urbane.
1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)
Nu este cazul, finanțarea și implementarea investiției fiind gestionate integral de către ordonatorul principal de credite.
1.4. Beneficiarul investiției
Beneficiarul direct al investiției este Municipiul Câmpulung, județul Argeș, respectiv comunitatea locală deservită de infrastructura rutieră modernizată. 
2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus
2.1. Scurtă prezentare privind:
a) deficiențe ale situației actuale
          În prezent, strada Chilii se află într-o stare tehnică necorespunzătoare, fiind amenajată sub forma unui drum pietruit, realizat dintr-un strat subțire de balast și piatră spartă, așezat pe un teren de fundare cu caracteristici geotehnice dificile. Structura existentă este insuficient dimensionată pentru preluarea traficului actual și nu asigură condiții adecvate de circulație. Carosabilul prezintă degradări accentuate, zone colmatate și invadate de vegetație, precum și denivelări care afectează confortul și siguranța utilizatorilor. Lipsa unui sistem organizat de colectare și evacuare a apelor pluviale determină scurgerea necontrolată a acestora, favorizând eroziunea și infiltrarea apei în structura rutieră.
        Totodată, configurația terenului, specifică zonei subcarpatice, cu pante, taluzuri și diferențe de nivel, generează instabilitate locală. Există tronsoane afectate de alunecări de teren de suprafață, precum și zone cu deblee și ramblee semnificative, ceea ce amplifică riscul de degradare a drumului și afectează siguranța circulației.
b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții
       Implementarea investiției va conduce la modernizarea completă a străzii Chilii, prin realizarea unei structuri rutiere moderne, durabile și adaptate condițiilor de trafic și de mediu. Se vor crea condiții corespunzătoare pentru desfășurarea circulației rutiere și pietonale, cu impact direct asupra creșterii siguranței participanților la trafic. Prin realizarea lucrărilor de drenaj și colectare a apelor pluviale, se va reduce semnificativ riscul degradării infrastructurii, iar lucrările de stabilizare a terenului vor contribui la prevenirea fenomenelor de alunecare și eroziune. De asemenea, investiția va facilita accesul la proprietăți, va îmbunătăți mobilitatea în zonă și va crea premisele dezvoltării economice și imobiliare, contribuind la creșterea atractivității zonei și la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.
c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții
          În absența realizării investiției, degradarea străzii Chilii va continua într-un ritm accelerat, sub acțiunea traficului și a factorilor climatici. Carosabilul va deveni din ce în ce mai dificil de utilizat, în special în perioadele ploioase, când accesul poate fi restricționat. Lipsa intervențiilor va conduce la creșterea costurilor de întreținere, fără a asigura o soluție durabilă. În același timp, se va menține riscul apariției fenomenelor de alunecări de teren și eroziune, ceea ce poate afecta stabilitatea drumului și siguranța utilizatorilor. De asemenea, infiltrațiile de apă vor continua să degradeze structura rutieră, reducând durata de viață a acesteia și necesitând intervenții repetate. Toate aceste aspecte vor avea un impact negativ asupra mobilității, siguranței și dezvoltării zonei.
2.2. Prezentarea existenței unor obiective similare în zonă
         În municipiul Câmpulung există străzi modernizate cu funcțiuni similare, care asigură condiții corespunzătoare de circulație și siguranță. În acest context, realizarea investiției pe strada Chilii este justificată prin necesitatea alinierii acesteia la standardele existente, în vederea asigurării unui nivel unitar de dezvoltare a infrastructurii rutiere la nivel local.
2.3. Existența unor strategii / master planuri
       În prezent, obiectivul de investiții nu este inclus în cadrul unei strategii sau al unui master plan aprobat prin acte normative, însă acesta se încadrează în direcțiile generale de dezvoltare urbană și de modernizare a infrastructurii promovate de administrația publică locală.
2.4. Existența unor acorduri internaționale
       Nu este cazul, realizarea obiectivului de investiții nefiind condiționată de existența unor acorduri internaționale ale statului român.
2.5. Obiective generale preconizate a fi atinse prin realizarea investiției
       Prin implementarea investiției se urmărește modernizarea infrastructurii rutiere locale, creșterea siguranței circulației, îmbunătățirea mobilității și accesibilității în zonă, precum și protejarea terenului împotriva fenomenelor de degradare. Totodată, se are în vedere creșterea calității vieții locuitorilor, facilitarea dezvoltării economice și imobiliare și integrarea armonioasă a zonei în structura urbană a municipiului.
3. Estimarea suportabilității investiției publice
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții
        Estimarea cheltuielilor aferente execuției obiectivului de investiții a fost realizată având în vedere caracteristicile tehnice ale lucrărilor propuse, condițiile specifice amplasamentului și prețurile practicate pe piață pentru lucrări similare. În acest sens, s-au avut în vedere costurile unor investiții de același tip, respectiv lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere locale, realizate în zone cu caracteristici comparabile din punct de vedere geotehnic și topografic. De asemenea, estimarea s-a fundamentat pe standardele de cost pentru investiții similare, conform prevederilor legale în vigoare.
Valoarea estimată include lucrări de pregătire a terenului, realizarea structurii rutiere (straturi de fundație, bază și îmbrăcăminte asfaltică), lucrări de stabilizare a terenului și a versanților, realizarea sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale, precum și amenajarea acceselor la proprietăți și refacerea zonelor afectate.  
3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea documentației tehnico-economice și studii de specialitate
         Cheltuielile aferente elaborării documentației tehnico-economice au fost estimate în funcție de complexitatea obiectivului de investiții și de cerințele impuse de legislația în vigoare. Acestea includ costurile pentru elaborarea studiului de fezabilitate, a documentațiilor tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor, a proiectului tehnic și detaliilor de execuție, precum și costurile aferente asistenței tehnice din partea proiectantului pe durata implementării lucrărilor. De asemenea, sunt incluse cheltuielile pentru realizarea studiilor de specialitate necesare, cum ar fi studiul geotehnic, ridicarea topografică și alte analize relevante, precum și costurile pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor prevăzute de legislația aplicabilă.
3.3. Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate
          Finanțarea investiției propuse este asigurată din bugetul local al Municipiului Câmpulung.
          În funcție de oportunitățile existente, autoritatea publică locală poate analiza și accesarea unor surse complementare de finanțare, inclusiv fonduri nerambursabile, în vederea optimizării resurselor financiare necesare implementării proiectului.

4. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente
          Obiectivul de investiții este amplasat pe strada Chilii din municipiul Câmpulung, județul Argeș, pe un teren situat în intravilanul localității. Din punct de vedere juridic, terenul este identificat prin număr cadastral și se încadrează în categoria de folosință „drum”, fiind în proprietatea unității administrativ-teritoriale. Din punct de vedere economic, terenul are destinația de infrastructură rutieră, fiind utilizat pentru circulația publică locală. Din punct de vedere tehnic, terenul prezintă caracteristici specifice zonei subcarpatice, cu variații de nivel și condiții geotehnice care impun adoptarea unor soluții tehnice adecvate pentru asigurarea stabilității și durabilității lucrărilor propuse.
5. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiții
a) descrierea succintă a amplasamentului
    Amplasamentul investiției este situat pe strada Chilii din municipiul Câmpulung, județul Argeș, tronson Km0+000 – Km0+400 –de la intersectia strazii Leculesti (km 0) pana la intersectia cu strada Livadiei. Terenul are o formă neregulată în plan și este caracterizat prin diferențe de nivel și un relief variat, specific zonei subcarpatice.
b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile
      Strada Chilii deservește o zonă rezidențială și asigură legătura cu rețeaua stradală existentă a municipiului. Accesul în zonă se realizează prin drumurile publice existente, iar investiția propusă va îmbunătăți semnificativ conectivitatea și accesibilitatea.
c) surse de poluare existente în zonă
     În zona amplasamentului nu au fost identificate surse majore de poluare. Activitățile desfășurate sunt preponderent de natură rezidențială, fără impact semnificativ asupra mediului.
d) particularități de relief
      Municipiul Câmpulung este situat într-o zonă cu relief variat, specific depresiunilor subcarpatice, caracterizat prin pante, taluzuri și diferențe de nivel. Aceste particularități impun realizarea unor lucrări de stabilizare a terenului și adaptarea soluțiilor tehnice la condițiile locale.
e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților
     Zona beneficiază de utilități existente, precum energie electrică și, parțial, rețele de alimentare cu gaze naturale. Investiția nu presupune extinderi majore ale rețelelor edilitare, însă acestea vor fi protejate sau adaptate, după caz.
f) existența unor eventuale rețele edilitare care ar necesita relocare/protejare
        La etapa de elaborare a studiului de fezabilitate vor fi identificate rețelele edilitare existente în amplasament. În cazul în care se constată interferențe cu lucrările propuse, se vor prevedea măsuri de relocare, protejare sau deviere a acestora, conform reglementărilor în vigoare.
g) posibile obligații de servitute
      Nu au fost identificate obligații de servitute care să afecteze realizarea obiectivului de investiții.
h) condiționări constructive determinate de construcții existente
       Nu există construcții în amplasament care să impună condiționări constructive speciale sau lucrări de intervenție asupra acestora.
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei
        Terenul este situat în intravilanul municipiului Câmpulung și se supune prevederilor Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism aprobate prin acte administrative în vigoare.
j) existența unor monumente istorice sau situri arheologice
        Pe amplasament sau în imediata vecinătate nu sunt identificate monumente istorice, de arhitectură sau situri arheologice care să impună restricții sau condiționări speciale pentru realizarea investiției.
6. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional
a) destinație și funcțiuni
  Obiectivul de investiții are ca destinație principală modernizarea infrastructurii rutiere aferente străzii Chilii, în vederea asigurării unor condiții corespunzătoare de circulație pentru traficul rutier și pietonal.
Funcțiunea principală a investiției este aceea de drum public de interes local, destinat deservirii zonei rezidențiale și asigurării legăturii cu rețeaua stradală existentă a municipiului. În același timp, investiția va îndeplini și funcțiuni complementare, precum colectarea și evacuarea apelor pluviale, stabilizarea terenului și facilitarea accesului la proprietăți.
b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate
         Soluția tehnică propusă presupune realizarea unei structuri rutiere moderne, adaptată condițiilor de trafic și caracteristicilor geotehnice ale amplasamentului. Structura rutieră va include un strat de fundație din balast, un strat de bază din piatră spartă și straturi asfaltice (strat de legătură și strat de uzură), care vor asigura o suprafață de rulare uniformă, durabilă și sigură. Traseul existent va fi reprofilat pentru a respecta cerințele geometrice privind lățimea, pantele longitudinale și transversale.
      Se vor realiza lucrări pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale, prin șanțuri, rigole și podețe, asigurând astfel protecția structurii rutiere. În zonele cu instabilitate a terenului, se vor executa lucrări de consolidare, precum stabilizarea taluzurilor, utilizarea plaselor metalice de protecție și, după caz, realizarea unor ziduri de sprijin sau structuri din gabioane.
  De asemenea, vor fi amenajate accesele la proprietăți și vor fi refăcute suprafețele afectate de lucrări, în vederea integrării corespunzătoare a investiției în cadrul existent.
c) durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse
    Durata minimă de funcționare a investiției este estimată în conformitate cu normativele în vigoare pentru lucrări de infrastructură rutieră, fiind apreciată la o perioadă de minimum 10–15 ani pentru structura rutieră, în condițiile realizării corespunzătoare a lucrărilor și a efectuării întreținerii periodice.     Prin adoptarea unor soluții tehnice adecvate și utilizarea materialelor de calitate, se urmărește asigurarea unei durate de exploatare cât mai mari, cu costuri reduse de întreținere.
d) nevoi/solicitări funcționale specifice
      Investiția răspunde unor nevoi funcționale esențiale ale comunității locale, respectiv asigurarea accesului facil și în condiții de siguranță la locuințe, precum și îmbunătățirea mobilității în zonă.
De asemenea, se are în vedere asigurarea accesului pentru serviciile de intervenție (ambulanță, pompieri, poliție), precum și adaptarea infrastructurii la condițiile climatice și de relief existente, prin realizarea unui sistem eficient de drenaj și a unor lucrări de stabilizare a terenului.
7. Justificarea necesității elaborării, după caz, a unor studii și documentații suplimentare
    În cazul obiectivului de investiții propus, nu este necesară elaborarea unui studiu de prefezabilitate, întrucât valoarea estimată a investiției se situează sub pragurile stabilite prin legislația în vigoare pentru încadrarea în categoria proiectelor majore de investiții. De asemenea, nu este necesară realizarea unei expertize tehnice sau a unui audit energetic, întrucât intervenția nu vizează reabilitarea unei construcții existente, ci modernizarea unei infrastructuri rutiere. Totuși, pentru fundamentarea corectă a soluțiilor tehnice, vor fi elaborate studii de specialitate specifice, precum studiul geotehnic și ridicarea topografică, care vor permite adaptarea lucrărilor la condițiile reale din teren. Nu este necesară elaborarea unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale, întrucât amplasamentul nu se află în zona unor monumente istorice, situri arheologice sau arii protejate care să impună restricții speciale.
Sef Serviciu Dezvoltare Urbana
Daniela BUZESCU

Comp. Investitii si implementare contracte
Florentina Daniela DINICA
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