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ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL LOCAL CĂPRENI

România, Jud. Gorj, Comuna Căpreni, Sat Căpreni, nr.62,Tel/fax 0253282096, e_mail: primaria.capreni@yahoo.com , www.primariacapreni.ro
H O T Ă R Â R E A  NR.  59  din 21.08.2025
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici FAZA SF/DALI pentru proiectul 
„REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE GRĂDINIŢA, AMENAJARI EXTERIOARE ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN, SAT CĂPRENI, COMUNA CĂPRENI, JUDEŢUL GORJ"
 Analizând temeiurile juridice:

  - prevederile  art. 120 si 121 alin. 1 si 2 din Constituția României;

  - art. 3 și 4 din Cartea Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la data de 15.10.1985, ratificată prin Legea 199/1997;

  - HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

       - prevederile art.  41, art. 44, alin. 1, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

   Ţinând cont de :

        - art. 7 alin. 2 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările si completările ulterioare ;

        - art. 1, art. 2, art. 13 și art. 20 din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

        - legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică cu modificările şi completările ulterioare respectiv  art. 2, alin. 3 și art. 6, alin. 3 ;
        - legea nr. 141 din 25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare ;
        - instrucțiunea nr. 29 din 08.08.2025 privind actualizarea cotei standard a TVA în bugetele cererilor de finanțare depuse și necontractate sau care vor fi depuse în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia emisă de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia;

        - instrucțiunea nr. 30 din 12.08.2025 de completare a Instrucțiunii nr. 29 din 08.08.2025, emisă de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia;
   Luând act de :

· referatul de aprobare nr. 4119 / 20.08.2025 ;

· raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.  4120 / 20.08.2025  ;

· rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de activitate .

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 154 alin. (1) si alin. (6) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂPRENI

HOTĂRĂȘTE
           Art. 1. Se actualizează indicatorii tehnico-economici pentru proiectul investițional „REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE GRĂDINIŢA, AMENAJARI EXTERIOARE ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN, SAT CĂPRENI, COMUNA CĂPRENI, JUDEŢUL GORJ”, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se actualizeaza Devizul General pentru proiectul „ REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE GRĂDINIŢA, AMENAJARI EXTERIOARE ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN, SAT CĂPRENI, COMUNA CĂPRENI, JUDEŢUL GORJ ”, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunica, prin intermediul secretarului general al comunei, in termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Capreni, compartimentului Financiar contabil, taxe și impozite, precum și Instituției Prefectului județului Gorj și se va face publica prin afișare
.

             Președinte de ședință,                              

                Florea NICOLA                                                        

                                                                                            Prezenta hotărâre a fost

                                                                                                 aprobată cu un număr de

                                                                                              ____ voturi la ședință fiind

                                                                                                 prezenți ____consilieri

                                                                                               din totalul de 11 consilieri

                                                                                         Contrasemnează pentru legalitate,

                                                                                       Secretar General al comunei Căpreni

                                                                                                     Daniel CUTUCA
Anexa 1 la HCL nr. 59  din 21.08.2025
Indicatori tehnico-economici
             SITUATIA EXISTENTA 
Amplasamentul pe care se afla corpul de cladire studiat este situat pe strada Principala, nr. 1, din localitatea Capreni, comuna Capreni, judetul Gorj, avand o suprafata de 2276.00 mp si este identificat prin CF35100. 

Imobilul are functiune de gradinita cu program normal, care in prezent dispune de doua sali de grupe pentru copii, iar structura functionala mai cuprinde si spatii administrative 

Accesul pe amplasament se face din strada Principala. 

Bilantul teritorial este urmatorul: 

S teren = 2276.00 mp 

S construita = 588.40 mp 

S desfasurata = 875.93 mp 

S zona verde = 1011.44 mp 

Nr.locuri de parcare = 5 (din care un loc este pentru persone cu dizabilitati) 

P.O.T. propus = 25.85% 

C.U.T. propus = 0.38 

Regim de inaltime = P+ER 

              SITUATIA PROPUSA 
Se doreste atat reabilitarea corpului de cladire prin imbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic prin reducerea pierderilor de caldura si consumatorilor energetici, reducerea costurilor de intretinerea pentru incalzirea apei calde reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul energiei, cat si marirea suprafetei interioare prin extinderea si reconfigurarea imobilului. 

Necesitatea unei gradinite cu program prelungit, a rezultat din asigurarea unei solutii pentru ingrijirea copiilor cu varste intre 3-6 ani care sa corespunda standardelor actuale, atat din punct de vedere educational, cat si social. 

Gradinita cu program prelungit va fi destinata unui numar de aproximativ 60 de copii, distribuiti in 3 sali de grupa. 

Fiecare grupa va avea spatiu de dormit, spatii cu activitati pentru copii, grup sanitar si depozit de jucarii. 

Asigurarea meselor se va face prin catering. 

Pe terasa circulabila se va amenaja un loc de joaca pentru copii. 

Asigurarea unei infrastructuri educationale pentru prescolari, va contribui si la stabilizarea populatiei tinere avand, de asemenea, un impact asupra dezvoltarii economice, de asemenea se va prevedea asigurarea unui microclimat confortabil, scaderea emisiilor de carbon si scaderea consumului anual de energie primara, dar si utilizarea de energii alternative. 

Modul de asigurare a utilitatilor 
1. Alimentarea cu apă si canalizare– canalizarea se va face printr-un bazin vidanjabil etans 

2. Evacuarea apelor uzate – retea existenta 

3. Alimentarea cu energie electrica – retea existenta 

4. Alimentare cu gaze naturale – retea existenta

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:


a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul General: 

· valoare totala

	
	Fara TVA
	TVA
	Cu TVA

	TOTAL GENERAL
	6.475.033,96
	1.348.799,99
	7.823.833,95

	Constructii si montaj C+M
	4.743.348,60
	996.103,20
	5.739.451,80


· valoare eligibila
	
	Fara TVA
	TVA
	Cu TVA

	TOTAL GENERAL
	6.180.880,72
	1.281.161,04
	7.462.041,76

	Constructii si montaj C+M
	4.743.348,60
	996.103,20
	5.739.451,80


.           Președinte de ședință,                                                      Contrasemnează pentru legalitate,                        
            Florea NICOLA                                          Secretar General al comunei Căpreni
                                                                                         Daniel CUTUCA

Anexa 2 la HCL nr. 59  din 21.08.2025
DEVIZ GENERAL
[image: image2.jpg]DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitie

Cota TVA
lei/euro la cursul BNR din: NOIEMBRIE 2024 19.08.2025
Valoare Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor i a subcapitolelor de lucrdri (fard TVA) TVA (inclusiv TVA)
Lei Lei Lei
1 2 %] 4 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1|Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2|Amenajarea terenului 262.367,42 55.097,16 317.464,58
1. Amena?a‘rl_ pentru protectia mediului si aducerea terenului la 21.000,00 4.410,00 25.410,00
starea initiala
1,4|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,0 0,00]
TOTAL CAPITOL 1 5 283.367,42) 59.507,1 342.874,58]
CAP: L 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
tilor necesare obiectivului 15.000,00] 3.150,00 18.150,00
I 15.000,00 3.150,00] 18.150,00
ICAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |
3.1|Studii 8.000,00 1.680,00] 9.680,00
3.1.1|Studii de teren: geologice, hidrologice si topografice 8.000,00 1.680,00, 9.680,00]
3.1.1.1|Studiu topografic 5.000,00 1.050,00] 6.050,00
3.1.1.2|Studiu geotehnic 3.000,00 630,00 3.630,00
3.1.2|Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00, 0,00,
3.1.3|Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
32 Docume_nt_atli»supcrt”sl cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00
acorduri si autorizatii
3.3|Expertizare tehnica 16.000,00 3.360,00 19.360,00
3.4|Certificarea performantei energetice si raport audit energetic 22.000,00 4.620,00 26.620,00)
3.4.1|Raport audit energetic 17.000,00 3.570,00 20.570,00
3.4.2|Certificat energetic la receptia lucrarii 5.000,00 1.050,00 6.050,00)
3.5|Proiectare 144.000,00 30.240,00 174.240,00
3.5.1|Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2|Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 _Stud\u de”fe.zablllutate/ documentatie de avizare a lucrarilor de 79.000,00 16.590,00) 95.590,00
interventii si deviz general
3.5. chumentagule ﬁehnlce ngCE§are in vederea obtinerii 10.000,00 2.100,00 12.100,00)
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Z:r;f)r;acr:tai tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 20.000,00 4.200,00 24.200,00
3.5.6/Proiect tehnic si detalii de executie 35.000,00 7.350,00 42.350,00
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 30.000,00 6.300,00 36.300,00
3.7|Consultantd 156.000,00 32.760,00 188.760,00
3.7.1|Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 151.000,00 31.710,00 182.710,00
3.7.2|Auditul financiar 5.000,00 1.050,00 6.050,00
3.8|Asistenta tehni 82.000,00 17.220,00 99.220,00
3.8.1|Asistentd tehnicd din partea proiectantului 50.000,00 10.500,00 60.500,00
3.8.1.1|pe perioada de executie a lucrarilor 30.000,00 6.300,00 36.300,00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
3.8.1.2|de control al lucrérilor de executie, avizat de catre 20.000,00| 4.200,00| 24.200,00
Inspectoratul de Stat in Constructji
3.8.2|Dirigentie de santier 30.000,00] 6.300,00 36.300,00]
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458.000,00

96.180,00

554.180,00

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1|Constructii si instalatii 4.375.981,18 918.956,04. 5.294.937,22
4.1.1|Obiect 1-CORP CLADIRE GRADINITA - ELIGIBIL 4.292.126,64 901.346,59 5.193.473,23
4.1.2|Obiect 2-AMENAJARI EXTERIOARE - ELIGIBIL 83.854,54 17.609,45 101.463,99
4.1.3|Obiect 3- CORP CLADIRE - NEELIGIBIL 0,00 0,00 0,00
4.2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 49.000,00 10.290,00 59.290,00
4.2.1|Obiect 1-CORP CLADIRE GRADINITA - ELIGIBIL 41.000,00! 8.610,00 49.610,00
4.2.2|Obiect 2-AMENAJARI EXTERIOARE - ELIGIBIL 8.000,00 1.680,00 9.680,00
4.2.3|Obiect 3- CORP CLADIRE - NEELIGIBIL 0,00 0,00 0,00}
43 Utlla]t‘e,“echlpan?ente tehnologice si functionale care 567.363,50 119.146,34 686.509,84,
necesita montaj
4.3.1|Obiect 1-CORP CLADIRE GRADINITA - ELIGIBIL 428.263,70 89.935,38 518.199,08|
4.3.2|Obiect 2-AMENAJARI EXTERIOARE - ELIGIBIL 87.495,06 18.373,96 105.869,02
4.3.3|Obiect 3- CORP CLADIRE - NEELIGIBIL 51.604,74 10.837,00 62.441,74|
4.4 Utllajl.e,vechlpan!evte t(::hnologlce si functionale care nu 11.134,45 2.338,23 13.472,68
necesitd montaj si echipamente de transport
4.4.1|Obiect 1-CORP CLADIRE GRADINITA - ELIGIBIL 11.134,45 2.338,23 13.472,68
4.4.2|Obiect 2-AMENAJARI EXTERIOARE - ELIGIBIL 0,00 0,00 0,00}
4.4.3|Obiect 3- CORP CLADIRE - NEELIGIBIL 0,00 0,00 0,00,
4.5|Dotdri 144.897,27, 30.428,42 175.325,69
4.5.1|Obiect 1-CORP CLADIRE GRADINITA - ELIGIBIL 130.979,19 27.505,62 158.484,81|
4.5.2|Obiect 2-AMENAJARI EXTERIOARE - ELIGIBIL 13.918,08 2.922,80 16.840,88
4.4.3|Obiect 3- CORP CLADIRE - NEELIGIBIL 0,00} 0,00 0,00}
4.6 |Active necorporale 7.444,36) 1.563,32 9.007,68
4.5.1|Obiect 1-CORP CLADIRE GRADINITA - ELIGIBIL 7.444,36 1.563,32 9.007,68|
4.5.2|Obiect 2-AMENAJARI EXTERIOARE - ELIGIBIL 0,00} 0,00 0,00
4.4.3|Obiect 3- CORP CLADIRE - NEELIGIBIL 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 5,155.820,76 1.082.722,35 6.238.543,11
ICAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1|Organizare de santier 28.000,00 5.880,00; 33.880,00
511 L:.:[‘\a; de constructii si instalatii aferente organizérii de 20.000,00 4.200,00 24.200,00
5.1.2] Cheltuieli conexe organizarii de santier 8.000,00] 1.680,00 9.680,00
5.2|Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului 54.548,50 498,05 55.046,55|
52.1 (;omlsloanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
522 constructii - conf legea 10/95 (0,5%) 2371674 000 G
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
5.2.3|teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 4.743,35) 0,00 4.743,35
constructii - conf legea 10/95 (0,1%)
5.2.4|Cota aferenta casei sociale a constructorului (0,5%) 23.716,74 0,00 23.716,74
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
523 construire/desfiintare  (0,05%) 23747/ $803 286375
Cheltuieli diverse si neprevazute 2,5%
°3|DIN VAL ELIGIBIL (CAP 1.2, 1.3, 14, 2 5i 4) 15670509 F232081 183:686,57
5.4|Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00] 2.100,00 12.100,00
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[ 249,314,26] 41.398,86] 290.713,12

ICAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1[Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2[Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
[TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00

[CAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de
pret

TOTAL CAPITOL 7 | 65.841,62| 379.373,14|
TOTAL GENERAL 7.823.833,95
[Din ¢ S PO AN A AR N .103,19] .739.451,30]
BENEFICIAR: PROIECTANT:
COMUNA CAPRENI

2 GMG CONSTRUCT SRL





           Președinte de ședință,                                                      Contrasemnează pentru legalitate,                        
          Florea NICOLA                                               Secretar General al comunei Căpreni
                                                                                          Daniel CUTUCA

