

ROMÂNIA COMUNA CONOP
PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL
CE VOR FI REALIZATE IN ANUL 2026 DE CATRE PERSOANELE BENEFICIARE DE AJUTOR DE INCLUZIUNE CONFORM L.196/2016 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

	Nr. Crt
	Obiectiv
	Actiuni si lucrari intreprinse
	Termen de realizare
	Resurse
	Responsabili

	


1
	

Întretinerea în perioada sezonului rece a drumurilor comunale de pe raza administrativ- teritorială a comunei CONOP
	· îndepărtarea zăpezii cu mijloace manuale;
· împrăstierea materialelor antiderapante şi refacerea stocurilor existente;
· încărcat şi descărcat în remorca a diferitelor materiale necesare deszăpezirii;
· spargerea manuală a gheţii în zonele cu circulaţie intensă (şcoli, grădiniţe, dispensar uman, politie, posta, altele institutii publice) in satele de pe raza
comunei CONOP
	


Noiembrie -martie
	
Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	

Viceprimarul comunei CONOP

	



2
	



Alte activităti de interes şi utilitate publică
	
· Tăierea manuală şi mecanică a materialului lemnos şi depozitarea acestuia în locatiile special amenajate la sediul institutiilor din comuna CONOP
	
Ianuarie
	Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	
Viceprimarul comunei CONOP

	
	
	
· Sprijinirea persoanelor vârstnice din comuna cu activităti precum taiat lemne , îndepărtarea zăpezii, igienizarea locuinţei
	
Ianuarie
	Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	
Viceprimarul comunei CONOP

	
	

	


3
	

Întretinerea în perioada sezonului rece a drumurilor comunale si judetene de pe raza administrativ- teritorială a comunei CONOP
	· îndepărtarea zăpezii cu mijloace mecanice si manuale;
· împrăstierea materialelor antiderapante şi refacerea stocurilor existente;
· încărcat şi descărcat în remorca de tractor a diferitelor materiale necesare deszăpezirii;
· spargerea manuală a gheţii în zonele cu circulaţie intensă (şcoli, grădiniţe, dispensar uman, politie, posta, altele institutii publice) in satele de pe raza
comunei CONOP
	


Februarie
	
Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	

Viceprimarul comunei CONOP

	
4
	Lucrări de întretinere a acostamentului pe lungimea drumurilor comunale şi judetene, aflate pe raza comunei CONOP
	
· Lucrari de toaletizare si intretinerea acostamentelor pe drumurile comunale si judeţene , taierea arboretului si curaţarea resturilor vegetale
	
Februarie
	Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	
Viceprimarul comunei CONOP

	

5
	

	
	Alte activităti de interes şi utilitate publică
	
· Taierea arboretului si a vegetatiei uscate de pe domeniul public
	
Februarie
	Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	
Viceprimarul comunei CONOP





	
7
	
Lucrări de curătare şi întretinere a drumurilor comunale
	· curătarea santurilor de scurgere a apei rezultată din ploi şi zapezi;  îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinisurilor, a gunoaielor şi transportarea acestora în locuri special amenajate;
	
Martie
	Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	
Viceprimarul comunei CONOP

	

8
	
Lucrari de intretinere pe raya comunei CONOP
	· tăiat iarba, curătat şanturi de scurgere, reparatii garduri etc.;
· greblat taluze şi peluze;
· cosit şi defrisat taluze de iarba, mărăcinisuri şi arbusti;
· refacerea straturilor pentru flori şi a spatiilor verzi;  zugravit pomi
	

Martie
	Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	
Viceprimarul comunei CONOP

	


9
	
Actiuni de curatenie pe raza institutiilor publice din comuna:
· Scoli
· Primarie
· Post Politie
	· îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinisurilor, a gunoaielor şi transportarea acestora în locuri special amenajate;
· vopsirea/varuirea şi reparatia gardurilor;
· întretinere spatii verzi prin operatiuni specifice (greblare, udare, reamenajare);
· asigurarea scurgerii apei în zona podetelor;
· participarea la crearea de noi spatii verzi
	


Aprilie
	
Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	

Viceprimarul comunei CONOP

	
10
	
Lucrări de curătare şi întretinere a drumurilor comunale:
	· curătarea santurilor de scurgere a apei;
· îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinisurilor, a gunoaielor şi transportarea acestora în locuri special amenajate;  întretinerea
acostamentelor.
	
Aprilie
	Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	
Viceprimarul comunei CONOP

	
11
	
Alte activităti de interes şi utilitate publică
	
· Adunat peturi
	
Aprilie
	Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	
Viceprimarul comunei CONOP

	

12
	

Lucrari de întretinere a cimitirelor din comuna CONOP
	· Îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinisurilor, a gunoaielor şi transportarea acestora în locuri special amenajate;
· văruirea pomilor;
· vopsirea, văruirea şi reparatia gardurilor;
· întretinut zone cu spatii verzi;
· alte operatiuni ce necesită întretinerea zonei adiacente cimitirelor
	

Mai
	
Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	

Viceprimarul comunei CONOP

	

13
	
Actiuni de curatenie in comuna CONOP
	· curătarea santurilor ,reprofilarea acestora , executarea de santuri , indepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinisurilor, a gunoaielor şi transportarea acestora în locuri special amenajate;
· desfundarea podetelor din localitate;
· curatenie pe langa gospodariile parasite din comuna CONOP
	

Mai
	Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	
Viceprimarul comunei CONOP

	
14
	
Alte activităti de interes şi utilitate publică
	
· Igienizarea pâraielor din comuna
	
Mai
	Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	
Viceprimarul comunei CONOP



	
15
	
Lucrari de intretinere – teren de sport
	· Tuns iarba ,greblat;
	
Iunie
	Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	
Viceprimarul comunei CONOP

	
16
	
Lucrari de curatenie in comuna CONOP
	· Cosit iarba, curatat santuri ;
· îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinisurilor şi a gunoaielor depuse abuziv sau aduse de vânt ,
· 
	
Iunie
	Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	
Viceprimarul comunei CONOP

	17
	Alte activităti de interes şi utilitate publică
	· Adunarea peturilor si a gunoaielor
	Iunie
	Persoane apte de munca beneficiare
	Viceprimarul comunei
CONOP



	
	
	
	
	de ajutor de incluziune
	

	
18
	
Actiuni de curatenie a padurilor din localitatile de pe raza comunei CONOP
	· îndepărtarea gunoaielor depuse abuziv sau aduse de vânt şi depozitarea acestora în locatiile special amenajate;
	
Iulie
	Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	
Viceprimarul comunei CONOP

	
19
	Colectare deseuri in extravilanul comunei CONOP si asigurarea transferului acestora in locuri special destinate
	
· Colectarea gunoaielor de diferite tipuri, sortarea acestora pe categorii şi transportarea acestora în locuri special amenajate
	
Iulie
	Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	
Viceprimarul comunei CONOP

	



20
	


Actiuni de curatare a canalelor si paraurilor de pe raza comunei CONOP
	· îndepărtarea resturilor vegetale şi transportarea acestora în locatii special amenajate;
· lucrări de curătire şi întretinere a canalelor si paraurilor, atât în albia sa cât şi pe margini;
· îndepărtarea resturilor vegetale şi a gunoaielor din tuburile de legatură ce se gasesc în canalele de scurgere la nivelul drumurilor sătesti;
· transportarea gunoaielor şi a resturilor vegetale în locatii special
amenajate
	



Iulie
	

Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	


Viceprimarul comunei CONOP

	
21
	
Lucrări de întretinere
	· curătarea santurilor de scurgere a apei rezultată din ploi;
· îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinisurilor, a gunoaielor;
· vopsirea şi reparatia gardurilor unde este cazul;
· lucrări de constructii edilitare de complexitate minimă
	
August
	Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	
Viceprimarul comunei CONOP

	



22
	



Alte activităti de interes şi utilitate publică
	· asigurarea depozitelor de combustibi solid (material lemons) pentru iarna anului 2025-2026 la toate institutiile publice de pe raza comunei CONOP ;
· tăierea manuală şi mecanică a materialului lemnos şi depozitarea acestuia în locatiile special amenajate
	

August
	Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	
Viceprimarul comunei CONOP

	
	
	
· Adunarea peturilor si a gunoaielor
	
August
	Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	
Viceprimarul comunei CONOP



	
23
	
Lucrari de intretinere – teren sport
	
· tăiat iarba, cosit , greblat ;
· alte activitati carea sunt necesare pentru intretinere
	
Septembrie
	Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	
Viceprimarul comunei CONOP

	





24
	




Activităti de interes şi utilitate publica care vizeaza perioada sezonului rece
	
· tăierea manuală şi mecanică a materialului lemnos şi depozitarea acestuia în locatiile special amenajate la unitatile de invatamant
	
Octombrie
	Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	
Viceprimarul comunei CONOP

	
	
	
· Curatarea cailor de acces la toate institutiile
	
Octombrie
	Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	
Viceprimarul comunei CONOP

	
	
	
· Igienizarea cursurilor de apa
	
Octombrie
	Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	
Viceprimarul comunei CONOP

	
25
	
Alte activităti
	
- lucrari de intretinere a santurilor pentru asigurarea scurgerii apei in perioada sezonului rece ; - montare parazapezi
	
Octombrie
	Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	
Viceprimarul comunei CONOP

	
26
	
Actiuni de curatenie in localitatea CONOP
	
· desfundarea podetelor din localitate;
· curatenie pe langa gospodariile parasite din CONOP
	
Noiembrie
	Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	
Viceprimarul comunei CONOP

	


27
	

Întretinerea în perioada sezonului rece a drumurilor comunale si judetene de pe raza administrativ- teritorială a comunei CONOP
	· îndepărtarea zăpezii cu mijloace mecanice si manuale;
· împrăstierea materialelor antiderapante şi refacerea stocurilor existente;
· încărcat şi descărcat în remorca de tractor a diferitelor materiale necesare deszăpezirii;
· spargerea manuală a gheţii în zonele cu circulaţie intensă (şcoli, grădiniţe,
dispensar uman, politie, posta, altele institutii publice) in satele de pe raza comunei CONOP
	


Noiembrie
	
Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	

Viceprimarul comunei CONOP

	


28
	

Întretinerea în perioada sezonului rece a drumurilor comunale  de pe raza administrativ- teritorială a comunei CONOP
	· îndepărtarea zăpezii cu mijloace mecanice si manuale;
· împrăstierea materialelor antiderapante şi refacerea stocurilor existente;
· încărcat şi descărcat în remorca de tractor a diferitelor materiale necesare deszăpezirii;
· spargerea manuală a gheţii în zonele cu circulaţie intensă (şcoli, grădiniţe,
dispensar uman, politie, posta, altele institutii publice) in satele de pe raza comunei CONOP
	


Decembrie
	
Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	

Viceprimarul comunei CONOP

	
29
	
Participarea la alte actiuni si lucrari care vor aparea pe parcursul anului 2026
	· Participarea la orice tip de activităti de întretinere şi reparatii, ocazionate de producerea unor fenomene naturale (ploi torentiale, vânt puternic, incedii, cutremure, inundatii, etc.) daca este cazul
	
Permanent
	Persoane apte de munca beneficiare de ajutor de
incluziune
	
Viceprimarul comunei CONOP
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