 ANEXA NR. 1 LA P.H.C.L. NR. 5/18.01.2022         
PLAN ANUAL DE ACTIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTEREȘ LOCAL
PENTRU ANUL 2022 , EFECTUATE CU BENEFICIARII 

DE AJUTOR ȘOCIAL CONFORM LEGII NR.416/2001 

	Nr

Crt.
	LUNA
	LUCRĂRI ȘI ACTIUNI PROPUSE A

FI EXECUTATE
	ORE ALOCATE

	1.
	IANUARIE
	1. Deszăpezit șosea, școală și dispenșar

2. Spart și depozitat lemne în magazie (Primărie și Școală) 
3. Lucrări la Bisericile ortodoxe și cimitire

4. Curătenie drumuri comunale DC 41 Cornătelu –Alunișu, DC 53 Bolovani
	320 ore

	2.
	FEBRUARIE
	1. Deszăpezit uliţe sate şi drumuri comunale :

DC 53 Bolovani, DC 41 Cornătelu-Alunișu
5. Spart și depozitat lemne în magazie (Primărie și Școală) 

2. Curățit șanțurile de arbuști și vegetatie

3. Lucrări la Bisericile ortodoxe și cimitire

4. Curățenie în zona pod Poșta Bolovani


	320 ore

	3.
	MARTIE
	1. Curățirea canalelor de resturi vegetale și gunoaie
2. Curățenie teren fotbal

3. Spart și depozitat lemne în magazie (Primărie și Școală)

4. Adâncit șanturi în comună
5. Lucrări la Bisericile ortodoxe și cimitire

6. Lucrări de curățenie pe drumul comunal DC 42 Slobozia-Călugăreni

7. Lucrări de întreținere și plantat arbuști Cămin cultural Cornățelu și parcuri din centrul satului Cornățelu,văruit pomi parcuri.


	320 ore

	4.
	APRILIE
	1. Curățenia de primăvară :

a. toaletarea pomilor (curățat și văruit)

b. greblat vegetație uscată
c. vopsirea gardurilor, băncilor în parcurile de joacă din comună, curtea școlilor, grădinițelor și curtea primăriei.

2. Curățenie teren fotbal

3. Lucrări la Bisericile ortodoxe și cimitire

4. Lucrări de curățenie pe drumul comunal DC 42 Slobozia-Călugăreni

5. Curățenie în zona Pădure Titica, Pădure Bolovani Vale, Pădure Slobozia

6. Lucrări de întreținere și plantat arbuști Cămin cultural Cornatelu și parcuri din centrul satului Cornățelu,văruit pomi parcuri


	320 ore

	5.
	MAI
	1. Cosit vegetație de pe șanțurile din zona primăriei, școlii și Căminului cultural Cornatelu 
2. Strângerea gunoaielor menajere aruncate necorespunzător din toata comună
      3. Curățenie teren fotbal

      4.  Lucrări la Bisericile ortodoxe și cimitire

      5. Lucrări de curățenie pe drumul comunal DC 42 Slobozia-Călugareni

      6. Curățenie în zona Pădure Titica, Pădure   Bolovani Vale și Pădure Slobozia


	320 ore

	6.
	IUNIE
	1. Curățenie teren fotbal

2. Tăiat și cărat abuștii din șanțurile și canalele de colectare a apei

3. Lucrări la Bisericile ortodoxe și cimitire

4. Curățenie în zona pod Poșta Bolovani

5. Curățenie drumuri comunale DC 41 Cornățelu –Alunișu, DC 53 Bolovani
6. Lucrări de întreținere, arbuști Cămin cultural Cornățelu și parcuri din centrul satului Cornățelu,văruit pomi parcuri

	320 ore

	7.
	IULIE
	1. Cosit, strâns și cărat vegetație din curtea Căminului cultural Cornățelu, Școala Bolovani, Școala Cornățelu, Grădinița Alunișu, curtea primăriei, dispensarul uman Bolovani
2. Tăiat cărat și așezat lemne în magazie
3. Curățenie teren fotbal

4. Tăiat și cărat arbuștii din șanțurile și canalele de colectare a apei

5. Lucrări la Bisericile ortodoxe și cimitire


	320 ore

	8.
	AUGUST
	1. Văruirea grupurilor sanitare de la Târgul anual Cornățelu

2. Întreținere baza sportivă Bolovani (cosit vegetație, marcarea terenului, igienizarea cabinelor vopsirea porților și gardurilor) 
3. Tăiat cărat și așezat lemne în magazie.

4. Lucrări la Bisericile ortodoxe și cimitire
  5.    Curățenie în zona pod Poșta Bolovani

        6.    Lucrări de întreținere, arbuști Cămin cultural Cornățelu și parcuri din centrul satului Cornățelu,văruit pomi parcuri.

	320 ore

	9.
	SEPTEMBRIE
	1. Cosit, strâns și cărat vegetație în parcurile și spațiile de joacă din comună
2. Curățenie  în zona Târgului anual Cornățelu după zilele de desfășurare ( 6 - 9 septembrie).

3. Curățenie teren fotbal

4. Tăiat și cărat arbuștii din șanțurile și canalele de colectare a apei

5. Lucrări la Bisericile ortodoxe și cimitire

6. Curățenie în zona Pădure Titica, Pădure Bolovani Vale și Pădure Slobozia


	320 ore

	10.
	OCTOMBRIE
	1. Curățenia de vegetație uscată a zonelor limitrofe drumurilor comunale
2. Curățenie teren fotbal
3. Spart și depozitat lemne în magazie (Primărie și Școală)

4. Lucrări la Bisericile ortodoxe și cimitire

5. Curățenie în zona Pădure Titica, Pădure  Bolovani Vale și Pădure Slobozia


	320 ore

	11.
	NOIEMBRIE
	1. Curățirea șanțurilor de arboretele crescut, resturi vegetale uscate din comună
2. Curățenie teren fotbal
3. Spart și depozitat lemne în magazie (Primărie și Școală)
4. Lucrări la Bisericile Bolovani ortodoxe și cimitire

5. Curățenie drumuri comunale DC 41 Cornățelu –Alunișu, DC 53 Bolovani


	320 ore

	12.
	DECEMBRIE
	1. Deszăpezit ulițe sătești și drumuri comunale :

Bolovani DC 53, Cornățelu –Alunișu DC 41

2. Curățat șanțuri, desfundat podețe satele Bolovani și Cornățelu

3. Curățenie teren fotbal

4. Spart și depozitat lemne în magazie (Primărie și Școală)

5. Lucrări la Bisericile ortodoxe și cimitire


	320 ore


NOTA : În fiecare lună pot fi cuprinse și alte lucrări neprevăzute.
                              Primar,                                                       Avizează pentru legalitate,
                                                                                                              Secretar general,

                      Florin-Nelu Ivan                                                      Aurelia-Alina Grigore 
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