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                                    ANEXA NR. 2 LA PHCL nr.106 din 20.12.2022
Indicatori tehnico-economici
Suprafata totala teren bretea

2206

mp

Suprafata teren expropriat

2088

mp

Suprafata carosabil


913.42
mp

Suprafata trotuar


610.28
 mp

Piste ciclisti



406.48
mp

Borduri 20x25



292

ml

Borduri 10x15



583

ml

Terasamente



508.04 
mc

Sapatura



487.66
mc

Indicatoare rutiere STOP

2

buc

Indicatoare rutiere trecere pietoni
4

buc

Marcaj trecere pietoni


2

buc

Marcaj termoplastic


146

ml

Valoare totala a investitiei: 

1.520.31,79 lei cu TVA (19%)

                                                     1.279.088,4 lei fara TVA

         din care C+M: 
           662749,80 lei cu TVA (19%)

                                                               556932,6 lei fara TVA

Durata estimata de realizare a investitiei este de 4 luni (1 luna proiectare, 3 luni executie)
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