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Indicatori tehnico-economici: 

	- retea canalizare pluviala lungime:	aprox. 3.619 m
	- tuburi PAFSIN DN 5.000 cu diametrul de 1200 in zona amonte si 1400 mm in zona aval de drumul national 
	- bazin de retentie din beton – 1 buc
	- bazin de descarcare din beton – 1 buc


VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI: 			15.423.624,33 lei, 
din care TVA 						  2.444.792,38 lei

VALOARE C+M: 	         				12.127.521,12 lei, 
din care TVA 						  1.936.326,90 lei


Durata estimata de realizare a investitiei este de 25 luni.


	PRESEDINTE DE SEDINTA ,		 CONTRASEMNEAZA  PENTRU LEGALITATE,
              Raluca-Elena Nita 					SECRETAR GENERAL,
  				                                           Daniela Vasilescu
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