CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA




                                                                       
HOTĂRÂREA NR.131
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.08.2008;

Având în vedere raportul nr.1134421/2008 întocmit de Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică şi Investiţii prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate privind ”Reabilitare reţele de alimentare cu apă în municipiul Craiova - 35 km”  şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.75, 76, 77, 81, 82/2008 ;

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/1999 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de Comunitatea Europeană, precum şi fondurilor de cofinanţare aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.22/2000, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, modificată şi completată;

 
În temeiul art.36, alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4, lit. d şi art.45, alin. 3  din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind ”Reabilitare reţele de alimentare cu apă în municipiul Craiova - 35 km”, având următorii indicatori tehnico – economici: 


1. Valoarea totală(INV) a investiţiei                           41.385,634 mii lei 
   
     (în preţuri – 06.2008, 1 euro = 3,6561 lei)


                                                    din care:




construcţii + montaj (C+M)                             35.984,752 mii  lei

2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)

    - anul I                                               13.795,211/11.994,917 mii lei/ mii lei

         - anul II                                              13.795,211/11.994,917 mii lei/ mii lei

         - anul III                                             13.795,212/11.994,918 mii lei/ mii lei

          3. Durata de execuţie a investiţiei – 36 luni

 în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv PT+CS şi detalii de execuţie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Proiecte, Programe de  Dezvoltare Tehnică şi Investiţii  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei      hotărâri.

	PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
	CONTRASEMENEAZĂ,

	
	SECRETAR,

	Virgil BOBOC
	Nicoleta MIULESCU




User - \\Sapl3\D\Docs\Hotarari Finale 2008 Nou\HCL\hc 131#2008.doc - 29/08/08 13:08:27 A8/P8
FP 43 – 01, vers.01


