CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA






HOTĂRÂREA NR. 245
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.10.2008;

Având în vedere raportul nr.139007/2008 întocmit de Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică şi Investiţii prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate privind ”Realizarea sensului  giratoriu la intersecţia  străzii Împăratul Traian cu străzile Spania, Magheru şi 22 Decembrie 1989 din Municipiul Craiova” şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.168, 170, 171, 172, 175/2008;  


 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/1999 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de Comunitatea Europeană, precum şi fondurilor de cofinanţare aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.22/2000, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

 
În temeiul art.36, alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4, lit. d, art.45, alin. 3 şi art.61 alin.2  din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind ” Realizarea sensului  giratoriu la intersecţia  străzii Împăratul Traian cu străzile Spania, Magheru şi 22 Decembrie 1989 din Municipiul Craiova”, având următorii indicatori tehnico – economici: 



1. Valoarea totală(INV) a investiţiei , inclusiv T.V.A.                766,77 mii lei                                                         
               (în preţuri – 09.2008, 1 euro = 3,5995 lei)


                                                    din care:




construcţii + montaj (C+M)                                               635,35 mii  lei

  2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)

    - anul I                                                       766,77 mii lei /635,35 mii lei
    - anul II                                                      766,77 mii lei /635,35 mii lei 

            3. Durata de realizare a investiţiei – 4 luni


 în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv PT+CS şi detalii de execuţie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Proiecte, Programe de  Dezvoltare Tehnică şi Investiţii  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri.

	     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
	CONTRASEMNEAZĂ,

	                          
	SECRETAR,

	            Alexandru GÎDĂR
	Nicoleta MIULESCU
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