CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA




                                                                      
HOTĂRÂREA NR. 246
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.10.2008;

Având în vedere raportul nr.139005/2008 întocmit de Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică şi Investiţii prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate privind ”Realizarea sensului  giratoriu la intersecţia Bulevardului Carol I cu străzile Fraţii Goleşti şi Păltiniş din Municipiul Craiova” şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.168, 170, 171, 172, 175/2008;  


 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/1999 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de Comunitatea Europeană, precum şi fondurilor de cofinanţare aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.22/2000, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

 
În temeiul art.36, alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4, lit. d, art.45, alin. 3  şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

               HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind ”Realizarea sensului  giratoriu la intersecţia Bulevardului Carol I cu străzile Fraţii Goleşti şi Păltiniş din Municipiul Craiova”, având următorii indicatori tehnico – economici: 


1. Valoarea totală(INV) a investiţiei                                            958,43 mii lei
               (în preţuri – luna, anul,  1 euro = 3,5995 lei)


                                                    din care:




construcţii + montaj (C+M)                                              801,96 mii  lei

2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)

    - anul I                                                              958,43 mii lei /801,96 mii lei
    - anul II                                                             958,43 mii lei /801,96 mii lei
          3. Durata de realizare a investiţiei – 4 luni


 în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv PT+CS şi detalii de execuţie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Proiecte, Programe de  Dezvoltare Tehnică şi Investiţii  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
	PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
	      CONTRASEMNEAZĂ,

	
	                SECRETAR,

	Alexandru GÎDĂR
	Nicoleta MIULESCU
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