CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA




                                                                       
HOTĂRÂREA NR. 310
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.11.2008;

Având în vedere raportul nr.163574/2008 întocmit de Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică şi Investiţii prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate privind ”Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă în cartierul Nicolae Romanescu din Municipiul Craiova” şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 212, 213, 214, 215, 218/2008; 


 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/1999 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de Comunitatea Europeană, precum şi fondurilor de cofinanţare aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.22/2000, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, modificată şi completată;

 
În temeiul art.36, alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4, lit. d, art.45, alin. 3  şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

                                HOTĂRĂŞTE:




Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind ”Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă în cartierul Nicolae Romanescu din Municipiul Craiova” , având următorii indicatori tehnico – economici: 


1. Valoarea totală(INV) a investiţiei                                      19.525,14 mii lei

            (în preţuri – 10.2008, 1 euro = 3,7603 lei)


                                                    din care:




construcţii + montaj (C+M)                                         16.976,18 mii  lei

2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)

    - anul I                                                     9.762,57 mii lei / 8.488,09 mii lei

    - anul II                                                   9.762,57 mii lei / 8.488,09 mii lei

          3. Durata de execuţie a investiţiei – 24 luni

în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv PT+CS şi detalii de execuţie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Proiecte, Programe de  Dezvoltare Tehnică şi Investiţii  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.

	PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
	      CONTRASEMNEAZĂ,

	
	       SECRETAR,

	               Dan Iulius MAGLA 
	     Nicoleta MIULESCU
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