CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA















                                HOTĂRÂREA NR.386
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.12.2008;

          Având în vedere raportul nr.177045/2008 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate privind „Construire arhivă pentru Primăria Municipiului Craiova” şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.246, 247, 250, 253, 254;


În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,  Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, modificată şi completată şi Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

 
În temeiul art.36, alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4, lit. d, art.45, alin.3  şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la „Construire arhivă pentru Primăria Municipiului Craiova”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei


 9 582,64 mii lei (2 494,12 mii euro) 

din care          

   construcţii + montaj (C+M)

         7 821,06 mii lei (2 035,62 mii euro)

2. Eşalonarea investiţiei:                   - anul I      - etapa I  – 2009 – 4 luni

                                                          - anul II   – etapa II  – 2010 – 12 luni

                                                          - anul III – etapa III – 2011  – 8 luni

3. Durata de execuţie a investiţiei               – 24 luni 

4. Capacitatea în unităţi fizice:           Suprafaţa construit propusă – 375,65 mp

                                                            Suprafaţa desfăşurată propusă – 1472,15mp
(Preţuri 19.11.2008: 1 euro = 3,8421 lei)

în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv    PT+CS şi detalii de execuţie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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