MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA


HOTĂRÂREA NR.411
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr.112688/2009 întocmit de Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică şi Investiţii prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la  „Reţele locuinţe A.N.L. cu chirie pentru tineri Ansamblul Romanescu – Potelu III” şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;   


 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

 
În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.3  şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 


HOTĂRĂŞTE:


Art.1.  Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la „Reţele locuinţe A.N.L. cu chirie pentru tineri Ansamblul Romanescu – Potelu III”,  din municipiul Craiova, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având indicatorii tehnico – economici conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre, în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv  PT+CS şi detalii de execuţie. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul      Administraţie Publică Locală şi Direcţia Proiecte, Programe de  Dezvoltare Tehnică şi Investiţii  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri.
	          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
	                 CONTRASEMNEAZĂ,

	             
	                  SECRETAR,

	                    Teodor Nicuşor SAS
	                   Nicoleta MIULESCU




                                                             ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA NR.411/2009
Indicatori tehnico- economici :


1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

5.125,843


(în preţuri -  iunie 2009, 1 euro = 4(2325 lei)


din care:


SUBETAPA I






3.782,031


SUBETAPA II





           1.343,812


Total construcţii-montaj (C+M)



           4.235,369


din care:


C + M SUBETAPA I





3.150,576


C+ M SUBETAPA II




           1.084,793


2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)





-   anul I total 




                    5.125,843/4.235,369

din care:



SUBETAPA I





          3.782,031/3.150,576


SUBETAPA II




                     1.343,812/1.084,793

           3. Durata de realizare (luni)





     10
           4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)





TOTAL din care:

    Subetapa I
Subetapa II


- L conductă apă  
    800 m.



    600 m.           200 m.

- L conductă canal     1.100 m 



    740 m.
      360 m.

- L stradă
 
    479 m 



    479 m.              -

- S parcări

    4.885 mp.                               2.785 mp.          2.100 mp.
- S trotuare, alei
    5.870 mp.                                5.200 mp.          670 mp

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Teodor Nicuşor SAS
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