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I. 
Descrierea pe scurt a situatiei actuale (date statistice, elemente specifice, etc.)

Tot la nivel regional, Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027, identifică 6 domenii de specializare inteligentă la nivelul regiunii:
· TIC - Tehnologia Informației și Comunicării;
· Turism;
Având în vedere aceste domenii de specializare inteligentă ale regiunii, elementele cu potențial ale județului Constanța trebuie valorificate pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a județului și, implicit, la dezvoltarea Regiunii Sud – Est. 

Strategia ITI Delta Dunării pentru orizontul de timp 2030 are definită o viziune de dezvoltare care combină viziunea pentru Delta Dunării (zona Biosferei Delta Dunării – o deltă vie cu echilibru între mediu și comunitate; cu o economie locală durabilă și sănătoasă – bazată, în principal, pe natură și turism cultural; cu un proces de planificare bazată pe incluziune (localnici, autorități, mediu de afaceri) cu viziunea pentru zonele limitrofe care se referă la o agricultură și un mediu de afaceri dinamice, cu rețea de centre urbane de furnizare de servicii și cu un sector turistic integrat în atracțiile zonei și ale Deltei.

Dezvoltarea durabilă a județului într-o manieră coerentă impune înglobarea documentelor strategice proiectate la nivelul teritoriului, respectiv: Plan de menținere a calității aerului în județul Constanța 2019 – 2023. Planul de menținere a calității aerului în județul Constanța cuprinde măsuri care vizează menținerea şi/sau îmbunătățirea calității aerului în județul Constanța. Monitorizarea acestor măsuri este în sarcina Consiliului Județean Constanța, cu sprijinul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța atunci când este necesară utilizarea aparaturii specifice de măsurare a nivelului concentrațiilor de poluanți din atmosferă.

Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Turismului în Județul Constanța, 2019- 2028  care are ca scop dezvoltarea județului Constanța ca destinație turistică competitivă la niveleuropean, dezvoltată pe principii  durabile, atractivă pentru 365 zile pe an, cu o paletă largă de atracții și experiențe turistice oferite, echilibrat răspândite la nivelul întregului areal. Strategia urmărește ca turismul, privit ca activitate economică de bază la nivelul județului Constanța, să creeze noi oportunități pentru ocuparea forței de muncă și pentru îmbunătățirea calității vieții populației locale. 
Strategia se bazează pe patru principii care converg către dezvoltarea durabilă a turismului în județul Constanța:
A. Dezvoltarea turismului aduce beneficii economice și sociale pentru comunitatea locală; 
B. Dezvoltarea turismului contribuie la conservarea, reabilitarea și capitalizarea patrimoniului cultural și are un impact negativ minim asupra culturii locale; 
C. Dezvoltarea turismului contribuie la menținerea unui mediu natural curat, iar activitățileturistice au un impact negativ minim asupra acestuia;
D. Dezvoltarea turismului satisface nevoile turiştilor. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului de Creștere – Zona Metropolitană
Constanța. Viziunea de dezvoltare a Polului Naţional de Creştere - Constanţa are în vedere impunerea Zonei Metropolitane Constanţa ca un centru multifuncţional competitiv al României şi principalul pol economic în regiunea Mării Negre, avându-se în vedere totodată dezvoltarea durabilă a întregii zone şi reducerea discrepanţelor actuale de dezvoltare dintre cele 16 localităţi care compun polul de creştere. Constanţa va fi o metropolă europeană, un pol de creștere și o zonă turistică în expansiune, cu o economie solidă și competitivă şi un standard de viaţă ridicat pentru toţi locuitorii săi. Obiectivul pe termen mediu și lung este acela de a asigura un spațiu metropolitan funcțional, un cadru urban adecvat care să ofere condiții optime de viață locuitorilor săi și să genereze oportunități pentru aceștia, precum și pentru alte persoane care vor să se stabilească aici, unul din scopurile urmărite fiind și acela de a crește din punct de vedere demografic, în special în zona activă a populației, stimulând migrația pozitivă și atratgerea de tineri și de capital uman calificat. Un pilon al viziunii de dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanța îl reprezintă integrarea măsurilor inovative și utilizarea noilor tehnologi în viața orașului, stimulând astfel progresul în acestă direcție, urmărind implementarea conceptului de SMART CITY. 
Strategia Smart City a Municipiului Constanța are ca obiectiv general consolidarea capacității administrative a UAT Municipiul Constanța prin dezvoltarea capacității de planificare strategică și prin simplificarea procedurilor administrative, corelată cu introducerea de metode electronice de gestionare și management a documentelor administrative
Strategia de Dezvoltare a Judetului Constanta este centrată pe trei „direcții prioritare de dezvoltare”, cărora le sunt asociate trei „obiective majore suport”. Pentru implementarea acestora au fost identificate o serie de „obiective strategice”, fiecare obiectiv grupând „axe prioritare”, transpuse în „intervenții” de diferite tipuri, care sunt modalități concrete de acțiune ce vor contribui în mod direct la atingerea viziunii de dezvoltare a județului. Direcțiile prioritare de dezvoltare din strategia de dezvoltare a județului sunt:
1. Dezvoltare economică prin valorificarea potențialului local și utilizarea inovării și a noilor tehnologii;
2. Creșterea calității condițiilor de locuire și reducerea disparităților dintre comunități;
3. Dezvoltarea turismului și a serviciilor conexe prin utilizarea inteligentă a resurselor locale.
Comuna Crucea este situata in judetul Constanta, cod SIRUTA 61559, cu urmatoarele localitati componente: Crucea, Baltagesti, Crisan, Galbiori, Stpina, Siriu. Suprafata totala este de 24.374 ha. Totalul populatiei este de 3059 locuitori. 
Caile de comunicatie de pe teritoriul comunei sunt alcatuite din :
· Drumul National DN 2A- care face legatura intre localitatile Crucea- Galbiori si Stupina;
· Drumul Judetean 224 care face legatura dintre satul de resedinta si satul Baltagesti. 
Analiza evolutiei populatiei pe grupe de varsta de la nivelul comunei Crucea, ne indica urmatoarele:
· Populatia tanara este intr-un usor declin in anul 2020 fata de anul 2010. 

Prin urmare, autoritatea locala cauta solutii pentru a imbunatati calitatea vietii de la nivelul comunei, tocmai pentru a spori si a mentine populatia tanara la nivel de comuna. 
La nivelul anului 2020, s-a observat o evolutie fluctuanta privind plecarile din comuna, anul 2002 inregistrand cea mai mare cota a acestui indicator  cu 36 de mutari de resedinta. In intervalul de timp analizat, indicatorul a atins nivelul minim de 13 mutari in anul 2010. 
Stabilirea de resedinta a inregistrat o evolutie fluctuanta. Daca la nivelul anului 2002 s-au inregistrat 10 stabiliri de resedinta, cea mai importanta cota a acestui indicator s-a inregistrat in anul 2013 cu 18 stabiliri de resedinta, iar la finalul perioadei analizate (in anul 2019) s-au inregistrat 5 stabiliri de resedinta. 
Analizand aceste date si presupunand constant ritmul de scadere a populatiei, acesta va ajunge in anul 2027 la 2.982 locuitori. Prognoza arata o scadere a populatiei in perioada urmatoare ceea ce va avea efecte negative asupra dezvoltarii comunitatii.
Astfel, autoritatea publica trebuie sa gandeasca proiecte pentru comunitate, pentru imbunatatirea calitatii vietii, astfel incat sa sporeasca natalitatea si sa atraga tineri.
Din totalul terenurilor neagricole, ponderea cea mai mare o detin padurile, respectiv 46%, urmate de constructii, cu 20%, terenuri neproductive cu 17%, comunicatii si cai ferate cu 10%, iar diferenta de 7% ocupata de ape si balti. Prin urmare, din situatia prezentata, reiese faptul ca exista teren pentru construirea unei piste de biciclete. 
Mai mult, proiectul de fata raspunde directiilor si obiectivelor strategice cuprinse in Strategia de de dezvoltare locala a comunei Crucea 2021-2027, respectiv:
· Directia Strategica de dezvoltare sociala:
OS 1. Asigurarea serviciilor de baza pentru populatie si sectorul economic;
OS 3. Dezvoltarea si promovarea patrimoniului cultural local
OS 4. Implementatea de masuri pentru a oferi conditii de viata durabile, confortabile si accesibile. 
OS 5. Crearea de oportunitati pentru activitati recreationale.

· Directia Strategica de dezvoltare a mediului
OS 12. Un mediu curat pentru comunitate. 
Nerealizarea obiectivului de investiții propus ar avea un impact negativ asupra comunității locale, existând  în permanență  riscul producerii unor evenimente rutiere datorită circulației pe partea carosabilă a pietonilor și bicicliștilor în special pe timpul nopții și pe timp nefavorabil.
Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei
· Creșterea gradului de utilizare a mijloacelor de transport prin folosirea bicicletelor la deplasarea turiștilor spre zonele de interes turistic ; 
· Scăderea riscului producerii de accidente rutiere;
· Asigurarea condițiilor de sănătate, protecția mediului;
· Condiții optime de trai pentru populația beneficiară a investiției;
· Promovarea către un turism ecologic;

3.Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local
Analizand natura investitiilor proiectelor deja implementate , se observa faptul ca intre aceste proiecte si proiectul pentru pista de biciclete de 5km, nu exista corelare si nici nu se identifica suprapunere de costuri sau elemente de investitie comuna.

4.Corelarea cu proiecte in curs de implementare de la nivel local
La acest moment UAT Crucea implementeaza mai multe proiecte din fonduri nationale, avand urmatoarele obiective :
	Nr. Crt 

	
PROIECTE IN DERULARE/DEPUSE IN COMUNA 

	
	Titlul proiectului
	Perioada de implementare
	Linia de finantare accesata
	Stadiu
proiect

	1
	Extindere si dotare liceu tehnologic Crucea
	13.02.2017
13.02.2023
	PNDR 2014 - 2020, Submasura 7.2 -
Investitii in creearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica
	În curs de execuție

	2
	Alimentare cu apa potabila  a localitatilor  Stupina și Gălbiori și canalizare menejeră în localitatea Crucea”
	30.11. 2015- 30.11.2022
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală, care se derulează în cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Administraţiei Publice, conform OUG nr.28/2013.
	In curs de execuție

	3.
	Inființare sistem de canalizare ape uzate menajere în sat Gălbiori
	30.12.2021-30.12.2023
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală, care se derulează în cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Administraţiei Publice, conform OUG nr.28/2013.
	A fost semnat contractul de finanțare și  au fost  inițiate demersurile privind achizția publică, pentru încheierea contractului de execuție lucrării,

	4.
	Inființare sistem de canalizare ape uzate menajere în sat Stupina
	30.12.2021-30.12.2023
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală, care se derulează în cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Administraţiei Publice, conform OUG nr.28/2013.
	A fost semnat contractul de finanțare și  au fost  inițiate demersurile privind achizția publică, pentru încheierea contractului de execuție lucrării

	
	”CONSTRUIRE ȘI DOTARE COMPLEX SPORTIV ÎN LOCALITATEA CRUCEA,  JUDEȚUL CONSTANȚA”
	
	Compania Națională de Investiții  SA(CNI)
	La data prezentei se află în derularea proceduri de achiziție publică.


	
	Construire și dotare cămin cultural, str. Amurgului, nr. 4, sat Crișan, comuna Crucea, județul Constanța”
	
	Compania Națională de Investiții  SA(CNI)
	La data prezentei se află în derularea proceduri de achiziție publică.


	5.
	Modernizare DC 65  Băltăgești - Capidava
	
	Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny"


	A fost depusă cererea de finanțare - Proiectul se află în faza de evaluare

	6.
	Modernizare DC 66  Băltăgești - Gălbiori"
	
	Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny"
	A fost depusă cererea de finanțare - Proiectul se află în faza de evaluare

	7.
	"Modernizare DC 71 de la Șiriu până la hotar cu comuna Horia"
	
	Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny"
	A fost depusă cererea de finanțare - Proiectul se află în faza de evaluare

	8.
		 Modernizare drumuri in localitatea Crisan, comuna Crucea, judetul Constanta 



	
	Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny"
	A fost depusă cererea de finanțare - Proiectul se află în faza de evaluare

	9.
	
	 Modernizare drumuri in localitatea Siriu, comuna Crucea, judetul Constanta 



	
	Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny"
	A fost depusă cererea de finanțare - Proiectul se află în faza de evaluare

	10.
		 Modernizare drumuri in localitatea Stupina, comuna Crucea, judetul Constanta 



	
	Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny"
	A fost depusă cererea de finanțare - Proiectul se află în faza de evaluare

	11.
	Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in comunele Crucea, Gradina, Pantelimon, Targusor si Vulturu, judetul Constanta
	
	Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny"
	A fost depusă cererea de finanțare - Proiectul se află în faza de evaluare


		
Analizand natura investitiilor proiectelor in curs de implementare , se observa faptul ca intre aceste proiecte si proiectul pentru pista de biciclete de 4,6 km, nu exista corelare si nici nu se identifica suprapunere de costuri sau elemente de investitie comuna.
5.Corelarea cu celelalte proiecte pentru care se aplica la finantare
În cazul stațiilor de încărcare electrică, punctele de încărcare pentru vehiculele electrice vor fi în proprietatea autorității publice locale. Aceste infrastructuri vor fi puse la dispoziția utilizatorilor interesați în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu, gratuit sau la un cost care va acoperi necesarul de energie și întreținere pentru a asigura funcționarea lor și nu vor fi generatoare de profit.

6.Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii
Viziunea de dezvoltare pentru comuna crucea pentru orizontul de timp 2021 – 2027 este urmatoarea: În următorii 7 ani, comuna Crucea va deveni o comuna moderna, dezvoltata echilibrat prin atragerea de noi investitori şi prin valorificarea potenţialului şi a iniţiativelor locale în agricultură, turism şi promovare a tradiţiilor. Creşterea disponibilităţii autorităţilor publice locale faţă de cetăţeni şi dezvoltarea şi eficientizarea infrastructurii publice vor constitui premisele pentru creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei, motivând locuitorii actuali, şi în special tinerii, să rămână în comună şi să-şi întemeieze familii şi afaceri aici, şi atrăgând locuitori noi din zonele învecinate, respectiv cetăţeni cu locuri de muncă în Constanta, dornici să îşi petreacă timpul liber într-o zonă curată, dezvoltată şi uşor accesibilă, dar totodată departe de agitaţia urbană.
Pentru ca viziunea propusa sa fie transformata in realitate, sunt urmarite in principal doua „directii de dezvoltare” si doua „obiective de dezvoltare comune”, transpuse in practica printr-o serie de „masuri si interventii”, concretizate in ”proiecte”. Obiectivele strategice aferente directiilor de dezvoltare si obiectivele de dezvoltare comune, pe langa urmarirea propriilor tinte, trebuie sa sustina atingerea viziunii de dezvoltare. 
Directiile de dezvoltare si obiectivele comune asociate acestora sunt urmatoarele: 
❖ Directie de dezvoltare 1: Imbunatatirea nivelului de trai al locuitorilor 
❖ Directie de dezvoltare 2: Dezvoltarea mediului de afaceri 
❖ Obiectiv de dezvoltare comun 3: Modernizarea administratiei publice 
❖ Obiectiv de dezvoltare comun 4: Dezvoltarea durabila si sustenabila a teritoriului.

Măsurile de fluidizare a traficului general, fără o separare a fluxurilor de biciclete şi a transportului public, a contribuit la apariţia mesajelor unei categorii de şoferi care consideră că măsurile de eficientizare a utilizării drumurilor publice de fapt contribuie la “aglomerarea” străzilor. Această categorie este una foarte vocală şi foarte convinsă de argumentele sale. În lipsa unor campanii de informare, este de aşteptat ca mesajele acestora să devină tot mai radicale şi să contribuie la creşterea agresivităţii în trafic.

Reducerea utilizării automobilului în favoarea deplasărilor pe jos sau cu bicicleta și retransformarea zonelor acaparate de trafic și parcări în spații publice prietenoase și atractive pentru oameni, determină creșterea calității vieții individuale, prin îmbunătățirea sănătății, longevității și dispariția principalei surse de accidente grave, contribuie de asemenea la creșterea calității mediului natural, dar și la agregarea societății, prin facilitarea interacțiunii sociale și empatiei specifice spațiilor în care oamenii sunt în contact direct.  
Dezvoltarea unui ecosistem favorabil utilizării bicicletei în România, pentru îmbunătățirea mobilității, sănătății, susținerea dezvoltării economice și dezvoltării durabile va sprijini dezvoltarea comunei Crucea.

7. Modul de indeplinire a conditiilor aferente investitiilor
Proiectul va respecta condițiile de eligibilitate, astfel:
Proiectul este in corelare cu investițiie din Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Urbanistice Generale, aprobate sau în curs de elaborare /aprobare;
Infrastructura va avea în vedere prevederile/recomandările Ghidului de proiectare a infrastructurii pentru biciclete care conține cerinţe generale de calitate a infrastructurii pentru biciclete şi trotinete electrice – trasee, parcaje – în vederea asigurării viabilității acesteia.
Pista pentru biciclete:
[bookmark: _Hlk518982732]Zona pe care se propune infințarea pistei de biciclete apartine domeniului public  și privat al U.A.T Comuna Crucea, judetul Constanța.
Regimul juridic: Amplasamentul studiat apartine domeniului public și privat al comunei Crucea, aflat in administrarea Consiliului Local Crucea, și se află în intravilanul localități Crucea și extravilanul comunei Crucea.
· Regimul economic:  - destinația stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului –  teren cu destinație intravilan (TDI), arabil, pășune și teren cu destinație specială ”TDS” .
· categoria de folosință: -  căi de comunicație rutieră, arabil și pășune.
Regimul tehnic: Traseul pistei va avea o lungime de aproximativ de 4,5 km, având ca punct de plecare centrul de informare turistică și până la Izvorul Tămăduirii.

Terenul este situat în intravilanul localității  Crucea și extravilanul comunei Crucea județul Constanța. Terenul are o lungime de aproximativ 4,5 km  mp și este liber de construcții. 
Retele tehnico- edilitare existente în zonă:
[bookmark: _Hlk518982817]- rețea de alimentare cu apă potabilă, rețea de canalizare, retea de energie electrică, rețea de telecomunicații, rețea TV prin cablu. Se vor respecta reglementarile urbanistice prevazute in PUG Comuna Crucea, judetul Constanța.

Este o infrastructură cu utilizare obligatorie, atunci când există, pentru toate categoriile de bicicliști și pentru toate categoriile de biciclete. Pe pista pentru biciclete circulă şi trotinetele electrice conform prevederilor legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice. Accesul la investiție se face din zona drumul Național DN 2A și din străzile ce aparțin domeniului pubic al UAT Crucea. 

Pista pentru biciclete și zona adiacentă acesteia trebuie să îndeplinească, simultan, următoarele condiții:
În cazul pistelor pentru biciclete amenajate în mediul urban, se admite o lățime de minimum 2,4 m pentru pistele cu un singur sens și minimum 3,0 m pentru pistele cu dublu sens.
Asigurarea unei înălţimi de liberă de trecere pe sub obstacole de minimum 2,50 m sau, dacă infrastructura deja există, de minimum 2,10 m în tuneluri, pe pasaje și poduri;
În cazul pistelor amenajate în extravilan, se va asigura un spațiu de siguranță de 0,5 m în lateralele pistei pentru biciclete.
Asigurarea unei suprafețe a pistei pentru biciclete dintr-un material rigid, stabil, cu un finisaj antiderapant, pe toată lungimea traseului;
Asigurarea unui sistem de scurgere și evacuare a apei pluviale astfel încât să nu existe pericol de băltire pe suprafața pistei;
Pista pentru biciclete este proiectată pentru deplasarea cu o viteză de 30 km/h;
Asigurarea legăturii facile și în siguranță cu partea carosabilă destinată traficului general, la capete.

Pista/Culoarul pentru biciclete:
Lățimea unui culoar pentru biciclete este de 2 metri, inclusiv marcajul de delimitare. În unele cazuri, dacă traficul motorizat este foarte scăzut, lățimea unui culoar pentru biciclete poate să fie de minimum 1 m lățime, exclusiv marcajul de delimitare, dacă pe suprafața de rulare nu sunt capace de canalizare sau alte denivelări care ar putea determina utilizatorii să le ocolească. În cazul în care se amenajează un culoar pentru biciclete pe o bandă de circulație deja marcată se admite o lățime de 1,2 metri între marcajele de delimitare.
Proiectarea unui culoar pentru biciclete trebuie să țină cont de suprafața părții carosabile ce va fi atribuită circulației bicicletelor (canalizări, șanțuri pentru scurgerea apei etc). Traiectoria bicicletelor trebuie să fie previzibilă.
Delimitarea culoarelor pentru biciclete se face cu marcaj de culoare albă, linie simplă discontinuă. Se poate utiliza linie continuă pe contrasensul deschis bicicletelor.
Se va asigura un spațiu de siguranță de 0,5 m liber de orice obstacol. În cazul în care culoarul pentru biciclete trece pe lângă parcaje auto paralele cu trotuarul, spațiul de siguranță între parcaje și bandă va fi de minimum 1 metru.
Pista să aibă continuitate și va asigura conexiunea a cel puțin două puncte de interes la nivel local.
Principiul DNSH
	Obiectiv de mediu evaluat conform principiului DNSH	Evaluare simplificată
1	Atenuarea efectelor schimbărilor climatice -Investiția propusă va susține mobilitatea urbană verde prin asigurarea infrastructurii pentru transportul verde de tip pista de Bicicleta in mediul rural
2	Adaptarea	la efectele schimbărilor climatice- Investiția nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind adaptarea la schimbările climatice, luând în considerare efectele directe și efectele primare indirecte de pe parcursul implementării.
La momentul elaborarii achizitiilor publice si proiectarii vor fi determinate vulnerabilitățile din punct de vedere al condițiilor de mediu/climatice (inundații, ploi torențiale, temperaturi extreme, etc).
Prognozele acestor vulnerabilități pe durata de viață a investiței vor fi avute în vedere în faza de proiectare, cu impact asupra soluțiilor tehnice selectate.
Totodată se va urmări ca soluțiile de adaptare să nu afecteze în mod negativ eforturile de adaptare sau nivelul de reziliență la riscurile fizice legate de climă a altor persoane, a naturii, a activelor și a altor activități economice și să fie în concordanță cu eforturile de adaptare la nivel local. Aceste condiții vor fi specificate în datele achiziției.
3	Protecția și utilizarea sustenabilă a resurselor de apă- Investiția va avea un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viață. Nu sunt identificabile riscuri de degradare a mediului legate de protejarea calității apei și de stresul hidric.
4	Economia circulară, prevenirea generării deșeurilor reciclarea deșeurilor
În toate etapele investiției se va menţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive) şi respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.
În implementare se va impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.
În perioada de operare nu vor fi generate deșeuri periculoase. Se vor asigura toate facilitățile necesare depozitării/stocării temporare a deșeurilor generate până la valorificarea sau eliminarea definitivă. Intr-o prima etapa se va realiza colectarea selectiva a deseurilor, conform prevederilor legale în vigoare. Pentru fiecare tip de deșeuri vor fi prevăzute măsuri de valorificare/eliminare definitiva prin încheierea de contracte cu firme autorizate în acest sens. Transportul deseurilor către facilitățile de tratare și eliminare finală se va realiza cu mijloacele firmelor autorizate contractate.
Intr-o prima etapă se va realiza colectarea selectiva a deseurilor, conform  prevederilor legale în vigoare. Pentru fiecare tip de deșeuri vor fi prevăzute măsuri de valorificare/eliminare definitiva prin încheierea de contracte cu firme autorizate în acest sens. Transportul deseurilor către facilitățile de tratare și eliminare finală se va realiza cu mijloacele firmelor autorizate contractate.
Gestionarea deşeurilor rezultate atât din faza de operare, cât și cele rezultate la finalul duratei de viață se va realiza în conformitate cu obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deşeurilor la nivel naţional - Planul naţional de gestionare a deşeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017). Aceste condiții vor fi specificate în datele achiziției.
5 Prevenirea	și controlul poluării aerului, apei și solului-Investiția nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind prevenirea şi controlul poluării aerului, apei şi solului, luȃnd în considerare efectele directe și efectele primare indirecte de pe parcursul implementării.
6	Protecția	și refacerea biodiversității și ecosistemelor -Investiția nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind protecţia şi refacerea biodiversităţii şi ecosistemelor, luȃnd în considerare efectele directe și efectele primare indirecte de pe parcursul implementării.
Se va evita suprapunerea cu zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestora (rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și  principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate etc).
Realizarea lucrărilor de construcții nu va afecta: terenuri arabile și terenuri cultivate cu un nivel moderat până la ridicat al fertilității solului și al biodiversității sub pământ, terenuri care să fie recunoscute că au o valoare ridicată a biodiversității şi terenuri care servesc drept habitat al speciilor pe cale de dispariție (floră și faună) și nici terenuri forestiere (acoperite sau nu de arbori), alte terenuri împădurite sau terenuri care sunt acoperite parțial sau integral sau destinate să fie acoperite de arbori.
Urmare a parcurgerii etapelor procesului de evaluare a impactului asupra mediului, ca va fi realizat în conformitate cu prevederile Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului se va stabili în clar, de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, dacă se preconizează vreun efect semnificativ asupra acestui obiectiv, în conformitate cu prevederile Directivei 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică.
        Respectarea egalitatii de sanse
Egalitatea de sanse reprezinta conceptul conform caruia fiintele umane sunt libere sa-si dezvolte capacitatile personale si sa aleaga fara limitari impuse de roluri stricte; faptul ca diferitele comportamente, aspiratii si necesitati ale femeilor si barbatilor sunt luate in considerare, evaluate si favorizate in mod egal inseamna ca femeile si barbatii se bucura de aceeasi libertate de a-si realiza aspiratiile.
Principiul are la baza asigurarea participarii depline a fiecarei persoane la viata economica si sociala, fara deosebire de origine etnica, sex, religie, varsta, dizabilitati sau orientare sexuala. Dezvoltarea unei culturi a oportunitatilor egale presupune implicarea directa a tuturor actorilor sociali din sectorul public si privat, inclusiv societatea civila.
In plus fata de dispozitiile legale referitoare la egalitatea de tratament dintre barbati si femei, legislatia anti-discriminare a fost completata de asigurarea unui nivel minim de protectie si un tratament egal pentru toata lumea de viata si de munca. Aceste legi sunt proiectate pentru a asigura un tratament egal, indiferent de rasa sau origine etnica, religie si credinta, dizabilitati, orientare sexuala, varsta.
Discriminarea pe criterii de dizabilitate – in vederea garantarii conformarii cu principiul egalitatii de tratament in legatura cu persoanele cu dizabilitati, art. 5 din Directiva Consiliului privind relatiile de munca 2000/78/CE prevede ca, in cazurile particulare in care se impune, angajatorii trebuie sa ia masurile necesare pentru a permite unei persoane cu dizabilitati sa aiba acces, sa participe sau sa promoveze la locul de munca sau sa beneficieze de instruire, cu exceptia cazului in care astfel de masuri ar presupune un efort disproportionat din partea angajatorului.

8. Descrierea procesului de implementare
Procesul de implementare al proiectului incepe in  luna 1, dupa semnarea contractului de finantare  cu MDLPA, urmând realizarea documentațiilor tehnice și de avizare pentru realizarea lucrărilor. 
Urmatorul pas in procesul de implementare il reprezinta realizarea achizitiilor publice. Procesul va cuprinde demersul de realizare a documentatiei publice, implementarea procedurii de achizitie, precum  si atribuirea si semnarea contractelor cu furnizorii. Intreaga documentatie va respecta principiile DNSH. 
Implementarea proiectului: 12 luni
	ACTIVITATI 

	Activitatea 1- Realizarea Documentatiei Tehnice

	Activitatea 2- Realizarea documentatiilor de achizitie

	Activitatea 3- Amenajarea terenului

	3.1. Obținere avize, acorduri

	3.2. Amenajarea terenului

	3.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială

	3.4. Relocarea/protecţia utilităţilor

	Activitatea 4- Realizarea activității de proiectare 

	4.1. Elaborarea documentației de atribuire a contractului de achizitie proiect tehnic

	4.2. Proiectare si inginerie

	4.3. Obtinere avize, acorduri, autorizatii

	Activitatea 5- Management de proiect

	Activitatea 6 -Elaborarea documentației de atribuire, contractare, execuție și supraveghere lucrări de construcții 

	6.1. Elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție lucrari și derularea procedurii de atribuire aferente

	6.2. Execuția și monitorizarea contractului de achiziție lucrări de constructii

	Activitatea 7- Achizitie si prestare servicii asistenta tehnica

	7.1. Elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție   și derularea procedurii de atribuire aferente

	7.2. Asistenta tehnica

	7.3. Dirigentie de santier

	Activitatea 8. Activitati de organizare de santier

	8.1. Elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție servicii și derularea procedurii de atribuire aferente

	8.2. Execuția și monitorizarea contractului de achiziție servicii organizare de santier

	8.3. Activitati diverse si neprevazute

	8.4. Plata comisioane, cote, taxe

	Activitatea 9. Achizitia de  echipamente care necesita montaj in functie de Studiul de Fezabilitate

	9.1. Elaborarea documentatiei pentru achizitia de  echipamente/mobilier stradal care necesita montaj in functie de Studiul de Fezabilitate

	9.2. Execuția și monitorizarea contractului de achiziție  echipamente care necesita montaj in functie de Studiul de Fezabilitate

	Activitatea 10. Achizitia de  echipamente si dotari - in functie de Studiul de Fezabilitate

	10.1. Elaborarea documentatiei pentru achizitia de dotari/echipamente - in functie de Studiul de Fezabilitate

	10.2. Execuția și monitorizarea contractului de achiziție  dotari/echipamente - in functie de Studiul de Fezabilitate

	Activitatea 11. Activitati de informare si publicitate

	11.1. Elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție servicii și derularea procedurii de atribuire aferente

	11.2. Execuția și monitorizarea contractului de achiziție servicii informare si publicitate

	Activitatea 12. Auditul proiectului 

	12.1. Achizitia serviciului de audit pentu proiect

	12.2. Realizarea serviciilor de audit si prezentarea raportului

	Activitatea 13. Probe tehnologice si teste

	13.1. Elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție servicii și derularea procedurii de atribuire aferente

	13.1. Realizarea probelor tehnice si teste


 
9. Alte informatii
Proiectul va lua în considerare nevoile pasagerilor care aparțin grupurilor expuse riscului de discriminare, precum persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, în vederea creșterii accesibilității acestora la facilitățile de transport prin includerea de activități de sprijin pentru a garanta siguranța tuturor persoanelor în utilizare.
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