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NOTĂ CONCEPTUALĂ

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: „ASFALTARE STRAZI LOCALITATEA  GĂLBIORI, COMUNA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Comuna Crucea

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar): Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investiţiei: Comuna Crucea

2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus

2.1. Scurtă prezentare privind: 
a. deficienţe ale situaţiei actuale:
Obiectivul nominalizat mai sus are în vedere starea precară a  străzilor: Laterală, Văii, Podului  și 
Marginii,  din  satul Gălbiori, stare ce determina neajunsuri și dificultăți în trafic si duce la cresterea gradului de poluare.  
Strazile la nivel de piatră și pământ,  prezintă o serie de defecțiuni, de tipul denivelarilor și 
gropilor fapt ce impiedică desfasurarea normală a circulatiei si conduce la generarea de praf pe timp uscat.  Din cauza inconvenientelor enumerate, circulația auto și pietonală se desfașoara în condiții necorespunzatoare din punct de vedere al siguranței și confortului ,fiind necesară reabilitarea și modernizarea străzilor.
b. efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii:
Reabilitarea strazilor afectate va aduce beneficii, atat imediate (prin asigurarea accesului  
riveranilor la proprietati), cat si pe termen lung (prin cresterea standardelor economice, prin dezvoltarea atractibilitatii comunei).
c. impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii:
 impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii: cresterea in continuare a 
gradului de poluare a aerului, solului si apelor, cresterea cheltuielilor necesare reparatiei si intretinerii strazilor,  precum și o scadere a calităţii vieţii  locuitorilor si continua degradare a carosabilului existent.  

2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus:
In prezent, exista obiective de investitii in zona adiacenta obiectivului propus, sunt  in curs de intocmire alte proiecte de reabilitare de strazi.

2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii propus:
Nu este cazul

2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiţii:
Nu este cazul.

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei:
Reabilitarea strazilor va aduce beneficii, atat imediate (prin asigurarea accesului  riveranilor la proprietati), cat si pe termen lung (prin cresterea standardelor economice, prin dezvoltarea atractibilitatii comunei).
Prin reabilitarea strazilor, se va realiza accesul echipajelor de interventie a serviciilor de ambulanta, politie, etc.
Alte obiective conexe, fata de cele descrise anterior se refera la asigurarea conditiilor de trafic printr-o siguranta rutiera crescută, asigurarea măsurilor de mediu prin scaderea nivelului de praf si zgomot pentru riveranii strazilor, si reducerea costurilor de exploatare. 
3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în 
considerare, după caz:- costurile unor investiţii similare realizate;- standarde de cost pentru investiţii similare:
Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii este de 2.250.000 lei fara TVA având în vedere preturile practicate pentru anul 2026.
3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice 
aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege:
Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole de cheltuieli se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel:
	- cap.3 – cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica –maxim 10,0% din valoarea investiţiei de baza =225.000   lei fara TVA ;

3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată):
· Bugetul local sau alte surse legal constituite.
4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente
Strazile: Laterală, Văii, Podului  și Marginii,  din  satul Gălbiori, fac parte din domeniul public al 
comunei Crucea conform H.C.L nr.18  din 29.02. 2016, si se afla in intravilanului satului Gălbiori. Proiectantul care va elabora documentația, etapa D.A.L.I, va lua în considerare realizarea unor noi masurători topografice și expertizarea fiecarei strazi. 
         Regimul economic: 
 - destinația stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului 
-  «căi de comunicație rutieră DR» 
- categoria de folosință: - ”căi de comunicație rutieră DR și construcții aferente acestora”.

5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiţii: 
a. descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan):
· Amplasamentul este situat in Romania, regiunea de dezvoltare Sud Est, judetul 
Constanta, comuna Crucea, localitatea Gălbiori.
· Cele  4 strazi, au o lungime totală de aproximativ 1.5 km, fac parte din rețeaua de 
drumuri locale din comuna Crucea, localitatatea Gălbiori.
Suprafața totală afectată de lucrări, este de aproximativ 12000 mp.
b. relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile:
Comuna  Crucea se situează în partea de sud est a judeţului Constanţa, la o distanţă de 63 km 
de Municipiul  Constanţa, pe  drumul naţional DN 2A / E60.
Comuna Crucea – comuna de resedinta, are in administratie urmatoarele localitati: Crucea 
(resedinta),Baltagesti, Galbiori, Crisan, Stupina și Șiriu.
Comuna Crucea se invecineaza :
· la Nord – comunele Horia, Closca si Tichilesti ;
· la Est – comunele Pantelimon, Runcu si Vulturu;
· la Vest – comunele Capidava si Dunarea ;
la Sud – comunele Dorobantu si Tepes-Voda.
Caile de acces sunt strazile care fac obiectul prezentei note conceptuale. 
c. surse de poluare existente în zonă:
Nu sunt identificate surse de poluare în zonă.
d. particularităţi de relief: 
Relieful este specific zonei.
e. nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor:
f. Zona traversata de straziile din cadrul proiectului  beneficiază  de sisteme de
 alimentare cu apă,  fibră optică  și electricitate.
g. existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate:
Lucrarile de relocare/protejare, vor fi identificate in urma avizelor solicitate prin 
certificatul de urbanism de catre detiinatorii relelelor existente in amplasament.
h. posibile obligaţii de servitute:
Nu este cazul
i. condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al 
unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz:
Nu este cazul
j. reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism 
aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent:
Nu este cazul
k. existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament 
sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate:
Nu este cazul;
Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi funcţional:  
a)   destinaţie şi funcţiuni; 
Strazile sunt strazi de interes public si au destinatia de căi de comunicație rutieră.
b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 
Strazile studiate in prezenta documentatie sunt strazi de interes public si au destinatia de de cai de comunicatie rutieră. Structura rutiera propusa pentru modernizarea strazile: imbracaminte asfaltică.
Vor fi prevazute și elemente de scurgere a apelor pluviale. 
a) durata minima de functionare apreciata corespunzator destinatiei/functiunilor propuse;
          Durata minima de functionare va fi de 10 ani.
b) Nevoi/solicitari functionale specifice;
Nu e cazul.
6. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a:
· studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii:
Nu este cazul
· expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la construcţii existente:
Este necesară elaborarea unei expertize tehnice realizată de către un expert tehnic autorizat 
pentru a evalua starea tehnică a drumurilor  şi aducerea acestora în conformitate cu cerinţele normative în vigoare.
· studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi 
permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice sau în zone protejate:
Nu este cazul. 
Întocmirea prezentei note conceptuale este realizată în conformitate cu următoarele prevederi legale: 
 -  HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, art.1 alin 2 lit.a si art.5 alin 2 potrivit cărora ” elaborarea studiului de prefezabilitate, după caz, a studiului de fezabilitate ori a documentației de avizare a lucrărilor de investiții, este condiționată de aprobarea prealabilă de către beneficiarul investiției a notei conceptuale și a temei de proiectare, prevăzute la art.3 și art.4 din HG nr.907/2016”.
- Art.3 și art.4 din HG 907/2016 -  Anexele  cadru pentru întocmire Notă conceptuală, respectiv Tema de proiectare.  
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