MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE nr. 95 / 2014

Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentatiei de avizare

a lucrarilor de interventie la unele poduri din Curtea de Arges

Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges.

Avand in vedere:

-Referatul Compartimentului de investitii si achizitii publice nr. 23555 / 22.09.2014;

-Avizul Comisiei de urbanism si al Comisiei economice.

In temeiul  art. 36 alin. 6 lit. a pct. 13 coroborat cu prevederile art. 45 alin. 2  din Legea nr.  215/2001

hotaraste:

Articol unic  Se aproba indicatorii tehnico-economici si Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie la únele poduri, dupa cum urmeaza:

- Pod peste paraul Valea Iasului (DN7C km. 33+245)

-Consolidarea suprastructurii prin placa de suprabeton si precomprimare exterioara.

Capacitati:

- Lungime pod			-30,10 m.

- Lungime suprastructura pod	-18,00 m.

- Numar deschideri			-1

- Latime transversala totala		-11,20 m.

- Latime parte carosabila		-7,70 m.

- Latime trotuare			-2x1,50 m.

- Lungime rampe			-10,00+10,00 m.

- Valoare totala lucrari – 614,05 mii lei, fara TVA

  - Din care C+M – 486,59 mii lei, fara TVA

- Durata de realizare a lucrarii – 6 luni.

- Pod peste Valea lui Gan (DN7C km. 28+544)

-Reabilitarea si consolidarea podului existent prin executia de camasuieli la fundatia si elevatia boltii

Capacitati:

- Lungime pod			-41,60 m.

- Lungime suprastructura pod	-16,40 m.

- Numar deschideri			-1x16,4 m.

- Latime transversala totala		-13,00 m.

- Latime parte carosabila		-8,10 m.

- Latime trotuare			-2x2,20 m.

- Lungime rampe			-14,00+34,00 m.

- Profilare albie			-100 m.

- Valoare totala lucrari – 529,93 mii lei, fara TVA

  - Din care C+M – 389,19 mii lei, fara TVA

- Durata de realizare a lucrarii – 6 luni.

- Pod peste paraul Valea Frasinilor

Capacitati:

- Lungime pod			-14,30 m.

- Lungime suprastructura pod	-7,60 m.

- Numar deschideri			-1x7,6 m.

- Latime transversala totala		-4,65 m.

- Latime parte carosabila		-3,65 m.

- Latime lise				-2x0,45 m.

- Lungime rampe			-12,00+12,00 m.

- Lungime aparari de maluri		-30,00 m.

- Valoare totala lucrari – 365,73 mii lei, fara TVA

  - Din care C+M – 270,27 mii lei, fara TVA

- Durata de realizare a lucrarii – 6 luni.                															Contrasemneaza

Presedinte de sedinta                                           	         Secretar Municipiu

SERBAN ION                                                                        CHIRCA RADU

Curtea de Arges – 30 septembrie 2014