ANEXA 1

La HCL …………………….

Indicatorii tehnico - economici ai obiectivului

,,Reabilitare bază sportive Colegiul tehnic Decebal (sală sport și teren sport), municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți”

Documentația: Deviz general actualizat iunie 2022

Faza de proiectare: Proiect Tehnic

Proiectant: S.C. DAVIDE EL BRAVO S.R.L

Beneficiar: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin

Amplasament: Judeţul Mehedinți

Localitatea: Drobeta Turnu Severin

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.	Indicatori maximali

Valoarea totală (INV) lei cu TVA / lei fără TVA

2.353.523,49 lei cu TVA / 1.977.750,83 lei fără TVA

Din care:

Construcții montaj (C+M) lei cu TVA / lei fără TVA

2.153.809,45 lei cu TVA / 1.809.923,91 lei fără TVA

2.	Indicatori minimali

- Suprafață teren sport׃ 682 mp

- Suprafață amenajată pentru spațiul de recreații׃ 822 mp

- Reabilitare împrejmuire׃ L=155 ml

- Modernizare sală sport׃ S=440 mp

- Reabilitare vestiare, grupuri sanitare, holuri׃ S=114 mp

- Reabilitare termică fațade׃ S=621 mp

3.	Durata de execuție a obiectivului de investiție: 16 luni de la data Ordinului de începere execuției lucrări

DIRECTIA DEZVOLTARE LOCALA

Director executiv,

Vâlcu Romulus

Serviciu Investiții

Cîrjan Lavinia