ANEXA nr. 1 la HCL …………..

Indicatoriitehnico - economici ai obiectivului

,,Reabilitarea Gradiniței nr. 20 Drobeta Turnu Severin”

Documentatia: DALI

Faza de proiectare: DALI

Proiectant: S.C. DAVIDE EL BRAVO S.R.L

Beneficiar: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin

Amplasament: Judeţul: Mehedinți

Localitatea: Drobeta Turnu Severin

Strada: Walter Maracineanu nr. 2

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.Indicatori maximali

Valoarea totala  (INV) lei  cu TVA / lei fara TVA

5.740.560,16 cu TVA /  4.829.513,62  lei fără TVA

din care :

Construcții montaj (C+M) lei cu  TVA / lei fără TVA

3.735.713,98 lei cu TVA / 3.139.255,44 lei fără TVA

2.  Indicatori minimali

Capacități  fizice :

- 	Suprafata teren 3485 mp

-	Suprafața construită existentă/propusă: 668 mp / 690mp

-	Suprafața desfasurată existentă/propusă: 1336 mp/ 1358 mp

3. Durata de execuție a obiectivului de investiție: 8luni

Direcția Dezvoltare Locală

Director executiv,

Vâlcu Romulus

Serviciul Investitii,

Zorila Daniel