ANEXA nr.1 la HCL …………..

Indicatorii tehnico - economici ai obiectivului

,, Reabilitare si modernizare Parcul Garii in Municipiul Drobeta Turnu Severin”

Documentatia: Proiect tehnic

Faza de proiectare: PT

Proiectant general : 	SC YARDMAN SRL

Beneficiar: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin

Amplasament: Judeţul: Mehedinti

Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Parcul Garii

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.	Indicatori maximali

Valoarea totala  (INV) lei  cu TVA / lei fără TVA

13.348.824,83 cu TVA /  11.233.011,86 lei fără TVA

din care :

Construcții montaj (C+M) lei cu  TVA / lei fără TVA

10.233.686,60 cu TVA / 8.599.736,64 lei fără TVA

2.  Indicatori minimali

Capacități  fizice :

Suprafata  spatii verzi modernizata : 20.493,50 mp

3. Durata de execuție a obiectivului de investiție: 15 luni

Proiectant, 					Beneficiar,

Partea superioară a formularului

Partea inferioară a formularului