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ROMÂNIA


JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  Devizului General și a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții :

Refacere infrastructură strada Unirea Principatelor

 - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Focşani, raportul serviciului investiții din cadrul Direcției Management Proiecte și Investiții înregistrat la nr. 60212/23.08.2017 prin care se propune aprobarea  Devizului General și a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții : Refacere infrastructură strada Unirea Principatelor”, precum şi avizul favorabil  al Comisiei pentru buget si administratie publica;
- având în vedere adresa nr. 89737/19.07.2017 din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ;

- în baza prevederilor art.8 coroborate cu art.10 alin (6) din Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor O.U.G.nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;

- în baza prevederilor art.15 alin.(1), lit.b) și lit.d), alin.2 din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice ;
- în conformitate cu prevederile art.44, alin.(3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare;

- având în vedere prevederile art.36 alin. (1) și (2) lit. (b) alin.(4) lit. (d), art.126 și art.45 alin (2) lit (e) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu completările ulterioare;

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E:
Art.1. Se aproba Devizul General, actualizat după încheierea contractelor de achiziții, cuprinzand valoarea serviciilor/lucrărilor care au fost realizate/executate si achitate din bugetul local pana la data prezenta și valoarea serviciilor/lucrărilor care urmeaza a fi realizate si finantate atat din bugetul local cat si din bugetul de stat pentru obiectivul de investiție „Refacere infrastructură strada Unirea Principatelor”, potrivit Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aproba Devizul General, actualizat dupa incheierea contractelor de achizitii, cuprinzand valoarea serviciilor/lucrărilor care au fost realizate/executate și achitate din bugetul local pana la data prezenta pentru obiectivul de investiție „Refacere infrastructură strada Unirea Principatelor” potrivit Anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aproba Devizul General cuprinzand valoarea serviciilor/lucrărilor ramase de executat și care se vor finanta din bugetul local si din bugetul de stat pentru obiectivul de investiție „Refacere infrastructură strada Unirea Principatelor” potrivit Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aproba Devizul General cuprinzand valoarea lucrărilor C+M ramase de executat care se vor finanta din bugetul de stat, pentru obiectivul de investiție „Refacere infrastructură strada Unirea Principatelor” potrivit Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aproba Devizul General cuprinzand valoarea serviciilor ramase de executat care se vor finanta din bugetul local, pentru obiectivul de investiție „Refacere infrastructură strada Unirea Principatelor” potrivit Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură Primarului Municipiului Focșani, care va asigura executarea acesteia prin Direcția management proiecte si investiții, Serviciul investiţii și Direcţia economică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Iorga Marius Eusebiu

                                                                                                Contrasemnează :

                                                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI    

                                                                                                     FOCŞANI 

                                                                                            Eduard Marian Corhană

Municipiul Focşani,  31.08.2017
Nr. 308
            ROMÂNIA 

    JUDEŢUL VRANCEA

    MUNICIPIUL FOCŞANI

      CONSILIUL LOCAL                            ANEXA  nr. 1 la  Hotărârea nr.  308/2017
	  DEVIZ GENERAL

	cuprinzand valorea serviciilor/lucrarilor achitate pana in prezent din bugetul local, cat si valorea serviciilor/lucrarilor care vor fi finantate din bugetul local si din bugetul de stat

	REFACERE INFRASTRUCTURA - STRADA UNIREA PRINCIPATELOR

	MUNICIPIUL FOCSANI

	
	
	
	
	TVA = 
	19%
	

	
	         in mii lei/mii EURO la cursul BNR din 08.08.2017  1 Euro=
	4.563
	lei

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare  ( fara TVA )
	TVA
	Valoare (cu TVA)

	 
	 
	mii lei
	mii euro
	mii lei
	mii lei
	mii euro

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	CAPITOLUL 1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Obtinerea terenului
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Amenajarea terenului
	0
	0
	 
	 
	 

	1.3.
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea lui la starea initiala
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	TOTAL CAPITOL I
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	CAPITOLUL 2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
	 
	 
	 

	 
	TOTAL CAPITOL II
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	CAPITOLUL 3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Studii de teren
	2.300
	0.504
	0.000
	2.300
	0.504

	3.2.
	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
	1.248
	0.273
	0.275
	1.523
	0.334

	3.3.
	Proiectare si inginerie
	69.555
	15.243
	13.756
	83.311
	18.258

	3.4.
	Organizarea procedurilor de achizitie publica
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	3.5.
	Consultanta
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	3.6.
	Asistenta tehnica
	34.695
	7.604
	6.592
	41.287
	9.048

	 
	TOTAL CAPITOL 3
	107.798
	23.624
	20.623
	128.421
	28.144

	 
	CAPITOLUL 4
	
	
	
	
	 

	 
	Cheltuieli pentru investitia de baza
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Constructii si instalatii
	1862.209
	408.111
	375.565
	2237.774
	490.417

	4.2.
	Montaj utilaje tehnologice
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.3.
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.4.
	Utilaje fara montaj si echipamente de transport
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.5.
	Dotari
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.6.
	Active necorporale
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	 
	TOTAL CAPITOL 4
	1862.209
	408.111
	375.565
	2237.774
	490.417

	 
	CAPITOLUL 5
	
	
	
	
	 

	 
	Alte cheltuieli
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Organizare de santier 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	 
	5.1.1. lucrari de constructii
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	 
	5.1.2.cheltuieli conexe organizarii de santier
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	5.2.
	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
	25.335
	5.552
	0.000
	25.335
	5.552

	 
	5.2.1.comisioane, taxe si cote legale
	25.335
	5.552
	0.000
	25.335
	5.552

	 
	5.2.2.Costul creditului
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	5.3.
	Cheltuieli diverse/ neprevazute
	59.244
	12.984
	11.848
	71.092
	15.580

	 
	TOTAL CAPITOL 5
	84.579
	18.536
	11.848
	96.427
	21.132

	 
	CAPITOLUL 6
	
	
	
	
	 

	 
	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
	 
	 
	 

	6.1.
	Pregatirea personalului de exploatare
	 
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Probe tehnologice si teste
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	TOTAL CAPITOL 6
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	TOTAL GENERAL
	2054.586
	450.271
	408.036
	2462.622
	539.694

	 
	din care: C+M
	1862.209
	408.111
	375.565
	2237.774
	490.417


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Iorga Marius Eusebiu

                                                                                                Contrasemnează :

                                                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI    

                                                                                                     FOCŞANI 

                                                                                            Eduard Marian Corhană

            ROMÂNIA 

    JUDEŢUL VRANCEA

    MUNICIPIUL FOCŞANI

      CONSILIUL LOCAL                            ANEXA  nr. 2 la  Hotărârea nr.  308/2017
	  DEVIZ GENERAL

	cuprinzand valorea serviciilor/lucrarilor achitate pana in prezent din bugetul local

	REFACERE INFRASTRUCTURA - STRADA UNIREA PRINCIPATELOR

	MUNICIPIUL FOCSANI

	
	
	
	
	TVA   24%
	19%
	20%

	
	         in mii lei/mii EURO la cursul BNR din 08.08.2017  1 Euro=
	4.563
	lei

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare  ( fara TVA )
	TVA
	Valoare (cu TVA)

	 
	 
	mii lei
	mii euro
	mii lei
	mii lei
	mii euro

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	CAPITOLUL 1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Obtinerea terenului
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Amenajarea terenului
	0
	0
	 
	 
	 

	1.3.
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea lui la starea initiala
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	TOTAL CAPITOL I
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	CAPITOLUL 2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
	 
	 
	 

	 
	TOTAL CAPITOL II
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	CAPITOLUL 3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Studii de teren
	2.300
	0.504
	0.000
	2.300
	0.504

	3.2.
	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
	1.248
	0.251
	0.275
	1.523
	0.334

	3.3.
	Proiectare si inginerie
	67.955
	14.891
	13.756
	81.711
	17.907

	3.4.
	Organizarea procedurilor de achizitie publica
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	3.5.
	Consultanta
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	3.6.
	Asistenta tehnica
	27.028
	5.923
	5.135
	32.163
	7.049

	 
	TOTAL CAPITOL 3
	98.531
	21.570
	19.166
	117.698
	25.794

	 
	CAPITOLUL 4
	
	
	
	
	 

	 
	Cheltuieli pentru investitia de baza
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Constructii si instalatii
	1351.073
	296.093
	278.449
	1629.522
	357.116

	4.2.
	Montaj utilaje tehnologice
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.3.
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.4.
	Utilaje fara montaj si echipamente de transport
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.5.
	Dotari
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.6.
	Active necorporale
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	 
	TOTAL CAPITOL 4
	1351.073
	296.093
	278.449
	1629.522
	357.116

	 
	CAPITOLUL 5
	
	
	
	
	 

	 
	Alte cheltuieli
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Organizare de santier 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	 
	5.1.1. lucrari de constructii
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	 
	5.1.2.cheltuieli conexe organizarii de santier
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	5.2.
	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
	19.712
	4.320
	0.000
	19.712
	4.320

	 
	5.2.1.comisioane, taxe si cote legale
	19.712
	4.320
	3.745
	23.457
	5.141

	 
	5.2.2.Costul creditului
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	5.3.
	Cheltuieli diverse/ neprevazute
	59.244
	12.984
	11.848
	71.092
	15.580

	 
	TOTAL CAPITOL 5
	78.956
	17.304
	11.848
	90.804
	19.900

	 
	CAPITOLUL 6
	
	
	
	
	 

	 
	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
	 
	 
	 

	6.1.
	Pregatirea personalului de exploatare
	 
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Probe tehnologice si teste
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	TOTAL CAPITOL 6
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	TOTAL GENERAL
	1528.560
	334.990
	309.463
	1838.024
	402.810

	 
	din care: C+M
	1351.073
	296.093
	278.449
	1629.522
	357.116


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Iorga Marius Eusebiu

                                                                                                Contrasemnează :

                                                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI    

                                                                                                     FOCŞANI 

                                                                                            Eduard Marian Corhană

            ROMÂNIA 

    JUDEŢUL VRANCEA

    MUNICIPIUL FOCŞANI

      CONSILIUL LOCAL                            ANEXA  nr. 3 la  Hotărârea nr.  308/2017
	  DEVIZ GENERAL

	cuprinzand valorea serviciilor/lucrarilor ramase de executat care se vor finanta 
din bugetul local si din bugetul de stat

	REFACERE INFRASTRUCTURA - STRADA UNIREA PRINCIPATELOR

	MUNICIPIUL FOCSANI

	
	
	
	
	TVA = 
	19%
	

	
	         in mii lei/mii EURO la cursul BNR din 08.08.2017  1 Euro=
	4.563
	lei

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare  ( fara TVA )
	TVA
	Valoare (cu TVA)

	 
	 
	mii lei
	mii euro
	mii lei
	mii lei
	mii euro

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	CAPITOLUL 1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Obtinerea terenului
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Amenajarea terenului
	0
	0
	 
	 
	 

	1.3.
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea lui la starea initiala
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	TOTAL CAPITOL I
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	CAPITOLUL 2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
	 
	 
	 

	 
	TOTAL CAPITOL II
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	CAPITOLUL 3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Studii de teren
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	3.2.
	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	3.3.
	Proiectare si inginerie
	1.600
	0.351
	0.000
	1.600
	0.351

	3.4.
	Organizarea procedurilor de achizitie publica
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	3.5.
	Consultanta
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	3.6.
	Asistenta tehnica
	7.667
	1.680
	1.457
	9.124
	2.000

	 
	TOTAL CAPITOL 3
	9.267
	2.031
	1.457
	10.724
	2.350

	 
	CAPITOLUL 4
	
	
	
	
	 

	 
	Cheltuieli pentru investitia de baza
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Constructii si instalatii
	511.136
	112.018
	97.116
	608.252
	133.301

	4.2.
	Montaj utilaje tehnologice
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.3.
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.4.
	Utilaje fara montaj si echipamente de transport
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.5.
	Dotari
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.6.
	Active necorporale
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	 
	TOTAL CAPITOL 4
	511.136
	112.018
	97.116
	608.252
	133.301

	 
	CAPITOLUL 5
	
	
	
	
	 

	 
	Alte cheltuieli
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Organizare de santier 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	 
	5.1.1. lucrari de constructii
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	 
	5.1.2.cheltuieli conexe organizarii de santier
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	5.2.
	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
	5.623
	1.232
	0.000
	5.623
	1.232

	 
	5.2.1.comisioane, taxe si cote legale
	5.623
	1.232
	0.000
	5.623
	1.232

	 
	5.2.2.Costul creditului
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	5.3.
	Cheltuieli diverse/ neprevazute
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	 
	TOTAL CAPITOL 5
	5.623
	1.232
	0.000
	5.623
	1.232

	 
	CAPITOLUL 6
	
	
	
	
	 

	 
	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
	 
	 
	 

	6.1.
	Pregatirea personalului de exploatare
	 
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Probe tehnologice si teste
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	TOTAL CAPITOL 6
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	TOTAL GENERAL
	526.026
	115.281
	98.573
	624.599
	136.883

	 
	din care: C+M
	511.136
	112.018
	97.116
	608.252
	133.301


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Iorga Marius Eusebiu

                                                                                                Contrasemnează :

                                                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI    

                                                                                                     FOCŞANI 

                                                                                            Eduard Marian Corhană

            ROMÂNIA 

    JUDEŢUL VRANCEA

    MUNICIPIUL FOCŞANI

      CONSILIUL LOCAL                            ANEXA  nr. 4 la  Hotărârea nr.  308/2017
	  DEVIZ GENERAL

	cuprinzand valoarea serviciilor/lucrarilor ramase de executat care se vor finanta 
din bugetul de stat

	REFACERE INFRASTRUCTURA - STRADA UNIREA PRINCIPATELOR

	MUNICIPIUL FOCSANI

	
	
	
	
	TVA = 
	19%
	

	
	         in mii lei/mii EURO la cursul BNR din 08.08.2017  1 Euro=
	4.563
	lei

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare  ( fara TVA )
	TVA
	Valoare (cu TVA)

	 
	 
	mii lei
	mii euro
	mii lei
	mii lei
	mii euro

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	CAPITOLUL 1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Obtinerea terenului
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Amenajarea terenului
	0
	0
	 
	 
	 

	1.3.
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea lui la starea initiala
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	TOTAL CAPITOL I
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	CAPITOLUL 2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
	 
	 
	 

	 
	TOTAL CAPITOL II
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	CAPITOLUL 3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Studii de teren
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	3.2.
	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	3.3.
	Proiectare si inginerie
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	3.4.
	Organizarea procedurilor de achizitie publica
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	3.5.
	Consultanta
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	3.6.
	Asistenta tehnica
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	 
	TOTAL CAPITOL 3
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	 
	CAPITOLUL 4
	
	
	
	
	 

	 
	Cheltuieli pentru investitia de baza
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Constructii si instalatii
	511.136
	112.018
	97.116
	608.252
	133.301

	4.2.
	Montaj utilaje tehnologice
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.3.
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.4.
	Utilaje fara montaj si echipamente de transport
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.5.
	Dotari
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.6.
	Active necorporale
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	 
	TOTAL CAPITOL 4
	511.136
	112.018
	97.116
	608.252
	133.301

	 
	CAPITOLUL 5
	
	
	
	
	 

	 
	Alte cheltuieli
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Organizare de santier 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	 
	5.1.1. lucrari de constructii
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	 
	5.1.2.cheltuieli conexe organizarii de santier
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	5.2.
	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	 
	5.2.1.comisioane, taxe si cote legale
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	 
	5.2.2.Costul creditului
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	5.3.
	Cheltuieli diverse/ neprevazute
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	 
	TOTAL CAPITOL 5
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	 
	CAPITOLUL 6
	
	
	
	
	 

	 
	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
	 
	 
	 

	6.1.
	Pregatirea personalului de exploatare
	 
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Probe tehnologice si teste
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	TOTAL CAPITOL 6
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	TOTAL GENERAL
	511.136
	112.018
	97.116
	608.252
	133.301

	 
	din care: C+M
	511.136
	112.018
	97.116
	608.252
	133.301


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Iorga Marius Eusebiu

                                                                                                Contrasemnează :

                                                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI    

                                                                                                     FOCŞANI 

                                                                                            Eduard Marian Corhană

            ROMÂNIA 

    JUDEŢUL VRANCEA

    MUNICIPIUL FOCŞANI

      CONSILIUL LOCAL                            ANEXA  nr. 5 la  Hotărârea nr.  308/2017
	  DEVIZ GENERAL

	cuprinzand valorea serviciilor/lucrarilor ramase de executat care se vor finanta
 din bugetul local

	REFACERE INFRASTRUCTURA - STRADA UNIREA PRINCIPATELOR

	MUNICIPIUL FOCSANI

	
	
	
	
	TVA = 
	19%
	

	
	         in mii lei/mii EURO la cursul BNR din 08.08.2017  1 Euro=
	4.563
	lei

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare  ( fara TVA )
	TVA
	Valoare (cu TVA)

	 
	 
	mii lei
	mii euro
	mii lei
	mii lei
	mii euro

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	CAPITOLUL 1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Obtinerea terenului
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Amenajarea terenului
	0
	0
	 
	 
	 

	1.3.
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea lui la starea initiala
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	TOTAL CAPITOL I
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	CAPITOLUL 2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
	 
	 
	 

	 
	TOTAL CAPITOL II
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	CAPITOLUL 3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Studii de teren
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	3.2.
	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	3.3.
	Proiectare si inginerie
	1.600
	0.351
	0.000
	1.600
	0.351

	3.4.
	Organizarea procedurilor de achizitie publica
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	3.5.
	Consultanta
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	3.6.
	Asistenta tehnica
	7.667
	1.680
	1.457
	9.124
	2.000

	 
	TOTAL CAPITOL 3
	9.267
	2.031
	1.457
	10.724
	2.350

	 
	CAPITOLUL 4
	
	
	
	
	 

	 
	Cheltuieli pentru investitia de baza
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Constructii si instalatii
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.2.
	Montaj utilaje tehnologice
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.3.
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.4.
	Utilaje fara montaj si echipamente de transport
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.5.
	Dotari
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.6.
	Active necorporale
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	 
	TOTAL CAPITOL 4
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	 
	CAPITOLUL 5
	
	
	
	
	 

	 
	Alte cheltuieli
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Organizare de santier 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	 
	5.1.1. lucrari de constructii
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	 
	5.1.2.cheltuieli conexe organizarii de santier
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	5.2.
	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
	5.623
	1.232
	0.000
	5.623
	1.232

	 
	5.2.1.comisioane, taxe si cote legale
	5.623
	1.232
	0.000
	5.623
	1.232

	 
	5.2.2.Costul creditului
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	5.3.
	Cheltuieli diverse/ neprevazute
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	 
	TOTAL CAPITOL 5
	5.623
	1.232
	0.000
	5.623
	1.232

	 
	CAPITOLUL 6
	
	
	
	
	 

	 
	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
	 
	 
	 

	6.1.
	Pregatirea personalului de exploatare
	 
	0
	0
	0
	0

	6.2.
	Probe tehnologice si teste
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	TOTAL CAPITOL 6
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	TOTAL GENERAL
	14.890
	3.263
	1.457
	16.347
	3.582

	 
	din care: C+M
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Iorga Marius Eusebiu

                                                                                                Contrasemnează :

                                                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI    

                                                                                                     FOCŞANI 

                                                                                            Eduard Marian Corhană
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