ROMÂNIA

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAȘULUI  FUNDULEA

Str.Mihail Kogălniceanu, oraș Fundulea, nr.18, județul Călărași, telefon: 0242/642084; fax:0242/642030

HOTĂRÂRE

privind modificarea  Anexei la Hotărârea Consiliului Local Fundulea nr. 58/07.09.2023 privind  asocierea orașului Fundulea cu BA GLASS ROMÂNIA

în vederea pavimentării cu beton rutier a tronsonului 1 din Strada Prelungirea Muncii, nr.cad.31891

Consiliul Local Fundulea județul Călărași, întrunit în şedinţă   extraordinară ,  astăzi  13.11.2023,

Având în vedere:

- adresa cu numărul 979/05.10.2023 a BA Glass România S.A.;

- proiectul de hotărâre nr.85/09.11.2023, iniţiat de Primarul oraşului Fundulea;

- referatul de aprobare nr. 19.193/09.11.2023  întocmit de Primarul orașului Fundulea;

- raport de specialitate nr.19.198/09.11.2023 întocmit de Compartimentul  Juridic din cadrul Primăriei orașului Fundulea;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 58/07.09.2023 privind asocierea orașului Fundulea cu BA GLASS ROMÂNIA  în vederea asfaltării tronsonului 1 din strada Prelungirii Muncii, nr. 31891;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 68/26.09.2023 privind modificarea Hotărârii nr.58/07.09.2023 privind asocierea orașului Fundulea cu BA GLASS ROMÂNIA în vederea asfaltării tronsonului 1 din Strada Prelungirea Muncii, nr. cad.31891;

- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Fundulea;

- avizul favorabil nr.19.200/09.11.2023 privind controlul financiar preventiv propriu;

- avizul favorabil nr.19.202/09.11.2023 privind controlul financiar preventiv propriu;

- prevederile art.129, alin.(2), lit.b), c) și e) din Codul administrativ, actualizat;

- prevederile art.291 din Codul administrativ, actualizat;

- prevederile art.63, alin.(1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, actualizată;

-Hotărârea Consiliului Local Fundulea nr. 59/26.09.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de  3 (trei) luni.

În temeiul art. 139 din Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

ARTICOL UNIC :  Anexa la Hotărârea Consiliului Local Fundulea nr. 58/07.09.2023 privind  asocierea orașului Fundulea cu BA GLASS ROMÂNIA în vederea pavimentării cu beton rutier a tronsonului 1 din Strada Prelungirea Muncii, nr.cad.31891, astfel cum  a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Fundulea nr. 68/26.09.2023, se modifică și se înlocuiește cu Anexa la prezenta Hotărâre.

| PREŞEDINTE DE SEDINȚĂ, |  | CONTRASEMNEAZĂ, |
| --- | --- | --- |
| Vasile Dan-Valentin |  | SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI FUNDULEA, |
|  |  | Jr.Ovidiu Iosif GURLUl |
|  | Nr. consilieri in funcție = 15 |  |
|  | Nr. consilieri prezenți = 15 |  |
|  | Voturi pentru = 15 |  |
|  | Voturi împotrivă = 0 |  |

Nr. 82

Adoptată la Fundulea

Astăzi  13.11.2023

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL FUNDULEA NR.82/13.11.2023

ACORD DE ASOCIERE

În vederea pavimentare cu beton rutier

tronsonului 1 din Strada Prelungirea Muncii, nr.cad.31891

Prezentul acordul de asociere are ca temei legal prevederile art.129, alin.(2), lit.b), c), e) și art.291 din Codul administrativ, actualizat, precum și prevederile art.63, alin.(1) din

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, actualizată.

- Părțile acordului

Primăria orașului Fundulea, CIF 3797131, cu sediul în oraș Fundulea, strada Mihail Kogălniceanu nr.18, reprezentată prin Primar Ing. Dorel DOROBANȚU

și

BA Glass Romania S.A., cu sediul în municipiului București, B-DUL THEODOR PALLADY nr. 45, Sector 3, J40/10/1990, având cod unic de înregistrare 335588, reprezentată prin Javier Teniente Sanchez în calitate de Director General si Marco de Oliveira Marques, in calitate de Imputernicit,

- Obiectului acordului

  - Asociatii au hotărât cooperarea în vederea reabilitării tronsonului 1 din Strada Prelungirea Muncii, nr.cad.31891, situat pe raza administrativ-teritoriala a orașului Fundulea, în lungime totală de 910,73 m și cu o suprafață de 9.840 mp.

  - Contribuția fiecarei părți la îndeplinirea obligațiilor din prezentul acord de asociere este următoarea:

    - Orașul Fundulea pune la dispoziție – tronsonul 1 din Strada Prelungirea Muncii, având nr.cad.31891,  în lungime totală de 910,73 m și cu o suprafață de 9.840 mp;

    - BA Glass Romania S.A. asigură în totalitate lucrările de pavimentare cu beton rutier ale tronsonului 1 din Strada Prelungirea Muncii, nr.cad.31891, în lungime totală de 910,73 m și cu o suprafață de 9.840 mp, inclusiv obținerea fondurilor.

- Durata Asocierii

  - Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este de 12 (doisprezece) de luni de la data la care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

    - Semnarea prezentului Acord;

    - Semnarea procesului – verbal de predare cu titlu gratuit de către BA Glass Romania S.A. către orașul Fundulea a investiției realizată - pavimentare cu beton rutier tronson 1 din Strada Prelungirea Muncii, nr.cad.31891, în lungime totală de 910,73 m și cu o suprafață de 9.840 mp.

- Drepturile și obligațiile Primăriei orașului Fundulea

  - Să aprobe documentația tehnico-economică depusă de BA Glass Romania S.A., elaborată de specialiști tehnici atestați, în conformitate cu Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;

  - Să predea, pe baza de proces-verbal, tronsonul 1 din Strada Prelungirea Muncii, nr.cad.31891, situat pe raza administrativ-teritoriala a orașului Fundulea, în lungime totală de 910,73 m și cu o suprafață de 9.840 mp, în vederea realizării investiției;

  - Sa desemneze reprezentanții săi, în vederea participării la recepția lucrărilor;

  - Să preia gratuit și liber de orice sarcină, pe baza de proces-verbal, în termen de 30 de zile de la semnarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor, investiția realizată pe tronsonul 1 din Strada Prelungirea Muncii, nr.cad.31891, situat pe raza administrativ-teritoriala a orașului Fundulea, în lungime totală de 910,73 m și cu o suprafață de 9.840 mp.

  - Să asigure, prin specialiștii desemnați, supravegherea efectuării tuturor lucrărilor necesare ducerii la îndeplinire a prezentului Acord.

- Drepturile și Obligațiile BA Glass Romania S.A.

  - Să facă dovada, prin orice mijloace, ca deține resursele economico-financiare necesare în vederea executării prezentului acord, prin scrisoare de bonitate bancară, cifră de afaceri, balanță pe ultimii 3 ani, extrase de cont, etc;

  - Să preia, pe baza de proces-verbal, tronsonul 1 din Strada Prelungirea Muncii, nr.cad.31891, în lungime totală de 910,73 m și cu o suprafață de 9.840 mp în vederea pavimentării cu beton rutier;

  - În termen de 6 (șase) luni de la data prevazută la punctul 3.1, să înceapă lucrările de pavimentare cu beton rutier a tronsonului 1 din Strada Prelungirea Muncii, nr.cad.31891, în lungime totală de 910,73 m și cu o suprafață de 9.840 mp, iar în termen de 12 (doisprezece) luni de la data prevazută la punctul 3.1, să finalizeze investiția;

  - Să întocmească documentația, pe cheltuiala sa, în vederea emiterii Certificatului de Urbanism, să întocmească documentația tehnico-economică, în conformitate cu prevederile legale, în vederea emiterii Autorizației de Construire;

  - Să obțină, pe cheltuiala sa, toate avizele, autorizațiile, precum și orice documente necesare realizării investiției;

  - Să nu modifice încadrarea drumului din punctul de vedere al capacității portante;

  - Să prezinte, odată cu semnarea procesului-verbal de preluare a tronsonului 1 din Strada Prelungirea Muncii, nr.cad.31891, în lungime totală de 910,73 m și cu o suprafață de 9.840 mp, calendarul de execuție a lucrărilor și obligațiile în vederea pavimentării cu beton rutier;

  - Să nu modifice traseul drumului și să nu impună restricții de circulație fără acordul administratorului drumului – Primăria orașului Fundulea;

  - Să anunțe Primăria orașului Fundulea și toate instituțiile abilitate de începerea lucrărilor de pavimentare cu beton rutier a tronsonului 1 din Strada Prelungirea Muncii, nr.cad.31891, în lungime totală de 910,73 m și cu o suprafață de 9.840 mp;

  - La proiectarea, execuția și intervențiile asupra drumului se va ține seama de categoriile funcționale ale acestuia, de traficul rutier, de siguranța circulației, de normele tehnice, de factorii economici, sociali și de aparare, de utilizarea rațională a terenurilor, de conservarea și protecția mediului, de planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum si de normele tehnice în vigoare;

  - Este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglemetărilor legii privind calitatea în construcții;

  - Să remedieze viciile ascunse, pe cheltuiala sa;

  - Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, BA Glass Romania S.A. are obligația:

    - De a lua măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp căt acesta e sub controlul său) și lucrările în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

    - De a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat personalelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru;

  - Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, BA Glass Romania S.A. are obligația de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

    - Confortul riveranilor;

    - Căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și a căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în vecinătate sau a oricărei alte persoane;

  - Va lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru și va despăgubi Primăria orașului Fundulea împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție rezultând din neîndeplinirea acestei obligații;

  - BA Glass Romania S.A. răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale investiției ivite într-un interval de minim 5 ani de la recepția lucrării;

  - Să anunțe Primăria orașului Fundulea de finalizarea lucrărilor și să efectueze toate demersurile necesare în vederea predării, cu titlu gratuit, pe baza de proces-verbal, a investiției realizată pe tronsonul 1 din Strada Prelungirea Muncii, nr.cad.31891, în lungime totală de 910,73 m și cu o suprafață de 9.840 mp;

  - Are obligația să asigure și să respecte prevederile Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă Legii nr 307/2006 ;

  - Să solicite Primăriei orașului Fundulea să participe la recepția lucrărilor;

  - În perioada de garanție a lucrării de 5 ani, BA Glass Romania S.A. va remedia orice deficiență aparută / constatată în legatură cu pavimentarea cu beton rutier a tronsonului 1 din Strada Prelungirea Muncii, nr.cad.31891, în lungime totală de 910,73 m și cu o suprafață de 9.840 mp și va suporta plata cheltuielilor necesare remedierii.

  - Să asigure accesul reprezentantilor Primăriei orașului Fundulea în vederea supravegherii execuției lucrărilor.

- Incetarea acordului de asociere

Asocierea își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

  - Expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

  - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a lucrărilor de  pavimentare cu beton rutier a tronsonului 1 din Strada Prelungirea Muncii, nr.cad.31891, în lungime totală de 910,73 m și cu o suprafață de 9.840 mp și va suporta plata cheltuielilor apărute;

  - Orașul Fundulea își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul acord de asociere, printr-o notificare scrisă,  cu un preaviz de 15 zile, fără nici o compensație, dacă B.A. Glass Romania S.A. nu-și respectă obligațiile asumate;

  - Alte cauze prevăzute de lege.

- Comunicări

  - Orice comunicare între parți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la adresa/adresele  prevăzute la art.1.

  - De comun acord, asociații pot stabili și alte modalități de comunicare.

- Litigii

Litigiile intervenite între parți se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluționate de către instanța de judecată competentă.

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de ___ exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ________ (data semnarii lui)

| ORAȘUL FUNDULEA | BA Glass Romania S.A. |
| --- | --- |
| Prin PRIMAR | ................................... |
| Ing. Dorel DOROBANȚU | ................................... |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             S E C R E T A R    G E N E R A L,

Vasile Dan- Valentin                                                                           jr. Ovidiu-Iosif GURLUI