ROMÂNIA

JUDEȚUL CÃLÃRAŞI

CONSILIUL  LOCAL  AL ORAŞULUI   FUNDULEA

Str.Mihail Kogălniceanu nr.18, judeţul Cǎlǎraşi; cod fiscal: 3797131

Telefon:0242/642084; fax 0242/642030; e-mail:primariafundulea@yahoo.com

H O T Ă R Â R E

privind  aprobarea perioadei de implementare a proiectului

„ Îmbunatățirea Infrastructurii Educaționale prin realizare și echipare grădiniță cu program prelungit  în orașul Fundulea, județul Călărași ’’, cod smis 124601, contract de finantare nr. 4575/23 07 2019

Consiliul local al orașului Fundulea, judeţul Călărași, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 01.11.2024,

Având în vedere :

- proiectul de hotărâre nr.58/28.10.2024 inițiat de Primarul orașului Fundulea;

- referatul de aprobare nr. 18913/28.10.2024 întocmit de Primarul orașului Fundulea;

- raportul nr.18915/28.10.2024 al Serviciului Contabilitate-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Fundulea  ;

-avizul favorabil nr.18918/28.10.2024 privind controlul financiar preventiv propriu;

-avizul favorabil nr.18922/28.10.2024 privind controlul financiar preventiv propriu;

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Fundulea;

- prevederile art.129 alin.(4) lit. d) din Codul administrativ;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 79/31.10.2023 privind aprobarea Devizului General  actualizat în conformitate cu O.U.G. nr. 64/2021, aprobată prin Ordinul MDLPA nr. 1586/10.08.2022 pentru obiectivul de investiții: „Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale prin realizare și echipare grădiniță cu program prelungit în orașul Fundulea, județul Călărași”;

- Hotărârea Consiliului Local Fundulea nr. 50/01.11.2024 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 (trei) luni,

În temeiul art. 196 alin. (1) , lit. a) din Ordonanța de Guvern  nr. 57/2019 privind  Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul :„Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale prin realizare și echipare grădiniță cu program prelungit în orașul Fundulea, județul Călărași’’, după data de 31 decembrie 2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat, în acest sens, la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2025 (proiect nefinalizat).

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul orașului Fundulea prin compartimentele de specialitate.

Art.3. Secretarul general al orașului Fundulea va asigura publicarea prezentei hotărâri și comunicarea acesteia către autoritățile și persoanele interesate.

PREȘEDINTE DE  ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ

Alexandru DRĂGAN                                  SECRETARUL GENERAL AL  ORAȘULUI  FUNDULEA

jr.Ionela APOSTOAIE

Nr. consilieri în functie =13

Nr. consilieri prezenți =13

Voturi pentru =13

Voturi împotrivă =0

Nr.52

Adoptată  la Fundulea

Astăzi:01.11.2024