ANEXA la HCL  nr. ........./...........................




 


”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020 – etapa II” – comuna Liebling
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI – COMUNA LIEBLING
(fără TVA)
       Lei

   Euro  

· Valoare totala investitie (fara TVA)        

2.880.859     

602.930
 
· Esalonare investitie    Anul I (40%)                                 1.152.344
Anul II (15%)                            
    432.129
Anul III (18%)


     518.555
Anul IV (27%)


     777.832
· Durata de realizare a investitiei (luni)                           
     

44 luni

· Capacitati        

· Reabilitarea frontului de captare existent 


3 foraje 

· Conductă de aducțiune





1.189 m

· Stație de tratare nouă  





1 buc.
· Rezervoare noi






2 buc.
· Stație de pompare nouă





1 buc.
· Reabilitare retea de distributie  




800 m

