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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 87/ 2022

Indicatorii tehnico-economici aferenți investiției
Denumirea obiectivului de investiţii -  Școala Gimnazială nr 1 Lupeni - Reabilitare și echipare școală și reabilitare căi de acces la școala în zona dintre străzile Bisericii si Pădurarilor, CF nr 62053, 62539, 62540, 62544

Amplasamentul Județul Hunedoara, Municipiul Lupeni, str Pădurarilor, str Eroilor și alei din zona străzilor nominalizate
Titularul investiţiei UAT Municipiul Lupeni
1.BUGETUL ALOCAT pentru realizare este de 18.173.972,19 lei din care C+M = 12.994.360,80 lei
Valoarea contribuției proprii (cheltuieli neeligibile) = 1.045.038,20 lei  
Valoarea cofinanțării minime, 2% din valoarea eligibila a proiectului = 342.578,68 lei
2.DOTARILE,  ECHIPAMENTELE SI UTILAJELE TEHNOLOGICE :
	linie
	Denumire cost
	Lei cu TVA

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale, din care:
	200.355,19

	4.2.1
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale - componenta A
	200.355,19

	4.2.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale - componenta B
	0,00

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj din care:
	1.337.183,67

	4.3.1
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
	1.337.183,67

	4.3.2
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
	0,00

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport din care:
	232.043,92

	4.4.1
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport
	232.043,92

	4.4.2
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport
	0,00

	4.5
	Dotări din care:
	1.402.703,96

	4.5.1
	Dotări componenta A
	1.131.885,90

	4.5.2
	Dotări componenta B
	270.818,06

	4.6
	Active necorporale componenta A
	10.214,16


3.INDICATORII TEHNICI AI INVESTITIEI SUNT: 
-Durata de realizare a investiției: 18 luni
Caracteristicile principale ale construcţiei propuse

	
	Suprafata la sol
	Desfasurata 
	Inaltime maxima
	Alte date tehnice

	Componenta A
	4989 mp
	
	
	

	A1 –scoala
	890 mp
	1780 mp
	14,1 m
	

	A2- sala de sport
	653 mp
	874 mp
	7,1 m
	

	A3 –amenajari exterioare
	3446 mp(spațiu pietonal,teren sport,zona verde)
	1496mp zone verzi,800mp teren sport,1150mp spațiu pietonal (Exterior, iarba artificala)

	Componenta B
	3026mp

	B1- realizare alee pietonala intre strada Bisericii si str. Padurarilor
	606mp din care

331mp spațiu pietonal 

275mp zona verde

	B2 – trotuar strada Padurarilor
	339mp din care:

217mp-spațiu pietonal

122mp-zona verde

	B3- realizare extindere strada Padurarilor
	1239mp din care:

75mp spațiu pietonal

699mp spațiu tip shared space

465mp zona verde

	B4- realizare strada Eroilor
	842mp din care:

664mp spațiu tip shared space

178mp zona verde

	Total A+B
	8015 mp
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