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CARACTERISTICI PRINCIPALE și INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

“Reabilitare pod peste Barcău, str. I.L. Caragiale"
rezultați în urma finalizării proiectului tehnic respectiv aplicării prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 47/2022



Denumirea obiectivului de investiții: Reabilitare pod peste Barcău, str. I.L. Caragiale
 Titular:				 Primăria municipiului Marghita
Beneficiar :                                      Municipiul Marghita
Amplasament :                                Localitatea Marghita, Județul Bihor
În urma aplicării formulei de ajustare valoarea contractului de execuție – 2.718.050,30 lei fără TVA, se majorează cu suma de 289.638,83 lei fără TVA, valoarea ajustată conform OUG 47/ 2022 este 3.007.689,13 lei fără TVA.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI
· Valoare totala a investiției (inclusiv TVA) 		4.460.238.65 lei

 din care:
Constructii montaj			3.860.922,24 lei

· Esalonarea investitiei (INV/C+M):

		- anul I:   262.809,07 lei / 119.911,40 lei
		- anul II: 3.852.759,37 lei/ 3.396.340,63 lei
		- anul III: 344.670,21 lei/ 344.670,21 lei

· Capacități
· Lungime pod 25,00m; 
· Lățime pod 4 x 3,90 = 15,60m; 
· Deschidere: 4,01m + 11,85m + 4,01m; 
· Carosabil: 4 benzi = 14,80m; 
· Trotuare : 2 x 2,25m; 
· Spatii de siguranță: 2 x 0,50m; 
· Rampe: 185m lungime				
· Durata de realizare a investiției	(INV/C+M)		luni    22/21
				
FACTORI DE RISC			
Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit Normativului P100-1/2006
				
				
FINANTAREA INVESTITIEI			
Finanțarea investiției se va face de la bugetul de stat în cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020, buget local și alte surse legal constituite.

            Acesti indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investitiei actualizat (anexa nr. 2) rezultat în urma încheierii contractului de execuție, care face parte integrata din prezentul raport.



