ANEXA NR.2 la HCL nr._____/________2022

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
	
	Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local
	Titlu apel proiect
I.1.4 - 
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan;

,,Construire piste de biciclete in Municipiul Marghita, judetul Bihor”

	1.
	Descrierea pe scurt a situației actuale (date statistice, elemente specifice, etc.)
	In Municipiul Marghita, desi dimensiunile reduse ale orasului si lipsa transportului public recomanda utilizarea modurilor nemotorizate de deplasare. Lipsa pistelor de biciclete reprezintă un aspect de ineficiență economică. Locuitorii care au în posesie un autoturism personal, optează în proporție foarte mare pentru utilizarea acestuia chiar și pentru călătorii de distanțe scurte
De asemenea, trebuie remarcat si faptul ca exista fluxuri mari de biciclisti si dinspre/inspre comunele din zona periurbana.

Analiza şi concluziile preliminare referitoare la situaţia actuală

Alături de traficul pietonal, ciclismul urban este o modalitate de deplasare ecologică, socială, care nu generează poluare sau zgomot și care face bine sănătății.

În prezent, numărul deplasărilor cu bicicleta nu este foarte mare deoarece pistele de biciclete nu sunt suficient interconectate, iar ca infrastructură dedicată nu prezintă separare fizică care să protejeze bicicliştii.

	2.
	Necesitatea și oportunitatea investiției pentru care se aplică
	Pentru a promova dezvoltarea durabila, Municipiul Marghita, in concordanta cu directivele europene isi propune sa ia masurile necesare pentru a limita efectele daunatoare ale transporturilor si riscurile pentru sanatate, în vederea imbunatatirii gestionarii resurselor naturale, in special a consumului acestora,  precum si pentru a combate excluderea sociala si saracia. De asemenea, prevede masuri pentru combaterea schimbarilor climatice si pentru limitarea consecintelor acestora.

Necesitatea realizarii proiectului survine din nevoia de dezvoltare a transportului nemotorizat care este deficitar in acest moment. In prezent, exista o serie de piste pentru biciclete, insa acestea nu sunt interconectate, fiind astfel dificila deplasarea in interiorul urbei cu acest mijloc de transport.

Obiectivul general al Municipiului Marghita este creșterea standardului de viață al cetățenilor, datorită faptului că  devine un oraș mai conectat, mai competitiv, mai inteligent, cu un sistem educațional, servicii publice și turism de calitate.

Proiectul propus contribuie la atingerea acestui obiectiv prin sporirea conectivitatii locale, cresterea calitatii infrastructurii publice si prin acestea la cresterea standardului de viață.

Obiectivele acestui proiect sunt:

- reducerea emisiilor de echivalent CO2 (gazelor cu efect de seră)

- creșterea numărului de bicicliști prin crearea de piste de biciclete (coridor ciclistic)

- amplasarea unor elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere (semnalistică) -imbunatatirea calitatii  mediului natural prin eliminarea surselor de poluare care erau generate de autovehicule datorită traficului prin timpii de așteptare 

Ciclismul urban este o modalitate de transport nepoluant care trebuie să beneficieze de o mai mare atenție, în contextul măsurilor pe termen mediu și lung privind protecția climei, reducerea zgomotului și gestionarea calității aerului. Ciclismul este un subsistem al traficului nemotorizat și al doilea ca importanță pentru "mobilitatea locală". Ciclismul reprezintă o modalitate esențială de a reduce ambuteiajele în trafic, prin înlocuirea călătoriilor urbane motorizate pe distanțe scurte. O creștere semnificativă a ponderii ciclismului în cota modală poate contribui, de asemenea, la îmbunătățirea fluxului de autovehicule și poate permite economisirea de fonduri care în alt context ar fi alocate pentru construcția de noi drumuri sau de extindere a celor existente.
Mentionam faptul ca necesitatea realizare pistelor de biciclete este prevazuta atat in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Municipiului Marghita cat si in Plan de mobilitate urbana durabilea al municipiului , astfel 

1. Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana
· la sectiunea Analiza situației existente in cadrul capitolului III, respectiv la sectiunea Prioritatea 2.2 Mobilitate urbană, 4.5 Agrement și recreere
· la sectiunea Obiective Strategice : Prioritatea 4.5 Agrement și recreere, Măsura 4.5.1 Dezvoltarea unor zone dedicate agrementului: necesitatea contruirii pistelor de bicicleta.
2. Plan de Mobilitate Urbana durabila al municipiului

· la sectiunea Analiza situației existent, la capitolul Mijloace alternative de mobilitate : ,, se impune amenajarea spațiului public într-o manieră care să atragă cetățenii către deplasarea pe jos sau cu bicicleta, asigurându-le : ...... Amenajarea pistelor pentru biciclete care să asigure siguranța în deplasare ”

· la sectiunea 4.1. Eficienta economica respectiv la 4.3. Accesibilitate ,  4.5. Calitatea vietii : se recomanda ,,Crearea unor trasee de piste de biciclete; Amenajarea corespunzătoare a infrastructurii pentru pistele de biciclete”  ,,Realizaerea infrastructurii dedicate mobilității cu Bicicleta”, ,, Reducerea semnificativă a efectelor negative generate de utilizarea rețelei stradale de către vehicule( zgomot, emisii, trepidații) prin contruirea pistelor de biciclete”.
· La sectiunea 6.3 Direcții de acțiune și proiecte organizaționale  : Crearea de piste de biciclete, Construirea unei reţele strategice de piste pentru ciclism si a unui sistem de biciclete publice.


	3.
	Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local


	Dezvoltarea urbană reprezintă factor cheie pentru îndeplinirea obiectivului propus de creștere a rezilienței localităților urbane la provocările generate de crizele economice și sociale de la nivel global.

Proiectul propus se afla in corelare cu proiecte si prioritati deja implementate la nivel local, deoarece se axează pe oportunități de creeare a locurilor de muncă combinate cu investiții în infrastructură ecologică și digital, ținând cont de evoluțiile climatice pentru a asigura o redresare urbană rezilientă care își protejează locuitorii împotriva fenomenelor meteorologice extreme sau altor riscuri naturale și antropice.
Astfel, din analiza proiectul se coreleaza cu urmatoarele alte proiecte/prioritati implementate:
Denumire proiect
Scopul proiectului
Valoarea proiectului
Sursele de finantare
Data de inceput
Stadiul de implementare
“Reabilitarea străzilor din zona de nord a municipiului  Marghita” 
Modernizarea infrastructurii de transport locale din municipul Marghita în vederea creșterii calității vieții și întăririi rolului polarizator al localității în regiune. 
2.481.565 lei

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 1
2011-2013
Implementat

“Realizarea unui sistem de monitorizare video în vederea reducerii infracţionalităţii din Municipiul Marghita”
Modernizarea infrastructurii de transport locale din municipul Marghita în vederea creșterii calității vieții și întăririi rolului polarizator al localității în regiune.
177.915 lei

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 1
2011-2013
Implementat



	4.
	Corelarea cu proiecte în curs de implementare de la nivel local
	Proiectul propus se afla in corelare cu proiecte si prioritati în curs de implementare de la nivel local, deoarece se axează pe oportunități de creare a locurilor de muncă combinate cu investiții în infrastructură ecologică și digital, ținând cont de evoluțiile climatice pentru a asigura o redresare urbană rezilientă care își protejează locuitorii împotriva fenomenelor meteorologice extreme sau altor riscuri naturale și antropice.

Astfel, din analiza proiectul se coreleaza cu urmatoarele alte proiecte/prioritati care sunt in curs de implementare:

Denumire proiect
Scopul proiectului
Valoarea proiectului
Sursele de finantare
Data de inceput
Stadiul de implementare
,,Dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal ”Dr. Pop Mircea” Marghita”
Cresterea accesibilitatii la serviciile de sanatate pentru persoanele din nordul județului Bihor
2.252.632 lei
PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARA 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, OPERATIUNEA C - Iluminat public
 2020-2022
In implementare


„Modernizare iluminat public în  Municipiul Marghita, judeţul Bihor”
Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Marghita pentru cresterea eficienței energetice aferente acestuia
1.789.165 Lei
PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARA 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, OPERATIUNEA C - Iluminat public 
2020-2022
In implementare



Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural-recreativ, modernizarea parcului central si realizarea culoarului pietonal de legătură în zona centrală pentru a integra zona cultural-socială centrală a municipiului, 
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Marghita și împrejurimi, în principal a celor din grupurile vulnerabile/defavorizate, din punct de al posibilităților de petrecere a timpului liber și a calității mediului urban în care trăiesc.
1.034.295  Lei
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 13.1.- Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România
2020-2022 

In implementare




Achiziționare Instalație de dezinfecție si dezinsecție, in Marghita si in satele aparținătoare Cheț, Ghenetea, Județul Bihor

Combaterea pestei porcine

144.807,58 lei

 AFIR 

2021-2023

In implementare

Analizând scopurile obiectivelor de investiție în curs de implementare la nivelul Municipiului Marghita, se poate observa tendința de creștere economică, socială și culturală, proiectul de realizare piste de biciclete corelându-se cu această tendință de creștere și cu obiectivul general al dezvoltării la nivel local, prin îmbunătățirea nivelului de trai.



Administratia Fondului pe

	tru Mediu

	Ianuarie 2022

	Depus spre finantare 


	Imbunatatirea infrastructurii rutiere agricole in Municipiul Marghita , Judetul Bihor
	Investitia este necesara, oportuna și prezinta un insemnat potențial economic deoarece modernizarea drumurilor de exploatare agricola va duce la imbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole și va avea un efect pozitiv asupra competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea accesibilităţii exploataţiilor agricole, prin modernizarea şi adaptarea căilor de acces, asigurând o bună aprovizionare şi un acces mai facil către consumatori şi pieţele de desfacere
	6.000.226,99 lei

	AFIR
	2022-2025
	In implementare

	Reabilitarea, extinderea, amenajarea incintei și eficientizarea energetică a clădirii Primăriei Municipiului Marghita, Județul Bihor
	In prezent clădirea primariei din localitatea Marghita nu mai corespunde cu cerintele actuale privind consumul de energie electric, eficienta energetica si implicit nu se mai incadreaza in strategie de reducere a emisiilor de CO2, fiind absolut necesara modernizarea si eficientizarea cladirii.
	9.543.938,47  lei

	Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice
	2021
	Depus spre finantare

	Reabilitare si modernizare strazi in localitatile apartinatoare, Municipiul Marghita, judetul Bihor
	 Rebilitarea si modernizarea Strazilor in intravilanul localitatilor Chet si Ghenetea, comuna Marghita, judetul Bihor
	21.374.316,93 Lei

	Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny”

	2021
	Depus spre finantare

	Modernizare strazi in localitatile Chet si Ghenetea, Municipiul Marghita, judetul Bihor
	Modernizare Strazi in intravilanul localitatilor Chet si Ghenetea, Municipiul Marghita, judetul Bihor
	19.531.099,72 Lei

	Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny”

	2021

	Depus spre finantare
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	22

	Depus spre finantare



	

	

	6.
	Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții
	In acord cu recomadarile si obiectivele M13/1 Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania proiectul propus va contribui la indeplinirea obiectivelor specifice locale ale masurii prin realizarea acestei piste de biciclete care sa faca legatura atât in intavilanul localității cât și in extravilanul acesteia.

Obiectivul general al proiectului contribuie la imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din Municipiul Marghita, respectiv imbunatatirea infrastructurii si realizarea unui mediu urban favorabil dezvoltarii socio-economice a orasului.

Pista de biciclete va oferi locuitorilor o alternativa de petrecere a timpului liber, de calitate si va sprijini inclusiv cresterea economica a orasului prin turismul urban si rural ca urmare a cresterii fluxului de turisti in zona.
Datorita dezvoltarii industriale a orasului a crescut numarul de angajati, acestia provenind din mediul rural, din localitati limitrofe, este necesara asigurarea pistei de biciclete.
Avantajele pe care le-ar putea obţine municipalitea odată cu dezvoltarea unei reţele de piste pentru biciclete bine pusă la punct ar fi:

- reducerea numărului de autovehicule din circulaţia generala;

- creşterea atractivităţii transportului în comun pentru navetişti;

- îmbunătăţirea calităţii vieţii (reducerea poluării aerului, zgomotului etc.);

- noi posibilităţi de utilizare a spaţiului;

- creşterea atractivităţii zonei centrale datorită reducerii traficului;

- prezervarea monumentelor istorice şi reducerea costurilor de întreţinere ale acestora;

- reducerea costurilor şi investiţiilor în infrastructura rutieră.

Campaniile de promovare şi investiţiile în infrastructura pentru biciclete sunt strâns legate şi totodată complementare. Totuşi, înainte de a se face orice investiţie într-o astfel de infrastructură, trebuie să se analizeze situaţia locală pentru o utilizare cât mai eficientă a resurselor. Astfel, o reţea de piste pentru biciclete de mai mici dimensiuni, dar interconectată şi funcţională promovează prin ea însăşi mersul pe bicicletă, contribuind la atragerea de noi utilizatori ai acestui mijloc de transport.
Mersul cu bicicleta trebuie să devină parte componenta a transportului intermodal. Astfel, când lungimea călătoriei este ceva mai mare se poate vorbi despre “bike&ride” sau “ride&bike” prin utilizarea atât a bicicletei pentru o parte a călătoriei, cât şi a transportului public pentru cealaltă parte. Luate separat cele două moduri de transport nu sunt eficiente datorită limitărilor la care sunt supuse, însă împreună pot concura cu succes autoturismul personal, permiţând călătoria “din uşă în uşă” pe distanţe lungi. Promovarea mersului cu bicicleta ca un mod de transport în oraşe înseamnă şi crearea de facilităţi pentru biciclişti. 

Nu este dificil de explicat eficiența economică a mersului pe bicicletă și avantajele acestuia în comparație cu autovehiculul. Beneficiile economice ale ciclismului urban sunt deosebit de relevante, având în vedere diferitele costuri ascunse și necuantificabile asociate diferitelor moduri de transport.

Beneficiile asupra mediului 

-   Problema schimbărilor climatice a intrat în conștiința publică.

 - La nivel global, condițiile meteorologice anormale și extreme vor deveni dramatic mai răspândite, dacă nu reușim să reducem drastic emisiile globale.

 - Sectorul transporturilor este unul dintre cei mai mari ”producători” de emisii de GES la nivel global.


	7.
	Modul de îndeplinire a condițiilor aferente investițiilor
	Investiția nu va fi utilizată economic/comercial, iar accesul este asigurat gratuit, pe baze nediscriminatorii, fiind vorba de accesul publicului larg la aceste obiective. Prin urmare, nu este cazul implicării ajutorului de stat.

Proiectul propus va lua în considerare nevoile pasagerilor care aparțin grupurilor expuse riscului de discriminare, precum persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, în vederea creșterii accesibilității acestora la facilitățile de transport prin includerea de activități de sprijin pentru a garanta siguranța tuturor persoanelor.
Proiectul cu denumirea ,, Construire piste de biciclete in Municipiul Marghita, judetul Bihor” indeplinește următoarele condiții:
· Infrastructura va avea în vedere prevederile/recomandările Ghidului de proiectare a infrastructurii pentru biciclete care conține cerinţe generale de calitate a infrastructurii pentru biciclete şi trotinete electrice – trasee, parcaje – în vederea asigurării viabilității acesteia. 

· În mediul urban se va asigura o lățime de minimum 1,2 m pentru pistele cu un singur sens și minimum 2,4 m pentru cele cu dublu sens, fără obstacole, pe toată lungimea traseului
· Se va asigura o înălţime liberă de trecere pe sub obstacole de minimum 2,50 m sau, dacă infrastructura deja există, de minimum 2,10 m în tuneluri, pe pasaje și poduri;

· se va asigura un spațiu de siguranță de 0,5 m liber de orice obstacol. În plus, în zona interioară a virajelor se interzic obstacolele mai înalte de 1 m la o distanţă cuprinsă între 0,5 m şi 1 m; 

·  În cazul pistelor amenajate în extravilan, se va asigura un spațiu de siguranță de 0,5 m în lateralele pistei pentru biciclete

· Asigurarea unei suprafețe a pistei pentru biciclete dintr-un material rigid, stabil, cu un finisaj antiderapant, pe toată lungimea traseului;

· Asigurarea unui sistem de scurgere și evacuare a apei pluviale astfel încât să nu existe pericol de băltire pe suprafața pistei;

· Pista pentru biciclete va fi proiectată pentru deplasarea cu o viteză de 30 km/h;

· Asigurarea legăturii facile și în siguranță cu partea carosabilă destinată traficului general, la capete.
· Încadrarea obligatorie a investițiilor cu prevederile din Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile Urbanistice Generale, aprobate sau în curs de elaborare /aprobare. 
Mentionam faptul ca necesitatea realizare pistelor de biciclete este prevazuta atat in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Municipiului Marghita cat si in Plan de mobilitate urbana durabila al municipiului , astfel 

1. Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana

· la sectiunea Analiza situației existente in cadrul capitolului III, respectiv la sectiunea Prioritatea 2.2 Mobilitate urbană, 4.5 Agrement și recreere

· la sectiunea Obiective strategice: Prioritatea 4.5 Agrement și recreere, Măsura 4.5.1 Dezvoltarea unor zone dedicate agrementului : necesitatea realizarii pistelor de bicicleta.

2. Plan de Mobilitate Urbana durabila al municipiului

· la sectiunea Analiza situației existent, la capitolul Mijloace alternative de mobilitate : ,, se impune amenajarea spațiului public într-o manieră care să atragă cetățenii către deplasarea pe jos sau cu bicicleta, asigurându-le : ...... Amenajarea pistelor pentru biciclete care să asigure siguranța în deplasare ”

· la sectiunea 4.1. Eficienta economica respectiv la 4.3. Accesibilitate ,  4.5. Calitatea vietii : se recomanda ,,Crearea unor trasee de piste de biciclete; Amenajarea corespunzătoare a infrastructurii pentru pistele de biciclete”  ,,Realizaerea infrastructurii dedicate mobilității cu Bicicleta”, ,, Reducerea semnificativă a efectelor negative generate de utilizarea rețelei stradale de către vehicule( zgomot, emisii, trepidații) prin contruirea pistelor de biciclete”.

La sectiunea 6.3 Direcții de acțiune și proiecte organizaționale  : Crearea de piste de biciclete, Construirea unei reţele strategice de piste pentru ciclism si a unui sistem de biciclete publice.
Pistele au continuitate și asigura conexiunea a cel puțin două puncte de interes la nivel local, astfel:
Realizarea unor piste de biciclete în Municipul Marghita având lungimea totală de cca. 6 km m, pe domeniul public al Municipiului Marghita.

Pistele de biciclete se vor realiza pe următoarele străzi și drumuri după cum urmează:

În municipiul Marghita traseul începe cu nr. Cadastral 105693 din strada T. Vladimirescu și ajunge până în digul de protecție al pârâului Eger. Este mărginit în Est de pădure - proprietatea primăriei și pensiunea "Casa Bihorului" și Vest de teren agricol proprietate privată.

Dinspre digul de protecție al pârâului Eger, identificat nr. cadastral 105697 pornește și se închide în nr. cad 105694 (tot DC)   Vecini: în Est - teren forestier- "Pădurea Mare" în Vest: pârâul Eger și pășune - propr. privată a persoanelor fizice. 

Nr. cadastral 105694 pornește din nr. cad. 105697 (drumul descris mai sus) și se termină într-un pod peste pârâul Eger. Vecini: în Est - teren forestier- "Pădurea Mare" în Vest: pășune - propr. privată a persoanelor fizice. 

Ultimul imobil, cadastrat cu nr. cad.105692 pornește din  podul ( cel peste pârâul Eger ) menționat mai sus și se termină la întrarea în localitate Cheț în zona cimitirului Reformat. 

	8.
	Descrierea procesului de implementare
	Capacitatea operationala a Solicitantului de a implementa prezentul proiect se reflecta in existenta unor resurse umane suficiente si competente, pentru bunul mers al proiectului, precum si in experienta relevanta a Municipiului Marghita in implementarea unor proiecte finantate din fonduri nerambursabile, așa cum rezultă din sectiunea aferenta proiectelor implementate.

Pentru derularea proiectului se va constitui o unitate de implementare a proiectului interna pentru monitorizarea lucrarilor si urmarirea progresului activitatilor.

Pentru realizarea investițiilor la nivelul Municipiului Marghita se vor derula proceduri de achiziție publică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Prin implementarea prezentului obiectiv de investiție, se vor propune următoarele lucrări:

•
Lucrări de construcție pentru realizarea/modernizarea infrastructurii pentru biciclete/mijloace de transport nemotorizate: piste pentru biciclete, inclusiv pasaje și poduri de-a lungul acestora, culoare pentru biciclete; 

•
Lucrări de construcție pentru montarea echipamentelor de protecție;

•
Lucrări de construcție pentru montarea echipamentelor de semnalizare;

•
Achiziția și montajul accesoriilor de mobilier urban aferent pistelor: rasteluri pentru biciclete, iluminat public, contoare utilizatori, etc;

•
Amenajarea terenului; 

•
Achiziția echipamentelor de protecție și a echipamentelor de semnalizare;



	9.
	Alte informații
	Ciclismul urban este o modalitate de transport nepoluant care trebuie să beneficieze de o mai mare atenție, în contextul măsurilor pe termen mediu și lung privind protecția climei, reducerea zgomotului și gestionarea calității aerului. 

Ciclismul este un subsistem al traficului nemotorizat și al doilea ca importanță pentru "mobilitatea locală". 

Ciclismul reprezintă o modalitate esențială de a reduce ambuteiajele în trafic, prin înlocuirea călătoriilor urbane motorizate pe distanțe scurte. O creștere semnificativă a ponderii ciclismului în cota modală poate contribui, de asemenea, la îmbunătățirea fluxului de autovehicule și poate permite economisirea de fonduri care altfel ar fi alocate pentru construcția de noi drumuri sau de extindere a celor existente.
Astăzi se recomandă ca planurile pentru infrastructura pentru biciclete să fie integrate în procesul general de planificare al transportului, astfel încât să existe o abordare și o viziune integrată pentru dezvoltarea ponderii modale a transportului nemotorizat. În plus, acest lucru ajută autoritățile locale să identifice posibilele oportunități, cum ar fi atunci când un dezvoltator solicită autorizații de construire și alte avize/permise
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