
Anexa nr.1
La proiectul de hotarare



CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

„CONSTRUIRE DE LOCUINTE PENTRU TINERI”, 
rezultati in urma actualizarii valorilor rest de executat din deviz



Denumirea obiectivului de investitii: „CONSTRUIRE DE LOCUINTE PENTRU TINERI”
Ordonator principal de credite:	Municipiului Marghita
Beneficiar :                                   	UAT Municipiul Marghita
Amplasament :                                    str. Brandusei, nr. 5, Municipiul Marghita, Judetul Bihor

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
a) Indicatori maximali (valoarea totala aferenta lucrarilor de executie, conform cap. 4 și 5.1 aferent devizului general actualizat pe rest de executat si a lucrarilor)
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[bookmark: _GoBack]b)  Indicatori minimali respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care indică atingerea ţintei obiectivului de investiţii:

	Functiunea
	Locuinte colective

	H maxim la atic
	10,15 m

	Regim de inaltime
	P + 2E

	Suprafata construita
	690,00 m2

	Suprafata desfasurata
	3120,00 m2

	Suprafata utila
	531,50 m2

	P.O.T 
	18,53 %

	C.U.T
	0.83

	  Locuinte colective
	4 blocuri indentice de locuinte nZeb cu un regim de inaltime P+2E (parter+2 etaje), fiecare bloc adapostind un numar de 12 apartamente, cate 4 apartamente pe nivel, insumand un total de 48 de apartamente impartite in 4 blocuri.



c)  Durata estimată a restului de executat a obiectivului de investiţii: 6 luni								
FINANTAREA INVESTITIEI			
Finantarea investitiei se va face din PNRR, buget local si alte surse legal constituite.

Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al investitiei pe rest de executat actualizat (Anexa nr. 2), rezultati in urma actualizarii preturilor aferente lucrarilor rest de executat si a modificarilor legislative, la care se adauga suma de 1.185.329,22 lei fara TVA, respectiv 1.434.248,36 lei cu TVA, reprezentand valoarea lucrarilor executate si decontate prin PNRR. Valoarea total eligibila a proiectului din PNRR este de 12.194.906,26 lei fara TVA.
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Valoarea lucrarilor de executat: 13,246,143.54 16,027,833.69 1,185,329.22 1,434,248.36 12,060,814.32 14,593,585.33

                    din care

 C+M

12,265,227.54 14,840,925.38 1,185,329.22 1,434,248.36 11,079,898.32 13,406,677.02

Valoare finantata prin 

PNRR

 pana la expirarea 

contractului de finantare

11,091,444.47 4,041,434.24 1,185,329.22 1,434,248.36 9,906,115.25 11,986,399.45

Valoare finantata din 

Bugetul local

 pana la 

expirarea contractului de finantare

2,154,699.07 2,607,185.87 0.00 0.00 2,154,699.07 2,607,185.87

Valoarea totala a lucrarilor  Valoarea lucrarilor achitata prin PNRR Valoarea lucrarilor rest de executat


