Anexa nr.1

La proiectul de hotarare

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

„CONSTRUIRE DE LOCUINTE PENTRU TINERI”,

rezultati in urma actualizarii valorilor rest de executat din deviz

Denumirea obiectivului de investitii: „CONSTRUIRE DE LOCUINTE PENTRU TINERI”

Ordonator principal de credite:	Municipiului Marghita

Beneficiar :                                   	UAT Municipiul Marghita

Amplasament :                                    str. Brandusei, nr. 5, Municipiul Marghita, Judetul Bihor

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

a) Indicatori maximali (valoarea totala aferenta lucrarilor de executie, conform cap. 4 și 5.1 aferent devizului general actualizat pe rest de executat si a lucrarilor)

b)  Indicatori minimali respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care indică atingerea ţintei obiectivului de investiţii:

| Functiunea | Locuinte colective |
| --- | --- |
| H maxim la atic | 10,15 m |
| Regim de inaltime | P + 2E |
| Suprafata construita | 690,00 m2 |
| Suprafata desfasurata | 3120,00 m2 |
| Suprafata utila | 531,50 m2 |
| P.O.T | 18,53 % |
| C.U.T | 0.83 |
| Locuinte colective | 4 blocuri indentice de locuinte nZeb cu un regim de inaltime P+2E (parter+2 etaje), fiecare bloc adapostind un numar de 12 apartamente, cate 4 apartamente pe nivel, insumand un total de 48 de apartamente impartite in 4 blocuri. |

c)  Durata estimată a restului de executat a obiectivului de investiţii: 6 luni

FINANTAREA INVESTITIEI

Finantarea investitiei se va face din PNRR, buget local si alte surse legal constituite.

Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al investitiei pe rest de executat actualizat (Anexa nr. 2), rezultati in urma actualizarii preturilor aferente lucrarilor rest de executat si a modificarilor legislative, la care se adauga suma de 1.185.329,22 lei fara TVA, respectiv 1.434.248,36 lei cu TVA, reprezentand valoarea lucrarilor executate si decontate prin PNRR. Valoarea total eligibila a proiectului din PNRR este de 12.194.906,26 lei fara TVA.