ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

MIERCUREA–CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 214/28.07.2017
pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 127/2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiţia:
„AMENAJARE CIMITIRULUI ŞI A CASEI MORTUARE DIN MIERCUREA CIUC”

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28  iulie 2017;

Analizând Expunerea de motive  nr.  11912 şi Raportul de specialitate nr. 11913 din data de 12.07.2017,  întocmit de Serviciul de Gospodărie, Management Energetic, Transport Local și Administrarea Drumurilor din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Miercurea-Ciuc,  prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 127/2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investitia: „AMENAJARE CIMITIRULUI ŞI A CASEI MORTUARE DIN MIERCUREA CIUC”

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:


- administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;



- de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, investiţii şi administrarea domeniului public şi privat;


- organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 127/2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia:  „Amenajare cimitirului şi a casei mortuare din Miercurea Ciuc”

Luând în considerare prevederile art. 44 alineatul (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;


Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;


Având în vedere prevederile Ordinului nr. 863/2008 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28 din 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere art. 15 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând cont de Cap. VIII., art. 291 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Lucrarea, aparţinând domeniului public al Municipiului, conform Hotărârii Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc nr. 6/2008, cu modificările și completările ulterioare, este prevăzută în Lista de investiţii, la capitolul 67.02.05.03.71.01.01 „Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, bază sportivă şi agrement” aprobată prin Hotărârea nr. 58/2017 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2). literele b), c) şi d) şi alin. (4) litera d) şi e), alin. (6), art. 39 alin. (1), art. 45 alin. (2) litera e) şi art. 115, alin. 1), litera b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 127/2013 al Consiliului Local privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiţia: „Amenajare cimitirului şi a casei mortuare din Miercurea Ciuc”, proiect nr. 289/2012 elaborat de S.C. PROIECT CONSULTING S.R.L. Miercurea-Ciuc, finanţat din bugetul local, care va avea următorul cuprins:
      Art.1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru investiţia: „Amenajare cimitirului şi a casei mortuare din Miercurea Ciuc”,  proiect nr. 289/2012 elaborat de S.C. PROIECT CONSULTING S.R.L. Miercurea-Ciuc, finanţat din bugetul local, care cuprinde principalele caracteristici, precum şi indicatori tehnico-economici ai investiţiei, după cum urmează :
1.) Valoarea lucrărilor :



Total



1 451 912 lei inclusiv TVA


din care: C+M


1 266 517 lei inclusiv TVA

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)


anul I.
1 266 517 mii lei
2.) Durata de realizare:



     5 luni

Etapa I.    Amenajare alei şi trotuar etapa 1
384.660 lei


Etapa II.  Amenajare alei şi trotuar etapa 2
279.155 lei


Etapa III. Extindere clădire



  77.152,79 lei 


Etapa IV.  Amenajare parcare


243.475,08 lei

Etapa V.    Iluminat public



  79.857,34 lei
3.) Caracteristici tehnice:
Etapa I.
Alee pietruită




2820 mp



Zona verde




 2100 mp

 
Depozit gunoi




      2 buc



Coşuri gunoi




      4 buc


Plantare copaci



  200 buc



Plantare arbuşti



    60 buc



Bănci





    26 buc



Panou radiant infraroşu 43x120x6 cu termostat



temporizator şi senzor antiinghet montabil pe 



perete. Putere nominama 1000W

      1 buc

Etapa II. 
Alee pietruită




2120 mp



Zona verde




1600 mp


Coşuri gunoi




      2 buc



Depozit gunoi




      1 buc


Plantare copaci



   206 buc



            Bănci





     27 buc

Etapa III.
Extindere clădire



22,64 mp


Etapa IV.
Parcare asfalt



    
 760 mp

Etapa V. 
Corpuri iluminat 



     7 buc



Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul municipiului Szőke Domokos, Direcţia managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii, și Serviciul de gospodărie, management energetic, transport local și Administrarea Drumurilor; din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:

a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;


b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc Ráduly Róbert Kálmán;


c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc Szőke Domokos;


d) Direcţiei managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii;

e) Direcţiei economice- Compartimentul financiar contabil şi control financiar de gestiune;


f) Serviciului public de asistenţă socială, achiziţii publice, comercial şi autorizări;


g) Serviciul de gospodărie, management energetic, transport local și Administrarea Drumurilor;

h) S.C. PROIECT CONSULTING S.R.L., Miercurea-Ciuc.

	                 Preşedintele şedinţei

                    ORBÁN ZSOLT
	Contrasemnează pentru legalitate – Secretarul  municipiului

 WOHLFART RUDOLF



































