ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

MIERCUREA–CIUC
HOTĂRÂREA Nr. 309/27.10.2017
       pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 241/2013, completată ulterior, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiția: „AMENAJARE DRUM DE OCOLIRE – TRONSON SUD-NORD”
Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 27 octombrie 2017; 

Analizând Expunerea de motive nr. 118398 din data 13.10.2017 şi Raportul de specialitate întocmit de Biroul de investiţii din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Miercurea-Ciuc, înregistrat cu nr. 18399 din data de 13.10.2017, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 241/2013, completată ulterior, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiția: „AMENAJARE DRUM DE OCOLIRE – TRONSON SUD-NORD”;

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:

· administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

· de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, investiţii şi administrarea domeniului public şi privat;
· organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;
Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 241/2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiția: „AMENAJARE DRUM DE OCOLIRE – TRONSON SUD-NORD”;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 194/2017 pentru completarea Hotărârii nr. 241/2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia: „AMENAJARE DRUM DE OCOLIRE – TRONSON SUD-NORD”;
Pe baza Hotărârii nr. 189/2017 privind declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „AMENAJARE DRUM DE OCOLIRE – TRONSON SUD-NORD”;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 264/2017 privind emiterea deciziei de expropiere a imobilelor care sunt amplasate pe coridorul de expropriere pentru lucrarea de interes public local: „AMENAJARE DRUM DE OCOLIRE – TRONSON SUD-NORD
Pe baza Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, actualizată, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


În conformitate cu Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;


Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 28/2013 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Normele metodologice din 9 mai 2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor <LLNK 12013    28180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;

Având în vedere art. 15 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de eleborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Conform Ordinului nr. 863/2008 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28 din 2008 privind aprobare conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de Cap. VIII., art. 291 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Lucrarea, aparţinând domeniului public al Municipiului, este prevăzută în Lista de investiţii, la subcapitolul 84.02.03.03 “Străzi”, aprobată prin Hotărârea nr. 58/2017 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 44 alineatul (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36, alineatul (2). literele b), c) şi d) şi alineatul (4) litera d) şi e), alineatul (6), art. 45 alineatul (2) litera e) şi art. 115, alineatul 1), litera b) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E

Art. I Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 241/2013, completată ulterior, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiția: „AMENAJARE DRUM DE OCOLIRE – TRONSON SUD-NORD”, proiect nr. 837/2013 elaborat de S.C. PROIECT CONSULTING S.R.L. Miercurea-Ciuc, finanţat din bugetul local, după cum urmează:

a) Se modifică titlul Hotărârii Consiliului Local nr. 241/2013, completată ulterior, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiția: „AMENAJARE DRUM DE OCOLIRE – TRONSON SUD-NORD”, în felul următor: „AMENAJARE DRUM DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC TRONSON SUD-NORD”.

Art. II Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 241/2013, completată ulterior, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiția: „AMENAJARE DRUM DE OCOLIRE – TRONSON SUD-NORD”, după cum urmează:

Art. 1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru investiția: „AMENAJARE DRUM DE OCOLIRE – TRONSON SUD-NORD”, proiect nr. 837/2013 elaborat de S.C. PROIECT CONSULTING S.R.L. Miercurea-Ciuc, finanţat din bugetul local și bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, după cum urmează:


1.) Valoarea totală, inclusiv TVA :




17.001.023 lei
 
















                                                                       
  3.723.640 euro




   din care C+M                                              
14.862.074 lei


















                                                                         3.255.158euro








   la cursul valutar 1 euro = 4,5657 lei din data de 07.08.2017



 







 


2.) Eşalonarea investiţiei C+M:





Anul I






10.434.603 lei





Anul II





  4.427.471 lei




      3.) Durata de realizare:






                   




Anul I






 8 luni




Anul II





 4 luni  



4.) Caracteristici tehnice:


Carosabil asfaltat:




     14.352 mp



Parapet metalic:
                       


       2.400 ml



Pod:
 





            14 m



Stâlp de iluminat public:




  9 buc


Indicatoare de circulaţie:



            33 buc

Art. III Se modifică art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 241/2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiția: „AMENAJARE DRUM DE OCOLIRE – TRONSON SUD-NORD”, completată prin Hotărârea nr. 194/2017, după cum urmează:

”Art. 2 Se aprobă defalcarea valorii investiției în conformitate cu art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor <LLNK 12013    28180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare, pentru obținerea finanțării investiției din bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), după cum urmează :
	Finanțare
	Valoare totală cu TVA

	
	lei 

	De la bugetul local
	897.754,58

	Valoarea Totală a Investiției
	17.001.023,00



Art. 3. Pentru evitarea plății unor eventuale penalități de întârziere datorate nepunerii la dispoziție a resurselor financiare în cadrul programului PNDL, municipiul Miercurea Ciuc va achita contravaloarea facturilor aferente programului, urmând ca aceste sume să fie recuperate ulterior de la bugetul de stat.”

Art. IV. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul municipiului Szőke Domokos, Biroul de investiţii şi Direcţia economică- Compartimentul financiar contabil şi control financiar de gestiune din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.

Art. V. Prezenta hotărâre se comunică:

a) Instituției Prefectului Judeţului Harghita;


b) Primarului municipiului, Ráduly Róbert Kálmán;


c) Viceprimarului municipiului, Szőke Domokos;

d) Biroului de investiţii;

e) Direcţiei managementul proiectelor, achiziţii publice, şi investiţii;

f) Directorului economic - Compartimentul financiar contabil şi control financiar de gestiune;


g) S.C. PROIECT CONSULTING S.R.L., Miercurea- Ciuc.
	                       Preşedintele şedinţei
               FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN
	Contrasemnează pentru legalitate – Secretarul  municipiului
 WOHLFART RUDOLF


























