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ANEXA 1: Cadrul legal și de reglementare
ANEXA 2: Lista avizelor necesar a fi obţinute în vederea aprobării Planului Urbanistic General
CAPITOLUL I 
NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA DOCUMENTAŢIEI
În vederea asigurării dezvoltării echilibrate, coerente şi durabile a teritoriului naţional, autorităţile administraţiei publice locale îşi armonizează deciziile de utilizare a teritoriului, în temeiul principiilor descentralizării și autonomiei locale.

Gestionarea spaţială a teritoriului urmăreşte să asigure indivizilor şi colectivităţilor dreptul de folosire echitabilă şi responsabilitatea pentru o utilizare eficientă a teritoriului, condiţii de locuire adecvate, calitatea arhitecturii, protejarea identităţii arhitecturale, urbanistice şi culturale a localităţilor, condiţii de muncă, de servicii şi de transport ce răspund diversităţii nevoilor şi resurselor populaţiei, reducerea consumurilor de energie, asigurarea protecţiei peisajelor naturale şi construite, conservarea biodiversităţii şi crearea de continuităţi ecologice, securitatea şi salubritatea publică, raţionalizarea cererii de deplasări.

Activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism trebuie să se desfăşoare cu respectarea autonomiei locale, pe baza principiului parteneriatului, transparenţei, descentralizării serviciilor publice, participării populaţiei în procesul de luare a deciziilor, precum şi al dezvoltării durabile, conform cărora deciziile generaţiei prezente trebuie să asigure dezvoltarea, fără a compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenţă şi dezvoltare proprie.

Autoritatea publică locală are responsabilitatea dezvoltării armonioase a teritoriului aflat în raza sa de competenţă.

Urbanismul are ca principal scop stimularea evoluţiei complexe a localităţilor, prin elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare spaţială, durabilă şi integrată, pe termen scurt, mediu şi lung. 
Autoritatea publică locală este responsabilă de monitorizarea aplicării documentaţiilor aprobate, prin revizuirea permanentă a datelor şi prevederilor din documentaţiile de urbanism. Revizuirea documentaţiilor urmăreşte marcarea sistematică, atât în format electronic, cât şi în piesele scrise şi desenate ale documentaţiilor, a modului de realizare a propunerilor, în special a obiectivelor de utilitate publică, a restricţiilor impuse pentru protecţia împotriva riscurilor naturale, precum şi a eventualelor modificări sau detalieri prin planuri urbanistice aprobate.

Potrivit art. 46, alin. (1) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ”Planul urbanistic general are caracter director şi de reglementare operationala. Fiecare localitate trebuie să întocmească Planul urbanistic general, sa îl actualizeze la 5-10 ani şi sa îl aprobe, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare”, obligația elaborării documentației revenind Primăriei UAT……………….,  în conformitate cu prevederile art. 25 din legea mai sus menționată.
Necesitatea şi oportunitatea actualizării/reactualizării Planului Urbanistic General este fundamentată pe următoarele considerente:

· respectarea obligaţiilor prevăzute de art. 46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, de actualizare a Planul urbanistic general în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale, la un interval de maxim 10 ani.

· îmbunătăţirea mobilităţii şi accesibilităţii;

· sprijinirea reducerii emisiilor poluante, creşterii siguranţei traficului;

· sprijinirea dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare;

· sprijinirea dezvoltării infrastructurii sociale şi a serviciilor sociale;

· sprijinirea dezvoltării infrastructurii educaţionale, de cercetare-inovare şi antreprenoriale;

· sprijinirea dezvoltării serviciilor;

· sprijinirea dezvoltării şi promovarea potenţialului turistic;

· sprijinirea asigurării unor condiţii de viaţă sănătoase într-un mediu curat pentru toţi cetăţenii.

· valorificarea superioară a potenţialului zonei

· creşterea calităţii locuirii şi a vieţii

· facilitarea accesului la serviciile publice

· sporirea transparenţei actului decizional

· creşterea participării publice la procesul de guvernare locală

· dezvoltarea identităţii comunitare

· creşterea accesului la informaţie şi a gradului de informare al populaţiei.
Planul Urbanistic General se elaborează în scopul:

· stabilirii direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi dezvoltare urbanistică a localităţii;

· utilizării raţionale şi echilibrate a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice;

· precizării zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii, neomogenităţi geologice, reducerea vulnerabilităţii fondului construit existent);

· evidenţierii fondului construit valoros şi a modului de valorificare a acestuia în folosul localităţii;

· creşterii calităţii vieţii, cu precădere în domeniile locuirii şi serviciilor;

· fundamentării realizării unor investiţii de utilitate publică;

· asigurării suportului reglementar pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire;

· corelării intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului.

Planul Urbanistic General în vigoare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Pârscov  nr.24/1999, prelungit prin Hotărârile Consiliului Local nr.6/2016 si nr. 5/2019 
Principalele obiective ale documentaţiei sunt:

Obiectivul general al documentației:

Planul Urbanistic General este un instrument de lucru legal şi obligatoriu pentru autorităţile publice locale, folosit în vederea eliberării autorizaţiilor de construire şi a fundamentării dezvoltării teritoriului UAT, prin elaborarea de programe şi strategii locale de dezvoltare durabilă, în scopul prioritizării investiţiilor şi accesării fondurilor inteme/exteme.

Obiectivele specifice :

· Stabilirea priorităţilor de dezvoltare teritorială, rezultate în urma corelării concluziilor programului de consultare publică cu locuitorii, posibilii investitori, alţi actori implicaţi şi interesaţi, etc, cu obiectivele dezvoltării promovate de administraţia locală şi cu politicile de dezvoltare teritorială la nivel judeţean, regional şi naţional;

· Stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al comunei, pe baza priorităţilor de dezvoltare teritorială identificate;

· Stabilirea restricţiilor referitoare la utilizarea teritoriului extravilan şi a limitelor introducerii în intravilan a terenurilor prin documentaţii de urbanism;

· Evidenţierea fondului construit valoros şi a modului de valorificare a acestuia în folosul comunităţii;

· Instituirea de zone centrale şi zone protejate construite, naturale sau mixte (peisaje culturale);

· Stabilirea unui mod de utilizare raţională şi echilibrată a terenurilor;

· Delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;

· Modernizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie şi a infrastructurii edilitare;

· Precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate;

· Creşterea calităţii vieţii (cu precădere în domeniul locuirii şi serviciilor), printr-o organizare armonioasă a teritoriului, bazată pe economie de resurse, echilibru dinamic, proiectare strategică durabilă;

· Stabilirea normelor generale pe baza cărora se elaborează apoi, în detaliu, documentaţii de tip PUZ/PUD;

· Fundamentarea realizării unor investiţii de utilitate publică şi asigurarea suportului reglementar pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire;

· Demers ilustrativ, bazat pe confruntarea imaginii actuale a unor zone reprezentative ale comunei cu posibile alternative de viitor, prin intermediul limbajului grafic sugestiv al planurilor.
· Integrarea informaţiilor într-un sistem informatic GIS, conform Ordinului MDLPA nr. 904/15.05.2023 prin care s-au aprobat Normele tehnice privind seturile de date spațiale aferente documentațiilor de urbanism (anexa nr.5 la Ordinul MDRAP nr.233/2016).
CAPITOLUL II 
CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA DOCUMENTAŢIEI
       Pentru elaborarea documentaţiei, se vor parcurge următoarele etape:
A. ETAPA 1 - Etapa de documentare și de elaborare a studiilor de fundamentare 
B. ETAPA 2 - Elaborarea formei preliminare a documentaţiei;

C. ETAPA 3 - Elaborarea, susţinerea documentaţiilor de avizare și obţinere în numele achizitorului a avizelor/ acordurilor de la organismele centrale/ teritorile/locale, conform legislaţiei în vigoare (inclusiv obţinere aviz OCPI Buzău cu noul intravilan propus) 
D. ETAPA 4 - Redactarea finală a documentaţiei, cu introducerea tuturor observaţiilor din avize si acorduri. Transpunerea documentației în GIS. Avizarea documentaţiei în forma finală de către Consiliul Judeţean Buzău

După parcurgerea ultimei etape, documentatiei finală a PUG se va supune aprobării consiliului local al UATComuna Pârscov .
ETAPA 1. :  STUDII DE FUNDAMENTARE

Anterior elaborării documentaţiei propriu-zise, ofertantul va parcurge etapa pregătitoare care va consta în asigurarea unei baze de date ce va conţine studiile de fundamentare, studii ce vor fundamenta propunerile din cadrul documentației. Acestea sunt lucrări de specialitate prin care se realizează analize și propuneri de soluționare a problemelor teritoriului și localităților, pe domenii, rezultatele acestora având drept scop susținerea propunerilor de reglementare a modului de dezvoltare a unităților administrativ-teritoriale ale județului, care se formulează prin documentația de bază. Studiile de fundamentare trebuie să prezinte concluzii pe bază de analiză de date actualizate, cu o vechime de maximum 3 ani față de data elaborării. Pot fi folosite studii, cercetări și proiecte anterioare numai în situația în care informațiile oferite de acestea nu și-au pierdut valabilitatea.
Studiile de fundamentare vor fi întocmite de către proiectantul care va fi desemnat să elaboreze Planul urbanistic General dacă are competenţa necesară sau cu instituţii specializate cu care proiectantul general va face contracte de subproiectare. 
După specificul lor, studiile de fundamentare sunt:
1. Studii cu caracter analitic, care privesc evoluția teritoriului și localităților, caracteristicile acestora și propuneri de dezvoltare în domeniul realizat
2. Studii cu caracter prospectiv, care reprezintă elaborarea unor prognoze, scenarii sau alternative pentru diferite domenii sectoriale, privind evoluția populației, evoluția activităților, evoluția în teritoriu a activilor, reconversia forței de muncă, etc.
Pentru toate categoriile de studii de fundamentare, demersul elaborării va fi structurat astfel:
a) delimitarea obiectivului studiat

b) analiza critică a situației existente

c) evidențierea disfuncționalităților și priorități de intervenție

d) propuneri de eliminare/diminuare a disfuncționalităților cu specificarea efectelor scontate și a măsurilor necesare a fi luate
e) priorități de intervenție

f) prognoze, scenarii sau alternative de dezvoltare

g) parte grafică (planșe, hărți, desene, tabele, scheme, diagrame, fotografii, gravuri, crochiuri etc.)

Fiecare studiu de fundamentare se finalizează cu o sinteză, axată în principal pe diagnosticarea disfuncționalităților și pe formularea propunerilor de elimiare/diminuare a acestora și de valorificare a potențialului. Elaboratorul Planului urbanistic General are obligația de a corela toate concluziile studiilor de fundamentare și de a genera o concepție unitară de dezvoltare durabilă și competitivă a unității administrativ-teritoriale.
Studiile de fundamentare obligatorii sunt:
a) Analitice:
1. Actualizarea suportului topografic;
2. Condiţii geotehnice şi hidrogeologice;
3. Protecţia mediului, riscuri naturale şi antropice;
4. Tipuri de proprietate;
5.  Infrastructură tehnico-edilitară;
6.  Studiu istoric, studiu peisagistic (obligatoriu pentru UAT-urile care au monumente istorice înscrise în LMI )
7. Potenţial turistic (obligatoriu pentru UAT-urile unde există localități  - statiuni turistice)
b) Consultative:
1. Analiza factorilor interesaţi, anchete sociale.
c) Prospective
1. Evoluţia activităţilor economice;
2. Evoluţia socio-demografică;
3. Impactul schimbărilor climatice
4. Mobilitate și transport
Studiile de fundamentare obligatorii, în funcție de categoria UAT-ului sunt specificate în Ordinul 233/2016 – norme metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism.
1) ACTUALIZAREA SUPORTULUI TOPOGRAFIC

a) Planul Urbanistic General şi studiile de fundamentare se întocmesc în format digital, pe suport grafic şi în format analogic la scara 1:5000.

b) Suportul topografic al planului de ansamblu al unităţii adminitrativ-teritoriale este la scara 1:25000, furnizat de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.

c) Reambularea/actualizarea suportului topografic va trebui să cuprindă tot teritoriul administrativ.
d) Măsurătorile de completare, unde vor fi necesare, vor fi efectuate în sistemul de referinţă Stereo 70.
e) Suportul topografic va fi avizat de către OCPI Buzău, la finalizarea lucrărilor.
f) Reambularea topografică pentru actualizarea Planului Urbanistic General va conține limite de proprietăţi actualizate, limite de intravilan existent (preluate din PUG în vigoare şi corelate cu limite de PUZ/PUD aprobate), reprezentarea reliefului (cote şi curbe de nivel), figurarea planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor. Sursa topografică de referinţă poate consta şi din ortofotoplanuri scara 1:5000 ediţia cea mai recentă, toate datele introduse fiind preluate din surse oficiale, piesele fiind la final vizate de OCPI. Scopul studiului îl reprezintă introducerea situaţiei existente la zi, atât pe suport electronic topografic/cadastral, cât şi/sau pe suport ortofotoplan a PUG existent şi introducerea documentaţiilor PUZ şi PUD aprobate ulterior aprobării PUG în vigoare, pe suportul electronic nou creat;

g) Suportul topo-cadastral necesar realizării P.U.G va releva următoarele elemente topografice: scara 1:5000, limită parcelă, limită construcţii, limită teritoriu intravilan (inclusiv extinderile conform PUZ şi PUD aprobate), limită tarlale din extravilan, categorii de folosinţă pentru tarla şi parcelă, căi de comunicaţii (drumuri, căi ferate), hidrografie, poduri, toponimie drumuri, curbe de nivel (echidistanţă 1m în intravilan şi 5m în extravilan), reţele electrice de înaltă tensiune (>20kV), cartare obiective economice şi administrative importante. Suportul cartografic digital va include baza de date spaţială şi baza de date descriptivă pentru diferite forme de elemente geospaţiale care caracterizează din punct de vedere topografic, cadastral şi urbanistic întreg teritoriul administrativ (intravilan+extravilan). Această activitate se va realiza ţinîndu-se seama de tehnicile de vectorizare manuală şi/sau automată.

h)
Suportul pentru planşa de încadrare în teritoriu va cuprinde clasificarea categoriilor de folosinţă a terenurilor: terenuri arabile, păşuni, fâneţe, vii, livezi, păduri şi alte terenuri forestiere, terenuri cu ape, căile de comunicaţii rutiere şi căile ferate, terenurile ocupate cu curţi şi construcţii, terenuri degradate şi neproductive, evidenţiate şi în bilanţul teritorial.

i) Studiul se va aviza de către OCPI Buzău. Documentaţia se va semna de către specialişti atestaţi, autorizaţi ANCPI. Specialistul ANCPI se angajează ca în momentul stabilirii definitive de către urbanişti a noii limite a teritoriului intravilan, să îşi asume avizarea la OCPI a acestei limite.

2) CONDIŢII GEOTEHNICE ŞI HIDROGEOLOGICE

În cadrul părţii dedicate Studiului geotehnic vor fi analizate probleme geotehnice, resurse ale subsolului, riscuri naturale si antropice conform Hotărârii Guvernului nr. 382/2003, și anume:

· cadru natural, riscuri naturale, tipologia fenomenelor;

· plan de situaţie - zonare geotehnică;

· plan de situaţie: seismicitate, alunecări de teren, inundabilitate, riscuri naturale şi antropice;

Conform legislaţiei în vigoare, planurile urbanistice şi de amenajarea teritoriului trebuie să aibă trasate limitele zonelor de risc, necesare implementării strategiilor de dezvoltare spaţială şi prevenirea riscurilor naturale. La aprecierea probabilităţii producerii alunecărilor de teren, se vor avea în vedere particularităţile morfometrice ale reliefului teritoriului (panta, energia de relief) situate pe diferite unităţi geografice (câmpie, dealuri, munţi), alcătuirea litologică a acestora (în primul rând prezenţa argilelor), încadrarea seismică, particularităţile climatice şi hidrologice, modul de utilizare a terenurilor (în special gradul de acoperire cu păduri şi terenuri agricole), încărcătura terenurilor cu construcţii. Prezenţa factorului de risc la alunecări, în diferite arii ale unităţii administrativ-teritoriale; se va stabili pe baza cartării în teren a proceselor actuale de modeloare a reliefului (alunecări, eroziune torenţială, ravenări). Se vor identifica şi zonele în care au fost efectuate exploatări ale subsolului şi defrişări importante, a zonelor cu amenajări hidrotehnice, bazine piscicole şi lacuri artificiale şi a terenurilor cu umpluturi de pământ sau alte materiale, în vederea efectuării de foraje pentru stabilirea condiţiilor de fundare şi a interdicţiilor de construire.

Prin secţiunea dedicată Studiului hidrogeologic se stabilesc condiţiile de asigurare a alimentării cu apă din surse subterane sau de la suprafaţă, fiind analizate caracteristicile forajelor (surselor) existente în zonă şi, în funcţie de rezultatele analizei efectuate, propunându-se noi foraje (surse) de alimentare cu apă sau măsuri de restaurare, conservare sau exploatare a celor existente. Studiile hidrogeologice vor da indicaţii şi pentru dimensionarea zonelor de protecţie sanitară şi delimitarea perimetrului de protecţie hidrogeologică, având ca principiu prevenirea şi combaterea poluării surselor de ape subterane. Determinarea acestei zone se face conform Ordinului nr. 1278/20.04.2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind delimitarea zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrului de protecţie hidrogeologică, precum şi prin instituirea în teren a unor zone de protecţie, cu grade diferite de risc faţă de factorii de poluare (zona de protecţie sanitară cu regim sever, zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie, perimetrul de protecţie hidrogeologică).

Studiile vor fi întocmite de către specialişti atestaţi, respectiv ingineri geologi/hidrogeologi.

3) STUDIUL ISTORIC și PEISAGISTIC
Studiul istoric pentru elaborare/actualizare PUG va realiza identificarea şi inventarierea bunurilor, elementelor, ansamblurilor şi zonelor cu valoare istorică, culturală şi etnografică (arhitectural-urbanistică, peisagistică, memorială, etnografică, parcelar, tramă stradală, meşteşuguri, tradiţii, mobilier de curte şi stradal, etc).

Pornind de la evoluţia istorică a localităţii şi a teritoriului său, studiul istoric va prezenta măsurile de conservare, reabilitare, protejare şi oportunităţile de valorificare a patrimoniului material/imaterial valoros.

Studiul va face recomandări privind declasarea monumentelor/ansamblurilor care nu mai îndeplinesc criteriile de clasare şi nici nu pot fi salvate sau reconstituite şi propuneri pentru lărgirea fondului protejat prin imobile sau areale noi, inclusiv cele care privesc amenajarea peisajului. Studiul istoric va conține și un studiu arheologic, pentru UAT-urile care pe al căror teritoriu se găsesc situri arheologice înscrise în LMI sau în RAN.
Concluziile şi recomandările aferente studiului istoric vor fi preluate în regulamentul local de urbanism aferent PUG, la un grad de detaliere stabilit de comun acord cu coordonatorul proiectului.

Studiul de fundamentare premergător PUG serveşte la delimitarea precisă a zonelor de protecţie a monumentelor istorice, care trebuie să aibă în vedere caracteristicile monumentelor, relieful, altimetria. perspectivele, spaţiile şi punctele de vizibilitate, cu stabilirea măsurilor de punere în valoare aferente (în conformitate cu prevederile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu completările şi modificările ulterioare) şi la delimitarea şi instituirea zonelor protejate construite, peisagistice sau mixte (peisaje culturale), în conformitate cu prevederile actelor normative din domeniul urbanismului şi mediului şi a convenţiilor patrimoniale europene şi internaţionale la care România a aderat.

Studiul istoric împreună cu documentaţia de urbanism vor fi prezentate de către specialistul/expertul atestat, în vederea obţinerii avizului Direcţiei Judeţene pentru Cultură Buzău (pentru monumente sau zone protejate cu monumente din grupa valorică B), cât şi al Ministerului Culturii, după caz (pentru monumente, zone protejate cu monumente din grupa valorică A şi propuneri de clasare/declasare).

Studiul peisagistic are ca scop fundamentarea:

1.  regulilor de construire şi de amenajare a teritoriului comunei în relaţie cu peisajul;

2. stabilirea unor interdicţii temporare sau definitive cu privire la utilizarea solului, prin instituirea unor zone protejate şi de protecţie, precum şi pentru conservarea, restaurarea, recuperarea şi reabilitarea peisajului tradiţional, pentru transformarea peisajelor degradate şi pentru crearea de noi peisaje.

Studiul peisagistic va fi coordonat cu studiul istoric şi va sprijini elaborarea raportului de mediu. Capitolul de propuneri şi măsuri va cuprinde regulile, restricţiile, servituţile şi măsurile impuse de unităţile de peisaj asupra teritoriului intravilan şi mai ales asupra teritoriului extravilan. Studiul va recomanda areale pentru care se vor executa Planuri Urbanistice Zonale, cu includerea măsurilor specifice arealelor valoroase (protecţie, renovare, restaurare etc).
Studiul va furniza date şi parametri necesari elaborării capitolelor referitoare la protejarea fondului construit valoros şi a peisajelor rurale în cadrul regulamentului local de urbanism (indicatori urbanistici, regim de înălţime bazat pe studii de altimetrie raportate la percepţia valorilor estetice, caracteristice diferitelor areale, elemente morfologice specifice, materiale predominante, etc).
B. ETAPA 2:  ELABORAREA FORMEI PRELIMINARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL UAT Comuna Pârscov 
Planul Urbanistic General va cuprinde:
· stabilirea limitelor intravilanului în raport cu nevoile de dezvoltare ale localităţilor componente;

· implementarea în plan spaţial a obiectivelor strategice de dezvoltare;
· optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriile adiacente şi cu tendinţele de dezvoltare zonală;
· zonificarea teritoriului administrativ în funcţie de componenta spaţială dominantă şi de activitatea umană desfăşurată în legătură cu aceasta;
· reglementarea teritoriului extravilan;
· stabilirea condiţiilor de construibilitate şi delimitarea zonelor cu restricţii;
· stabilirea şi delimitarea zonelor protejate şi de protecţie;
· organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie;
· modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare;
· precizarea obiectivelor de utilitate publică şi evidenţierea regimului proprietăţii imobiliare şi a circulaţiei juridice a terenurilor.
Documentaţia va respecta prevederile documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi strategiilor naţionale şi judeţene aprobate, respectiv PATJ Buzău şi se va corela cu strategiile în curs de elaborare şi documentaţiile de urbanism de pe teritoriul UAT şi învecinate aprobate/în curs de elaborare sau aprobare.
Planul Urbanistic General va cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii Unităţi Administrativ-Teritoriale privind:

1. Stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan, în relaţie cu teritoriul administrativ al UAT Comuna Pârscov ;

2. Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;

3. Zonificarea funcţională, în relaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;

4. Delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;

5. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;

6. Stabilirea zonelor protejate şi a celor de protecţie ale monumentelor istorice şi ale siturilor arheologice reperate;

7. Zonele care au instituite un regim special de protecţie, prevăzut în legislaţia în vigoare;

8. Formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;

9. Precizarea condiţiilor de amplasare şi de conformare a volumelor construite, a celor amenajate şi a celor plantate;

10. Zonele de risc natural, delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone;

11. Zone de risc datorate unor depozitări istorice de deşeuri;

12. Zonele de risc tehnologic.

De asemenea, Planul Urbanistic General al UAT Comuna Pârscov va cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung privind:

1. Evoluţia în perspectivă a UAT Comuna Pârscov;

2. Direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu.
3. Traseele coridoarelor de circulație și de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului național, zonal și județean
4. Zonele de risc natural, delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone;

5. Lista principalelor proiecte de dezvoltare şi de restructurare;

6. Stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire;

6. Delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni de regenerare urbană.

De asemenea, Planul Urbanistic General al UAT Comuna Pârscov se va realiza atât în format digital, cât şi în format analogic, la o scară adecvată, pe un suport topografic realizat în coordonate în sistemul de referinţă Stereo 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători în teren, cu respectarea şi cu integrarea limitelor imobilelor înregistrate în evidenţele de cadastru şi de publicitate imobiliară, puse la dispoziţie de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău. De asemenea, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău va furniza limitele administrative rectificate şi actualizate ale UAT Comuna Pârscov
Regulamentul local de urbanism (RLU) are rolul de a detalia prin prescripţii (permisiuni şi interdicţii) reglementările din PUG. Prescripţiile cuprinse în RLU sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor pe întregul teritoriu administrativ. 

Acesta va fi structurat astfel:
· Dispoziţii generale (rolul RLU, cadrul legal al elaborării, domeniul de aplicare)
· Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor (reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit, reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public, reguli de amplasare, retrageri minime obligatorii, reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii, reguli cu privire la echiparea edilitară, reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii, parcelări, reparcelări, prevederile Codului civil, etc).
· Diviziunea teritorială în zone, subzone şi unităţi teritoriale de referinţă (precizarea zonelor şi subzonelor funcţionale propuse, asigurarea compatibilităţii dintre acestea, atât pentru teritoriul intravilan, cât şi pentru restul teritoriului administrativ).
· Prescripţii specifice pe zone, subzone şi unităţi teritoriale de referinţă (reguli cu privire la aliniament, amplasarea clădirilor pe parcele şi însorire, circulaţii şi accese, gabarit minim al căilor de acces, reglementarea calităţii arhitecturale volumetrie, altimetrie, proporţii, materiale, culori, reguli referitoare la resurse alternative de energie, audit energetic şi anvelopare termică, reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri, etc).
· Restricţii temporare şi definitive,
· Obiective de utilitate publică.
Structura generală a documentaţiei, problematica şi piesele obligatorii minimale vor fi stabilite conform prevederilor:

· Ordinului MLPAT nr.13/N/1999 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic general", indicativ GP038/99;

· Ordinului MLPAT nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism", indicativ GM -007-2000;

· Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentul general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Conţinutul Planului Urbanistic General este următorul:

A) PIESE SCRISE presupune realizarea unui Memoriu general şi a Regulamentului local de urbanism.
Se recomandă utilizarea instrumentelor grafice (fotografii, hărţi, cartograme, tabele, scheme, diagrame, schiţe, desene, extrase din PATN, PATJ), care să permită lecturarea într-un mod mai sintetic, inteligibil şi sugestiv a informaţiei scrise. Partea scisă va conţine obligatoriu, pentru fiecare volum, foaie de gardă, colectivul de elaborare cu semnături, borderoul volumului şi cuprinsul). Fiecare capitol întocmit de specialişti va fi semnat şi ştampilat, în funcţie de domeniu.

a.1. Memoriul general va studia încadrarea în contextul teritorial (UAT-uri vecine, context judeţean, regional, etc), stadiul actual al dezvoltării corelat cu obiectivele dezvoltării, evidenţierea disfuncţionalităţilor rezultate din analiza critică a situaţiei existente şi justificarea soluţiilor propuse pentru eliminarea sau diminuarea acestora, urmărind o serie de domenii generale de analiză, cu formularea în final a principalelor opţiuni şi necesităţi.

Se vor analiza şi prezenta principalele caracteristici funcţionale ale zonelor din intravilan şi se va stabili destinaţia fiecărui teren din localitate. Zonele funcţionale vor fi determinate în funcţie de activităţile dominante aferente suprafeţelor respective de teren.

Suprafeţele şi procentele rezultate din bilanţul teritorial vor fi comentate, surprinzând: proporţiile între zonele funcţionale, disponibilităţile de teren, densităţile de locuire şi construire. Este obligatorie corelarea şi integrarea de către elaboratorul PUG a tuturor propunerilor studiilor de fundamentare şi generarea unei concepţii unitare de dezvoltare a localităţilor componente ale UAT. Se va analiza şi teritoriul extravilan.

Scopul memoriului general este acela de a formula propunerile de organizare urbansitică, punând în evidenţă priorităţile comunei, principalele reglementări, obiectivele de utilitate publică, în baza concluziilor consultării publice prealabile. 
Conţinutul obligatoriu al Memoriului general:
Foaie de gardă cu însemnele firmei elaboratoare, titlul lucrării, beneficiarul şi data;

Lista elaboratorilor, colaboratorilor şi subproiectanţilor pentru studiile de fundamentare;
Borderoul general al Planului Urbanistic General cu toate piesele scrise şi toate piesele desenate.

1. INTRODUCERE

1.1 Date de recunoaştere a documentaţiei

1.2 Obiectul lucrării
1.3 Surse documentare utilizate

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

2.1 Evoluţia localităţii

2.2 Elemente ale cadrului natural

2.3 Relaţii în teritoriu

2.4 Activităţi economice

2.5 Populaţia. Elemente demografice şi sociale

2.6  Circulaţie şi transporturi

2.7 Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial

2.8 Zone cu riscuri naturale

2.9 Echipare edilitară

2.10  Probleme de mediu

2.11  Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei

2.12  Concluzii

3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ

3.1 Studii de fundamentare

3.2 Evoluţia posibilă, priorităţi strategice

3.3 Optimizarea relaţiilor în teritoriu

3.4 Dezvoltarea activităţilor economice

3.5 Evoluţia populaţiei

3.6 Organizarea circulaţiei

3.7 Intravilan propus. Zonificare funcţională. Bilanţ teritorial

3.8 Măsuri în zonele cu riscuri naturale

3.9 Dezvoltarea echipării edilitare

3.10 Protecţia mediului

3.11 Reglementări urbanistice

3.12 Obiective de utilitate publică
4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE
5. ANEXE (scheme, cartograme, grafice)
a.2. Regulamentul local de urbanism al UAT Comuna Pârscov (RLU) are rolul de a detalia prin prescripţii (permisiuni şi interdicţii) reglementările din PUG. Prescripţiile cuprinse în RLU sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor pe întregul teritoriu administrativ. Acesta va fî structurat astfel:

1. Dispoziţii generale (rolul RLU, cadrul legal al elaborării, domeniul de aplicare)

2. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor (reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit, reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public, reguli de amplasare, retrageri minime obligatorii, reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii, reguli cu privire la echiparea edilitară, reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii, parcelări, reparcelări, prevederile Codului civil, etc).

3. Diviziunea teritorială în zone, subzone şi unităţi teritoriale de referinţă (precizarea zonelor şi subzonelor funcţionale propuse, asigurarea compatibilităţii dintre acestea, atât pentru teritoriul intravilan, cât şi pentru restul teritoriului administrativ).
4. Prevederi privind modul de ocupare a terenurilor
5. Prescripţii specifice pe zone, subzone şi unităţi teritoriale de referinţă (reguli cu privire la aliniament, amplasarea clădirilor pe parcele şi însorire, circulaţii şi accese, gabarit minim al căilor de acces, reglementarea calităţii arhitecturale Volumetrie, altimetrie, proporţii, materiale, culori, reguli referitoare la resurse alternative de energie, audit energetic şi anvelopare termică, reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri, etc).

6. Restricţii temporare şi definitive

7. Obiective de utilitate publică

Precizări:

Regulamentul local de urbanism al Comuna Pârscov va fi structurat şi se va elabora în conformitate cu prevederile H.G. nr. 525 / 1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu adaptare la problematica localităţii şi reglementările din PUG.

Textul RLU va fi clar şi concis corelat cu specificaţiile din PUG aferent UAT Comuna Pârscov , fără a copia capitole din H.G. nr. 525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi fără trimiteri la alte acte normative.

Conţinutul obligatoriu al Regulamentului Local de Urbanism
1. PRESCRIPŢII GENERALE

1.1 Rolul R.L.U.

1.2 Baza legală a elaborării

1.3 Domeniul de aplicare

1.4 Corelare cu alte documentaţii de urbanism

1.5 Condiţii de aplicare

1.6 Situaţii specifice şi derogări de la prevederile regulamentului

2. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

2.1 Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit

2.2 Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

2.3 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

2.4 Reguli cu privire la echiparea edilitară

2.5 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii

2.6 Reguli cu privire la spaţii verzi şi împrejmuiri

2.7 Note

3. PRESCRIPŢII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE ŞI UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ (Diviziunea terenului în zone, subzone şi unităţi teritoriale de referinţă)

4. RESTRICŢII TEMPORARE ŞI DEFINITIVE

4.1 Zone inundabile

4.2. Monumente, Situri arheologice şi arii protejate

4.3. Zone de protecţie sanitară

4.4. Zone expuse la riscuri naturale

4.5. Păduri

4.6. Reţele tehnico-edilitare

5. ANEXE

5.1 Termeni utilizaţi în R.L.U.

5.2 Tabel Unităţi teritoriale de referinţă

B) PIESE DESENATE
PIESELE DESENATE se întocmesc pe planuri topografice actualizate şi avizate OCPI. Planşele vor conţine obligatoriu titlu, cartuşe (în cartuş se va înscrie titlul planşei detaliat), legende complete şi cât mai detaliate şi vor fi ştampilate.

Acestea sunt:

1. încadrarea in teritoriu relaţia cu planurile de amenajare a teritoriului - scara 1:25000 (casetă cu încadrarea în judeţ - pentru UAT-urile limitrofe se va figura şi judeţul/judeţele vecine, limita teritoriului administrativ cu definirea tuturor UAT-urilor vecine, limita teritoriului intravilan inclusiv trupuri izolate, folosinţa terenurilor, bilanţ teritorial, etc). Se recomandă o grafică care să permită înţelegerea clară a contextului teritorial.

2. Zonificarea funcţională la nivelul teritoriului administrativ (cu bilanţ teritorial), inclusiv zone de protecţie

3. Analize funcţionale, inclusiv mobilitate

4. Situaţia existentă - sinteză disfuncţionalităţi - scara 1:5000 (limite, zonificare, drumuri, disfunctionalităţi şi priorităţi, zone cu riscuri naturale şi antropice). Se vor figura documentaţiile de urbanism aprobate ulterior aprobării vechiului PUG, cu funcţiunile aferente. Se vor figura categoriile de folosinţă a teritoriului extravilan.

5. Strategia de dezvoltare spaţială.

6. Reglementări urbanistice propuse - UTR - Unităţi şi macrounităţi teritoriale de referinţă - scara 1:5000 (limite, zonificare, drumuri, reglementări, categorii de intervenţii în zonele funcţionale, zone protejate, cu valoare istorică, arhitecturală, peisagistică, zone protejate pe baza normelor sanitare, interdicţie temporară de construire, interdicţie defintivă de construire, dezvoltarea spaţiilor verzi amenajate, propuneri privind protecţia mediului, bilanţ teritorial). în cazul existenţei unor zonificări funcţionale aparţinând UAT-urilor învecinate situate la limita administrativă, acestea se vor figura pe planşe, pentru a putea justifica compatibilitatea propunerilor de zonificare funcţională în relaţie cu acestea.

7. Reglementări tehnico-edilitare propuse - scara 1:5000 (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii, alimentarea cu gaze naturale). Se recomandă folosirea culorilor doar pentru reţelele tehnico-edilitare(fond alb). Se vor figura grafic proiectele comune în cazul existenţei ADI/GAL-uri care au derulat/derulează/îşi propun să deruleze proiecte în domeniu.

8. Proprietatea asupra trenurilor şi obiective de utilitate publică - scara 1:5000 (tipuri de proprietate asupra terenurilor din intravilan, circulaţia terenurilor, obiective de utilitate publică propuse, figurarea propunerilor pentru căile de comunicaţie şi regimul de proprietate şi de administrare al acestora, profile transversale, intersecţii, parcaje, transport public, etc)

C. ETAPA 3:  ELABORAREA, SUSŢINEREA DOCUMENTAŢIILOR DE AVIZARE ȘI OBŢINERE ÎN NUMELE ACHIZITORULUI A AVIZELOR/ ACORDURILOR DE LA ORGANISMELE CENTRALE/ TERITORILE/LOCALE, CONFORM LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE (INCLUSIV OBŢINERE AVIZ OCPI BUZĂU CU NOUL INTRAVILAN PROPUS)
Prestatorul va elabora documentațiile necesare obținerii  tuturor avizelor şi acordurilor de la toate instituțiile interesate. Prin grija proiectantului se vor înainta documentațiile spre avizare, se vor susține în comisii, comisii tehnico-economice şi se vor face toate demersurile necesare pentru obținerea avizelor şi acordurilor.

Toate studiile, documentaţiile specifice sau rapoartele, solicitate de către instituţiile abilitate să emită acordurile şi avizele necesare, vor fi asigurate de către elaborator, ele fiind incluse în preţul contractului intitulat „Actualizare/Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Pârscov”
De asemenea, elaboratorul documentației va urmări obţinerea tuturor avizelor, până la finalizarea procedurii legale, introducând, de asemenea, cu promptitudine, eventualele completări şi observaţii cerute sau primite pe parcursul procesului de avizare.

E. ETAPA 4 - REDACTAREA FINALĂ A DOCUMENTAŢIEI, CU INTRODUCEREA TUTUROR OBSERVAŢIILOR DIN AVIZE SI ACORDURI. TRANSPUNEREA DOCUMENTAȚIEI ÎN GIS. AVIZAREA DOCUMENTAŢIEI ÎN FORMA FINALĂ DE CĂTRE CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
După obţinerea tuturor avizelor, se vor opera modificările necesare, prin introducerea condiţiilor avizatorilor şi a celor rezultate din participarea populaţiei în cadrul dezbaterilor publice.
- Planul urbanistic general se întocmeşte în format digital, pe suport grafic, la scări 1/1000 - 1/5000. după caz, iar în format analogic, la scara 1/5000, suportul topografic al planului de ansamblu al unităţii administrativ-teritoriale fiind la scara 1/25000.
- Informaţiile din partea scrisă vor fi corelate cu partea desenată: reprezentarea acestora trebuie să asigure operativitate în utilizare și un grad ridicat de precizie.
-  Piesele desenate se vor redacta în culorile şi semnele convenţionale standard. Culorile utilizate vor fi transparente pentru a putea urmării detaliile planimetrice şi de nivelment ale planului de bază.
- PUG va integrarea informaţiile într-un sistem GIS, conform Ordinului MDLPA nr. 904/15.05.2023 prin care s-au aprobat Normele tehnice privind seturile de date spațiale aferente documentațiilor de urbanism (anexa nr.5 la Ordinul MDRAP nr.233/2016).
Documentaţia finală va fi depusa la Consiliul Judeţean Buzău, în vederea avizării. După obţinerea avizului, documentaţia va fi supusa aprobării de către Consiliul Local UAT Comuna Pârscov
Toate documentaţiile de solicitare avize cu avizele obţinute şi planşele însoţitoare ştampilate, inclusiv în format electronic se leagă împreună şi se predau beneficiarului înainte de aprobarea documentaţie
Atribuţiile şi responsabilităţile Părţilor: 

Contractantul este pe deplin responsabil pentru:

a. asigurarea planificării resurselor în raport cu graficul estimat pentru derularea contractului si prezentat în cadrul acestui document;

b. îndeplinirea obligaţiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale şi contractuale relevante precum şi cu deplina înţelegere a complexităţii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv prin furnizarea - prin intermediul Planului de management al calităţii - a asigurării că activităţile şi rezultatele sunt realizate la parametrii calitativi solicitaţi;

c. asigurarea valabilităţii tuturor autorizaţiilor şi certificatelor (atât pentru organizaţia sa, cât şi pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare (conform legislaţiei în vigoare) pentru prestarea serviciilor;

d. asigurarea unui anumit grad de flexibilitate în prestarea serviciilor în funcţie de necesităţile și obiectivele Autorităţii Contractante la orice moment în derularea contractului (acest grad de flexibilitate trebuie definit în Caietul de Sarcini şi în nici un caz nu trebuie definit astfel încât să poată fl asociat unei modificări la Contract)
e. prestarea serviciilor în conformitate cu cerinţele Caietului de Sarcini;

f. prezentarea rezultatelor în formatul/formatele care să respecte cerinţele Autorităţii Contractante;

g. colaborarea cu personalul
 Autorităţii Contractante alocat pentru serviciile desfăşurate, 
conform Contractului (monitorizarea progresului activităţilor în cadrul Contractului, coordonarea activităţilor  în cadrul Contractului, feedback).
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:

a. punerea la dispoziţia Contractantului a tuturor informaţiilor disponibile pentru obţinerea rezultatelor aşteptate, cum ar fi: date de intrare, raportări, situaţii specifice;

b. desemnarea echipei implicate şi responsabile cu interacţiunea şi suportul oferit Contractantului;

c. asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului.

CAPITOLUL III. 
 Coordonarea, predarea Şi recepŢia  documentaŢiei. durata contractului. termen de predare a documentaţiei
Coordonarea documentației
Coordonarea documentaţiei „Plan Urbanistic General al UAT Comuna Pârscov” se va realiza de către Proiectant. 

Elaboratorul documentației va prezenta o echipă de specialiști pluridisciplinară, care să  acopere toată gama de domenii și activități solicitate prin analiza multicriterială din prezentul caiet de sarcini, responsabilă pentru realizarea documentației, pe toată perioada de derulare a contractului, formată din:

1. Expert 1: Coordonator de proiect:
 Specialist cu drept de semnătură sau alt drept echivalent, atestat de Registrul Urbaniştilor din Romania, pentru categoria de documentaţii ,,D” sau „D3” (planuri urbanistice generale, in baza HGR nr. 101/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajarea a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului referitor la organizare si funcţionarea Registrului Urbaniştilor din Romania.
Experiența profesională: minim 5 ani.
Participarea în calitate de coordonator de proiect la implementarea a cel puțin două proiecte similare în ultimii 5 ani.
Se vor prezenta copii ale planşelor de reglementari urbanistice (aprobate) pentru fiecare dintre documentaţiile menţionate. Din ele trebuie să reiasă tipurile de activitati îndeplinite, astfel încât să se facă dovada că persoana nominalizată îndeplinit acelaşi tip de activitati ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract. 
2. Specialist cu certificare edilitară - simbol RUR „G1”
Specialist cu drept de semnătură sau alt drept echivalent, atestat de Registrul Urbaniştilor din Romania, pentru categoria de documentaţii ,,G1 "(echipare edilitară), în baza HGR nr.101/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajarea a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului referitor la organizare si funcţionarea Registrului Urbaniştilor din Romania

Experiența profesională: minim 3 ani.
Participarea în calitate de expert cu certificare RUR „G1" la implementarea a cel puţin unui proiect/ contract similar.
Înlocuirea experţilor-cheie nominalizaţi pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul autorităţii contractante.
3. Specialist cu certificare RUR simbol „G5”, atestat de Ministerul Culturii și Identității Naționale
Specialist cu drept de semnătură sau alt drept echivalent, atestat de Registrul Urbaniştilor din Romania, pentru categoria de documentaţii ,,G5 "(studii de istorie urbană), în baza H.G. nr.101/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajarea a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului referitor la organizare si funcţionarea Registrului Urbaniştilor din Romania
Participarea în calitate de expert cu certificare RUR „G5", atestat de Ministerul Culturii la implementarea a cel puţin unui proiect/ contract similar.
Experiența profesională: minim 3 ani.
4. Expert 3:  Arhitect sau specialist urbanist

Arhitect sau specialist urbanist  conform prevederilor Legii nr.350/2021  privind amenajarea teritoriului și urbanismul și HG nr.525/1996  pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism  cu completările și modificările ulterioare.

Experiența profesională: minim 2 ani.

Participarea in calitate de  Arhitect sau specialist urbanist la implementarea a cel puţin unui proiect/ contract similar.
5. Topograf

Tehnician sau inginer topograf, autorizat ANCPI, conform prevederilor Regulamentului privind autorizarea, aprobat prin Ordinul ANCPI nr.107/2010, cu modificările și completările ulterioare, categoriile B si C.
Experiența profesională: minim 3 ani.

Participarea in calitate de topograf, autorizat pentru domeniile B si C la implementarea a cel puţin unui proiect/ contract similar.
predarea Şi recepŢia  documentaŢiei. durata contractului. termen de predare a documentaţiei
Documentaţiile elaborate se vor preda etapizat atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, după cum urmează:

- Etapa I – Etapa de documentare și de elaborare a studiilor de fundamentare: maxim 6 luni de la semnarea contractului;

- Etapa a II-a – Elaborarea formei preliminare a documentaţiei: maxim 3 luni de la finalizarea etapei I;

- Etapa a III-a: – Elaborarea, susţinerea documentaţiilor de avizare și obţinere în numele achizitorului a avizelor/ acordurilor de la organismele centrale/ teritorile/locale, conform legislaţiei în vigoare (inclusiv obţinere aviz OCPI Buzău cu noul intravilan propus) 12 luni de la finalizarea Etapei II
- Etapa a IV-a – Redactarea finală a documentaţiei, cu introducerea tuturor observaţiilor din avize si acorduri. Transpunerea documentației în GIS. Avizarea documentaţiei în forma finală de către Consiliul Judeţean Buzău – 3 luni de la finalizarea Etapei III
Durata contractului de servicii este de 24 de luni de la data semnării contractului de către ambele părți.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1137 / 2023 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea programului multianual privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism, Consiliul Judeţean Buzau, prin reprezentanţii desemnaţi, îşi va exprima punctul de vedere asupra documentaţiilor predate, conform protocolului încheiat, după fiecare etapă. În cazul în care există observații și recomandări, proiectantul are obligația de a revizui documentațiile.
Documentaţia va fi elaborată în limba română va fi predată beneficiarului în 3 (trei) exemplare tipărite, fără ștersături, semnate şi ştampilate (piese scrise şi desenate) în original, cu excepţia documentaţiilor pentru avize/acorduri care se predau într-un  (1) exemplar,  semnat şi ştampilat în original.
De asemenea, documentaţia va fi predată beneficiarului integral în format electronic (.dwg, .pdf, etc.) piesele desenate fiind prezentate în sistem de coordonate Stereo 70 și în format GIS. 

Redactarea finală  a documentaţiei va cuprinde observaţiile şi recomandările formulate de instituţiile abilitate să elibereze acorduri şi avize. Redactarea finală intră în atribuţia proiectantului.
Documentația finală se supune avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Județean Buzău. Sarcinile proiectantului se încheie odată cu aprobarea documentaţiei de către Consiliul Local al UAT Comuna Pârscov
După elaborarea documentației finale și predarea ei către beneficiar, elaboratorul va cesiona toate drepturile patrimoniale de autor și drepturile conexe asupra lucrării în patrimoniul beneficiarului, înțelegând să nu mai aibă nicio pretenție asupra acestor drepturi. Cesionarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe de către elaboratorul documentației către beneficiar va fi exclusivă, pe toate teritoriile și pe o durată nedeterminată.  

Informarea și consultarea publicului
Acceptarea documentaţiei la nivelul UAT-ului poate fi obţinută numai prin informarea şi consultarea populaţiei, prin asigurarea unei transparenţe a procesului de elaborare.
Implicarea și consultarea publicului se fac obligatoriu în următoarele etape din cadrul procesului de elaborare a PUG:

a) etapa pregătitoare – anunțarea intenției de elaborare.

Primăria UAT Comuna Pârscov informează publicul cu privire la intenția de elaborare a PUG, înainte de realizarea documentelor necesare procedurii de atribuire a serviciilor de elaborare a Planului Urbanistic General.

Informarea cu privire la intenția de elaborare a PUG se face simultan, prin următoarele metode:

a) anunțuri afișate la sediul autorității publice în spațiile accesibile tuturor cetățenilor;

b) anunț cu vizibilitate imediată publicat pe pagina proprie de internet și în publicația proprie, dacă există. Anunțurile vor cuprinde în mod obligatoriu cel puțin următoarele:

-  prezentarea succintă a argumentării intenției de elaborare/revizuire a PUG și a obiectivelor PUG;

- numele și datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea și consultarea publicului, către care pot fi transmise comentarii, observații și propuneri;

-  perioada, de maximum 25 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a intenției, în care pot fi transmise comentarii, observații și propuneri sau exprimate nevoi;

- modul în care va fi pus la dispoziția publicului răspunsul la observațiile transmise în această perioadă. Anunțurile publicate pe pagina proprie de internet și cele afișate trebuie menținute pe toată perioada în care pot fi transmise observații și propuneri. Autoritatea administrației publice locale inițiatoare poate aduce la cunoștința publicului intenția sa de elaborare sau revizuire a PUG și prin anunțuri publicate în presa locală, cel puțin două anunțuri publicate la interval de minimum 3 zile, panouri amplasate pe domeniul public, emisiuni la stații de radio și televiziune, conferințe, afișe, interviuri, organizarea unor evenimente și/sau expoziții cu hărți, planuri, schițe, tabele, grafice, orice alte materiale.
b) etapa de documentare și elaborare  a studiilor de fundamentare.

Cerințele și opțiunile publicului legate de dezvoltarea durabilă vor fi obținute de către proiectant cel puțin prin metode de cercetare sociologică relevante pentru obiectivele propuse. Cercetarea sociologică se efectuează de către persoane specializate în pregătirea, derularea și analizarea metodelor corespunzătoare, atestate conform legii în privința elaborării documentațiilor de amenajarea teritoriului, finalizându-se printr-un studiu de fundamentare.
c) etapa propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare.

Pe parcursul elaborării propunerilor se va realiza consultarea factorilor interesați concomitent asupra evoluției propunerilor și asupra evaluării de mediu, astfel încât să fie preîntâmpinate orice dezacorduri sau contestări. Informarea și consultarea publicului pentru PUG vor fi organizate în corelare cu cele prevăzute de legislația de mediu, prin colaborarea cu autoritățile responsabile cu protecția mediului.
Implicarea și consultarea publicului asupra propunerilor PUG se va face după un calendar pentru activităţile de consultare a populaţiei şi a actorilor locali, calendar corelat cu desfăşurarea proiectului, întocmit de proiectantul documentației. 
Informarea și consultarea publicului cu privire la propunerile elaborate se va face astfel:

a) Primăria UAT Comuna Pârscov informează publicul prin următoarele activități simultan:

1. publică cel puțin pe propria pagină de internet anunțul cu privire la posibilitatea, modul și perioada, locul și orarul în care se pot consulta documentele complete ale propunerilor și transmit observații la sediul autorității competente pentru aprobarea finală a PUG în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data ultimului anunț, precum și obiectivele, data, locul de desfășurare, ora de începere și durata estimată a dezbaterii publice care are loc la minimum 20 de zile de la data ultimului anunț;

2. afișează anunțul de mai sus și propunerile însoțite de explicații succinte, scrise și desenate, într-un limbaj nontehnic, pe o perioadă de cel puțin 30 de zile, la sediul propriu și în alte locuri special amenajate;

3. trimit în scris către factorii interesați identificați anunțul publicat, cu cel puțin 15 zile înainte de data dezbaterii publice;

b) primăria UAT Comuna Pârscov consultă publicul asupra propunerilor prin cel puțin următoarele activități:

1. pun la dispoziția publicului, pentru consultare, prima versiune a propunerilor pe durata a cel puțin 45 de zile;

2. expun materialele grafice cu explicații formulate într-un limbaj nontehnic, pe durata a cel puțin 45 de zile, într-un spațiu special amenajat și cu posibilitatea colectării în scris a observațiilor cetățenilor;

3. pregătesc, organizează și conduc o dezbatere publică cu privire la propuneri;

c) primăria UAT Comuna Pârscov informează publicul cu privire la rezultatele consultării, cel puțin prin publicarea pe propria pagină de internet a observațiilor și sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare și a răspunsului la acestea, în termen de maximum 15 zile de la data dezbaterii publice;

d) consultarea publicului pe propunerile de plan se face înainte de transmiterea documentației pe circuitul legal de avizare.

Pentru propunerile ce aduc modificări importante unor părți mari din localitate sau care afectează un număr mare de persoane, primăria UAT Comuna Pârscov poate să:

a) informeze publicul prin expoziții în cartiere, emisiuni radio sau TV, broșuri, anunțuri în școli etc.

b) consulte publicul asupra propunerilor prin: dezbateri publice pe anumite subiecte critice, dezbateri sau întruniri în anumite zone, interviuri de grup, grupuri consultative structurate pe domenii sau pe anumite categorii de public etc.;

c) organizeze ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri itinerante etc., pentru identificarea propunerilor alternative și ideilor inițiate de public prin interacțiune cu echipele de lucru, punerea în comun a cunoștințelor și competențelor sau identificarea interese mutuale etc.
În vederea introducerii în circuitul legal de avizare a PUG și RLU, primăria UAT Comuna Pârscov asigură realizarea raportului consultării populației. Raportul consultării însoțit de punctul de vedere al structurii de specialitate din cadrul autorității publice locale se prezintă consiliului local spre însușire sau respingere. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autoritățile administrației publice locale pot solicita opinia unor experți atestați sau a unor asociații profesionale din domeniu.
d) etapa aprobării

Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării PUG se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare și a prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

e) etapa monitorizării

Informațiile conținute în PUG și RLU aferent reprezintă informații de interes public și vor fi puse la dispoziție automat prin publicare pe site-ul primăriei și vor fi eliberate la cerere, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu Ordinul MDRAP nr.233/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, constituie principalele acte legislative specifice pentru activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism. 
	ANEXA 1. Cadrul legal și de reglementare
Contractul
1. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare
2. Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice

Proprietatea și evidenta tehnică, economică și juridică a imobilelor și administraţia publică
1. Constituţia României

2. Codul Civil

3. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,
4. Legea nr.7/1996, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările si completările ulterioare

5. Legea nr.18/1991, republicată, privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
6. Legea nr.204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole

1. Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare

2. OUG nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi Normele metodologice pentru aplicarea probate prin H.G. nr. 1064/2013

3. Legea nr.255/2010, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Ordin ANCPI nr.600/2023 privind aprobarea Regulamentului de recepţie şi înscrierea în evidențele de cadastru și cartea funciară

5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare

6. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, cu modificările si completările ulterioare

7. Legea nr.213/2008 pentru modificarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice.

A. Urbanismul, amenajarea teritoriului, construcţii
1. Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare

2. Ordin MDRAP 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism
3. H.G. nr.101/2010, pentru aprobarea regulamentului privind dreptul de semnătură pentru amenajarea teritoriului şi urbanism şi a regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România

4. Ordinul ANCPI nr.107 /2010 aprobare a Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României

5. H.G. nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism republicat, cu completările şi modificările ulterioare.

6. OM 13/N/l 999 al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, aprobare "Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic General” - Indicativ: GPO038/99

7. Ordin MLPAT nr.21/N/10.04.2000 al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, aprobare " Ghid privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism”- Indicativ: GM-007-2000

8. ORDIN nr. 80/N /1996 pentru aprobarea „Ghidului cuprinzând precizări, detalieri şi exemplificări pentru elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism de către consiliile locale”

9. Legea nr.363/2006 de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunea I - reţele de transport

10.  Legea nr.171/1997 de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunea 11- ape

11. Legea nr.5/2000 de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunea III - zone protejate

12. Legea nr.351/2001 de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunea IV - reţeaua de localităţi

13. Legea nr.575/2001 de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunea V- zone de risc natural

14. Legea nr.190/2009 de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunea VIII - zone cu resurse turistice

15. Ordin MTCT nr.562/2003, pentru aprobarea Reglementărilor tehnice „Metodologice de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (ZCP)”

16. HG nr.382/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru zonele de riscuri naturale

17. Ordinul M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism
18. Ordin MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

19. Legea nr.10/1995, privind calitatea în construcţii,

20.  Legea 114/1996 a locuinţei, republicata, cu modificările ulterioare

21. Legea nr.153/2011 privind masuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările ulterioare

22. Legea nr. 6/2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial

23. OUG nr.18/2009 privind creşterea performantei energetice a blocurilor de locuinţe cu modificările ulterioare

24. Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea construcţiilor.

B. Domenii conexe
1. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

2. Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea monumentelor de for public nr. 120/2006, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. O.G. nr.68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional

5. Ordin MC nr. 2.828 din 24 decembrie 2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice şi a Listei monumentelor istorice dispărute

6. OG nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, aprobata cu modificări prin Legea 378/2001, modificata, republicata

7. Legea 451/2002, pentru ratificarea Convenţiei Europene a Peisajului, Florenţa 20 octombrie 2000

8. Legea 46/2008, privind Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare,

9. HG 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

10. Ordin nr. 995/ 2006 pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intră sub incidenţa HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe;

11. Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicata cu modificările şi completările ulterioare

12. OM 1964/2007 al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, privind instituirea regimului de Arie Naturală Protejată, a siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţetei ecologice europene Natura 2000 în România
13. OM 1184/2000 pentru aprobarea reglementării „Ghid privind elaborarea analizelor de evaluare a impactului asupra mediului ca parte integranta a planurilor de urbanism”

14. OM 125/1996, privind activităţile cu impact la mediu

15. Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

16. OUG 195/2005, privind protecţia mediului, aprobata prin Legea 265/ 2006 cu modificările şi completările ulterioare.

17. Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor

18. Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

19. Ordin nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe;

20. HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidro-geologică

21. OM M.S. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

22. HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările ulterioare HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificările ulterioare (HG 971/2011); HG 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul harţilor de risc natural la alunecări şi inundaţii;

23. Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european Hotărârea nr. 817/2005 pentru aprobarea Planului privind strategia pe termen lung a sectorului feroviar în vederea restabilirii echilibrului financiar al administratorului infrastructurii şi în vederea modernizării şi reînnoirii infrastructurii

24. Ordinul MT nr.158/1996 privind emiterea acordurilor Ministerului Transporturilor la documentaţiile tehnico-economice ale investiţiilor sau la documentaţiile tehnice de sistematizare pentru terţi

25. OUG nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, actualizată

26. Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară OG 43/1997, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul juridic al drumurilor aprobata prin Legea nr.82/1998, republicata, cu modificările ulterioare OM 2264/2004, pentru aprobarea reglementării tehnice privind proiectarea şi dotarea locurilor de parcare, oprire şi staţionare aferente drumurilor publice situate în extravilanul localităţilor

27. Ordinul Ministrului Transporturilor nr.43/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale.

28. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor.
29. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.

30. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale.

31. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane.

32. Ordinul MLPAT nr.lO/N/1993 privind aprobarea „Normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localităţi urbane” indicativ P 132-93 (înlocuit parţial prin NP24-97)

33. Ordinul MLPTL nr.141/N/1997 privind aprobarea „Normativului pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea parcajelor etajate pentru autoturisme” indicativ NP 24-97

34. Ordinul nr.6/139/2003 al MLPTL/MAP privind măsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului în scopul asigurării fluidizării traficului şi a siguranţei circulaţiei pe drumurile publice de interes naţional şi judeţean

35. Legea 124/1995, privind apărarea împotriva dezastrelor Legea 481/2004, privind protecţia civilă, republicată Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

36. Ordinul Ministrului de Interne nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor. HG nr.804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase Legea 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, privind Legea Apelor

37. ORDIN nr. 828 din 04.07.2019 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare şi retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse avizării, precum şi a Conţinutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.
C. SURSE DOCUMENTARE. ACTE SI CONVENŢII INTERNATIONALE
Documentaţia de actualizare a Planului Urbanistic General se va elabora în contextul definit prin:

a) dimensiunea europeană:

· „Carta Verde a mediului urban” (Iunie 1990, Bruxelles strategie mediul urban)

· „Carta Aalborg” (Mai 1994, Carta municipiilor şi oraşelor europene pentru durabilitate )

· „Declaraţia de la Bremen” din 1997 prin care s-au stabilit principiile parteneriatului între sectorul privat şi municipalităţi privind dezvoltarea durabilă a oraşelor

· "Principii directoare pentru Dezvoltarea teritoriala durabila a Continentului european" ( Septembrie 2000 Hanovra, CEMAT)

· „Convenţia Europeană a Peisajului” (Octombrie 2000, Florenţa ratificată de România prin legea 451 /2002).
· „Noua Cartă de la Atena din 2003”, (Noiembrie 2003 Lisabona, privind viitorul oraşelor europene)

· „Carta de la Leipzig” (Mai 2007, privind dezvoltarea durabilă a oraşelor)

· „Declaraţia de la Marsilia” (Noiembrie 2008 privind despre “oraşul durabil şi coeziv” şi despre modul de implementare a Cartei de la Leipzig)

· Rezoluţia Parlamentului European ( Martie 2009 referitoare la dimensiunea urbană a politicii de coeziune în noua perioadă de programare (2008/2130(INI))

· „Declaraţia de la Oslo” (Iunie 2009 privitoare la schimbările climatice şi designul urban)

· „Declaraţia de la Toledo” (iunie 2010, principiul abordării integrate a dezvoltării şi regenerării urbane, oraşe inteligente, durabile şi incluzive din punct de vedere social).

b) dimensiunea naţională:

· „Strategia de Dezvoltare a Teritoriului României, 2035",

· „Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030”, adoptată prin HG 877/2018

· „Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 ani, 2016 - 2035" elaborată în anul 2015 de Academia Română;

c) dimensiunea regională şi judeţeană:

· „Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Buzău” aflată în vigoare 

· Planul de Amenajare a Teritoriului  Județean Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 3 din 18 ian. 2024

d) dimensiunea locală: „Strategia de dezvoltare locală durabilă a UAT Comuna Pârscov .


	


ANEXA NR. 2

Lista avizelor necesar a fi obţinute în vederea aprobării Planului Urbanistic General  (orientativă)

1. Ministerul Dezvoltării şi Administraţiei Publice

2. Ministerul Apărării Naţionale - Statul Major General

3. Ministerul Afacerilor Interne

4. Serviciul Român de Informaţii

5. Aviz Serviciul de Telecomunicații Speciale

6. Ministerul Culturii, prin DJC Buzău.

7. Agenţia pentru Protecția Mediului Buzău
8. Administrația națională Apele Române – A.B.A. Buzău-Ialomița

9. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

10. Aviz ANIF  - Filiala de Îmbunătățiri Funciare Buzău

11. S.N.C.F.R - R.A.

12. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A.

13. Aviz Drumuri Județene

14. Aviz Drumuri Locale
15. Aviz Alimentare cu apă și canalizare

16. Aviz Electrica SA

17. Aviz Distrigaz SA

18. Avizul operatorilor de comunicații electronice existenți pe raza UAT
19. R.A. Autoritatea Aeronautică Civilă Română

20. Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ"

21. Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „TRANSELECTRICA''

22. Aviz OMV Petrom SA

23. Direcția Silvică Buzău.

24. Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău

25. Aviz Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău
Notă: În funcție de complexitatea fiecărui UAT, lista va fi completată cu avizele necesare.
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