
ROMÂNIA                                                                 

       JUDEŢUL IAŞI                                                                            

MUNICIPIUL PAŞCANI                                                               

    CONSILIUL LOCAL                                                                    

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea studiului de fezabilitate , a indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii de la Bugetul local pentru “Montarea de panouri solare pentru producerea de apa calda menajera la centralele CT 8, CT10 si CT 11, din municipiul Pascani, judetul Iasi pentru aplicarea la
 Programul “Casa Verde”
            Consiliul Local al Municipiului Paşcani , judeţul Iaşi ;

            Având în vedere memoriul tehnic întocmit de Compartimentul Programe Europene şi Atragerea de Fonduri Structurale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Paşcani;
            Având în vedere raportul întocmit de către  Compartimentul tehnic şi investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Paşcani;

            Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;


Având în vedere prevederile HG nr 28 din 2008 privind aprobarea  coninutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii cu modifiările ulterioare;
Având în vedere Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii"

           Având în vedere prevederile OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

           Având în vedere Ghidul de finanţare a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară, energia geotermală şi energie eoliană, sau alte sisteme care duc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului aprobat prin Ordinul nr.565/2009;

           În conformitate cu prevederile art.36, alin.(1) şi alin.(4) litera d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;

          În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, modificată şi completată;

H O T Ă R Ă Ş T E :

         Art.1. Se aprobă studiile de fezabilitate pentru obiectivele de investitii “Montarea de panouri solare pentru producerea de apa calda manajera la centrale CT 8, CT10 si CT 11, din municipiul Pascani, judetul Iasi” conform anexelor:

· Anexa 1: Montarea de panouri solare pentru producerea de apă caldă menajeră la Centrala Termică nr.   8, str. Vasile Alecsandri, nr.4, Paşcani, jud. Iaşi

· Anexa 2:  Montarea de panouri solare pentru producerea de apă caldă menajeră la Centrala Termică nr. 10, str.Grădiniţei, nr.23 A, Paşcani, jud. Iaşi

· Anexa 3: Montarea de panouri solare pentru producerea de apă caldă menajeră la Centrala Termică nr. 11, str.Eugen Stamate, nr.7, Paşcani, jud. Iaşi

parti integrante la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici după cum urmează :

	
	
	
	Lei RON incl. TVA

	Explicatii
	CT8
	CT10
	CT11
	TOTAL
Investitie

	
	
	
	
	

	Total investitii
   din care :
	665,646
	713,149
	800,246
	2,179,041

	    - proiectare, avize, 
      asistenta tehnica
	60,658
	53,170
	70,972
	184,800

	    - investitia de baza
         din care :
	541,156
	590,777
	652,718
	1,784,651

	         - C+M
	248,824
	242,034
	303,531
	794,389

	         - instalatii si utilaje
	292,332
	348,743
	349,187
	990,262

	    - probe tehnologice
	1,190
	1,190
	1,190
	3,570

	    - alte cheltuieli
	62,642
	68,012
	75,366
	206,020

	 
	 
	 
	 
	 

	Durata de executie
	3 luni
	3 luni
	3 luni
	Executate 
simultan

	Durata de amortizare a investitiei
	10 ani
	10 ani
	10 ani
	

	Economii :
	 
	Totale

	    - energie electrica (Kw)
	2,832
	3,467
	3,467
	9,766

	    - gaze naturale (Nmc)
	24,430
	32,570
	32,570
	89,570

	    - echivalent lei
	25,934
	34,411
	34,411
	94,756


          Art.3  Se aprobă angajarea cheltuielilor reprezentând cota de cofinanţare din bugetul local (20%) învaloare de 435,808 lei, respectiv din fondul de mediu (80%) învaloare de 1,743,233 lei, pentru proiectul de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară, energia geotermală şi energie eoliană, sau alte sisteme care duc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, Programul “Casa Verde”, după cum urmează:

	
	
	
	Lei RON incl. TVA

	Explicatii
	CT8
	CT10
	CT11
	TOTAL
Investitie

	
	
	
	
	

	Total investitii
   din care :
	665,646
	713,149
	800,246
	2,179,041

	  - Contributia CL (20%)
	133,129
	142,630
	160,049
	435,808

	  - Contributie Fond Mediu (80%)
	532,517
	570,519
	640,197
	1,743,233


          Art.4  Serviciul administraţie publică locală va comunica în copie prezenta hotărâre
· Instituţiei Prefectului

· Primarului Municipiului Paşcani
· R.A.G.C.L. Paşcani
· Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate
· Ministerul Mediului – Administraţia Fondului Pentru Mediu
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ
                  CONSILIER  





    SECRETAR
                 IONITA IOAN                                                           MIRCEA ZUZAN
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