        R O M Â N I A          
      

   
        
      JUDEŢUL IAŞI


 

MUNICIPIUL PAŞCANI

   


           

  CONSILIUL LOCAL



H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea semnarii Acordului de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Pascani si Consiliul Judetean Iasi-Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Iaşi pentru realizarea proiectului ”Reabilitare, modernizare si dotare cu echipamente specifice a Centrului Social (centru de plasament) in municipiul Pascani” parte componenta a proiectului PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA –ZONA VALE, MUNICIPIUL PASCANI
Consiliul Local al Municipiului Paşcani, judeţul Iaşi;

Având in vedere Raportul nr comun . 5315/25.03.2009, întocmit de către Compartimentul Programe Europene si Atragere Fonduri Structurale şi Compartimentul Juridic Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;


În conformitate cu HCL nr. 186 din 21.11.2008,  privind participarea la Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, cu proiectul “ Planul integrat de dezvoltare urbana in municipiul Paşcani, zona vale”; 



În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) si c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţie publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E    

Art. 1 - Se aproba încheierea parteneriatului între Consiliului Local al Municipiului Paşcani si Consiliul judeţean Iaşi - Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Iaşi,  în vederea realizării proiectului ”Reabilitare, modernizare si dotare cu echipamente specifice a Centrului Social (centru de plasament) in municipiul Pascani”,  conform Acordului de parteneriat – prezentat  in Anexa 1,  parte integranta a prezentei hotarari.

Art. 2 – Se mandateaza Primarul Municipiului Pascani in vederea semnarii, in numele si pentru Consiliul Local al Municipiului Pascani, a  Acordului de Parteneriat intre Primaria Municipiului Pascani si Consiliul Judetean Iasi - Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Iaşi, pentru realizarea proiectului ”Reabilitare, modernizare si dotare cu echipamente specifice a Centrului Social (centru de plasament) in municipiul Pascani”, parte componenta a proiectului PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA –ZONA VALE, MUNICIPIUL PASCANI, care se va depune în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 – ”Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de către Primarul municipiului Paşcani.

Art. 4 - Serviciul administraţie publică locală va comunica în copie prezenta hotărâre:

· Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi;

· Primarului municipiului Paşcani;

· Consiliului Judeţean Iaşi;
· Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Iaşi;
· Compartimentului Programe Europene si Atragere Fonduri Structurale;
· Mass-media.









CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,


              S E C R E T A R,

  Consilier, IOAN IONITA



                                                      MIRCEA ZUZAN

NR:  48
DIN:  26. 03.2009
Anexa nr 1

La HCL nr.  48 din 26.03.2009

Acord de parteneriat pentru proiectul 

„Reabilitare, modernizare şi dotare cu echipamente specifice a Centrului Social (centru de plasament) în Municipiul Paşcani”
Art. 1. Părţile

1. Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Paşcani, având sediul în str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.16, Paşcani, judeţul Iaşi, cod poştal 705200, România, cod de înregistrare fiscală 4541360, reprezentată legal de dl. Grigore Crăciunescu, având funcţia de primar, identificat prin C.I seria  MX nr. 290751, CNP 1480930332140, în calitate de Lider al parteneriatului / de proiect.
2. Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Iaşi, având sediul în B-dul. Ştefan cel Mare şi Sfânt , nr. 69, Iaşi, judeţul Iaşi, cod poştal 700075, România, cod de înregistrare fiscală 4540712, reprezentată legal de dl. Constantin SIMIRAD, având funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean, identificat prin  C.I seria  MX nr. 278041, CNP 1410513227792, în calitate de Partener,

au convenit încheierea prezentului Acord, după cum urmează:

Art. 2. Obiectul – Scopul şi obiectivele Acordului de parteneriat

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: „Reabilitare, modernizare şi dotare cu echipamente specifice a Centrului Social (centru de plasament) în Municipiul Paşcani” (denumit in continuare Proiectul) care se va depune în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 – ”Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Prin acest proiect se are in vedere, ca obiectiv general, îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale din municipiul Pascani şi ridicarea acestor servicii la standarde europene, prin dezvoltarea intervenţiilor publice în rezolvarea problemelor comunitare în zona de acţiune urbană, până în 2015, creând şanse egale grupurilor dezavantajate.

Obiectivul specific al proiectului este implementarea de intervenţii comunitare pentru dezvoltarea serviciilor de plasament în zona de acţiune urbană, prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu echipamente specifice a Centrului social (centru de plasament) “Mihail Sadoveanu”, din municipiul Paşcani, pe parcursul a 21 luni, astfel:

a. Refuncţionalizarea centrului existent si refacerea finisajelor interioare.

b. Reabilitare structurală a clădirii.

c. Reabilitarea termică a clădirii si refacerea finisajelor exterioare.

d. Realizarea sistemului de încălzire interioară, a instalaţiilor sanitare şi a instalaţiilor electrice.

e. Dotarea cu echipamente specifice a Centrului social (centru de plasament)

(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Durata Acordului de parteneriat
Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între data semnării prezentului acord de către parteneri şi 31 decembrie 2020. Acordul îşi încetează valabilitatea dacă cererea de finanţare, care se va depune în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 – ”Planuri integrate de dezvoltare urbană” pentru proiectul „Reabilitare, modernizare şi dotare cu echipamente specifice a Centrului Social (centru de plasament) în Municipiul Paşcani”, nu este aprobată de către Autoritatea de Management POR. 

Art. 4 Stabilirea drepturilor şi obligaţiilor fiecăruia dintre parteneri

a. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare
· Rolurile şi responsabilităţile fiecăruia dintre parteneri în implementarea proiectului individual sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:

	Parteneri
	Roluri şi responsabilităţi

	Solicitant (Lider de proiect)

Municipiul Pascani
	ACTIVITATI REALIZATE INAINTE DE DEPUNEREA CERERII

	
	ACTIVITATEA NR. 1 REALIZAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII SI ACB

	
	Subactivitatea 1.1. Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie a serviciilor de realizare a Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si Analizei Cost Beneficiu

	
	Subactivitatea 1.2. Realizarea procedurii de achizitie pentru Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii si ACB, finalizata prin incheierea contractului prestari servicii

	
	Subactivitatea 1.3. Realizarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si Analizei Cost Beneficiu

	
	ACTIVITATEA NR. 2 DEMARAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE A PROIECTULUI DE EXECUTIE (PE)

	
	Subactivitatea 2.1 Demararea procedurii de achizitie a Proiectului de executie (PE) prin publicarea anuntului de intentie in SEAP

	
	ACTIVITATI REALIZATE DUPA SEMNAREA CERERII DE FINANTARE

	
	ACTIVITATI REALIZATE INAINTE DE SEMNAREA CONTRACTULUI CU MDRL

	
	ACTIVITATEA NR. 1 REALIZAREA PROIECTULUI DE EXECUTIE (PE)

	
	Subactivitatea 1.1. Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie a serviciilor de realizare a Proiectului de executie

	
	Subactivitatea 1.2. Realizarea procedurii de achizitie a serviciilor de realizare a Proiectului de executie, finalizata prin incheierea contractului prestari servicii

	
	Subactivitatea 1.3. Realizarea Proiectului de executie

	
	Subactivitatea 1.4. Obtinerea autorizatiei de constructie

	
	ACTIVITATI REALIZATE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI CU MDRL

	
	ACTIVITATEA NR. 1 REALIZAREA MANAGEMENTULUI DE PROIECT

	
	Subactivitatea 1.1. Pregatirea unitatii de implementare a proiectului

	
	Subactivitatea 1.2 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie a serviciilor de management al proiectului

	
	Subactivitatea 1.3. Realizarea procedurii de achizitie a serviciilor de management al proiectului, finalizata prin incheierea contractului prestari servicii

	
	Subactivitatea 1.4. Realizarea Managementului de proiect

	
	ACTIVITATEA NR. 2: REABILITARE SI MODERNIZARE A CENTRULUI DE PLASAMENT “MIHAIL SADOVEANU”, DIN MUNICIPIUL PASCANI

	
	Subactivitatea 2.1. Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie servicii prestate de Inspectorul de santier

	
	Subactivitatea 2.2. Realizarea procedurii de achizitie servicii prestate de Inspectorul de santier

	
	Subactivitatea 2.3. Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie lucrari reabilitare si modernizare Centru de plasament “M. Sadoveanu”, Pascani

	
	Subactivitatea 2.4. Realizarea procedurii de achizitie lucrari reabilitare si modernizare Centru de plasament “M. Sadoveanu”, Pascani, finalizata prin incheierea contractului de lucrari

	
	Subactivitatea 2.5. Prestarea serviciilor de supervizare a lucrarilor de reabilitare si modernizare Centru de plasament “M. Sadoveanu”, Pascani, de catre Inspectorul de santier

	
	Subactivitatea 2.6. Reabilitare si modernizare Centru de plasament “M. Sadoveanu” in municipiul Pascani

	
	ACTIVITATEA NR.3 DOTARE CU ECHIPAMENTE SPECIFICE A CENTRULUI DE PLASAMENT “MIHAIL SADOVEANU”, DIN MUNICIPIUL PASCANI

	
	Subactivitatea 3.1. Pregătirea documentaţiei pentru procedura de achiziţie echipamente specifice

	
	Subactivitatea 3.2. Realizarea procedurii de achiziţie echipamente specifice 

	
	Subactivitatea 3.3. Dotare cu echipamente specifice a Centrului de plasament “Mihail Sadoveanu”, din municipiul Pascani

	
	ACTIVITATEA NR. 4 PUBLICITATE SI INFORMARE

	
	Subactivitatea 4.1. Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie servicii de publicitate

	
	Subactivitatea 4.2. Realizarea procedurii de achizitie pentru servicii de publicitate, finalizata prin incheierea contractului prestari servicii

	
	Subactivitatea 4.3. Realizare materiale publicitare de informare si promovare a rezultatelor

	
	Subactivitate 4.4. Realizarea publicitatii proiectului

	
	ACTIVITATEA NR. 5. MONITORIZAREA SI EVALUAREA PROIECTULUI

	
	Subactivitatea 5.1. Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitii servicii de audit

	Partener:

Consiliul Judeţean Iaşi
	ACTIVITĂŢI REALIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

Activitatea nr. 1 Realizarea managementului de proiect

	
	Subactivitatea 1.1. Pregătirea unităţii de implementare a proiectului

· Emiterea deciziei de constituire a Echipei de Implementare a Proiectului – Consiliul Judeţean Iaşi participă la constituirea UIP cu 2 membri: Consultant - Consiliul Judetean - Relaţii cu Publicul, Consultant Directia Generala Asistenta Sociala si Protectia Copilului - Relaţii cu Publicul

· Derularea şedinţei de constituire a Echipei de Implementare a Proiectului.

	
	Activitatea nr. 4: Publicitate si informare

	
	Subactivitate 4.4. Realizarea publicităţii proiectului

Consiliul Judeţean Iaşi participă la activitatea de Publicitate a proiectului prin: distribuirea de materiale publicitare; participarea la conferinţele de presă; realizarea comunicatelor de presă: întocmirea dosarului de presă; colectarea şi prelucrarea datelor necesare informării în timp real a publicului despre activităţile proiectului; diseminarea informaţiilor, în mod corect, în mass-media; colectarea şi analiza evenimentelor apărute în presă şi care prezintă interes pentru activităţile proiectului; organizarea conferinţelor de presă şi de mediatizarea proiectului în mass-media; respectarea prevederilor legale în domeniul accesului publicului la informaţii; redactarea răspunsurilor la sesizările şi întrebările adresate de către public şi de transmiterea acestora, conform legii;

	
	Activitatea nr. 5: Monitorizarea si evaluarea proiectului

	
	Subactivitatea 5.4. Realizarea monitorizării proiectului

Consiliul Judeţean Iaşi participa la activitatea de monitorizare a proiectului, prin implicarea Consultantului Relaţii cu Publicul la: monitorizarea lucrărilor; monitorizarea achiziţiei bunurilor; monitorizarea activităţii de elaborare de materiale publicitare şi de realizare a publicităţii prin mass-media a proiectului; monitorizarea activităţii de auditare a implementării proiectului şi autoevaluarea implementării proiectului


Partenerul va pune la dispoziţie imobilul Centrului de Plasament ”Mihail Sadoveanu”, situat în Paşcani, str. Vasile Alecsandri nr.5, care se află în proprietate sa, în vederea reabilitării. După terminarea proiectului, imobilul va rămâne în proprietatea partenerului.

Contribuţia financiară a fiecăruia dintre parteneri la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului care face obiectul Cererii de finanţare, în corelare cu informaţiile furnizate în Cererea de finanţare respectivă, la care este ataşat Acordul de parteneriat:

Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.

	
Organizaţia
	Contribuţia financiară a fiecăruia dintre parteneri la co-finanţarea proiectului
	Contribuţia (valoarea contribuţiei în lei)
	Contribuţia
(ca procent)



	Lider de proiect

Municipiul Paşcani
	Contribuţia proprie în proiect, din care:
	121.758,25 lei
	-

	
	Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile
	43.456,25 lei
	2%

	
	Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile
	78.302,00 lei
	-

	Partener

Judeţul Iaşi
	Contribuţia proprie în proiect:
	0 lei
	-


b. Se delegă dreptul de semnare a Cererii de finanţare pentru proiect, precum şi a contractului de finanţare pentru proiectul individual inclus în Planul integrat pentru care se solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1, domeniul major de intervenţie 1.1 al POR, către Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Pascani, reprezentată legal de dl. Grigore Crăciunescu, având funcţia de primar, în calitate de Lider al parteneriatului / de proiect, în numele tuturor partenerilor.

c. Dreptul liderului desemnat al parteneriatului
d. Drepturile Liderului de proiect

(1) Liderul de proiect are dreptul de a solicita şi primi de la celălalt partener orice informaţii, date, documente, inclusiv facturi emise către celălalt partener de către contractorii acestuia, legate de implementarea proiectului individual care îi sunt necesare în vederea întocmirii şi transmiterii către AM POR / OI a rapoartelor de progres tehnice şi financiare, a cererilor de pre-finanţare / rambursare a cheltuielilor şi a oricăror alte documente/rapoarte solicitate prin Acordul-cadru / contractul de finanţare, precum şi de a transmite aceste documente în numele parteneriatului;
(2) În conformitate cu prevederile contractului de finanţare, liderul este reprezentantul întregului parteneriat în relaţia cu AM POR / OI. Ca urmare, toate rapoartele, cererile de pre-finanţare / rambursare a cheltuielilor etc. solicitate conform acestui contract vor trebui transmise AM POR / OI de către liderul parteneriatului, sub semnătura reprezentantului legal al acestuia/parteneriatului sau a persoanei împuternicite în acest sens, după caz;

(3) Liderul de proiect are dreptul de a solicita şi primi orice informaţii, date, documente, inclusiv copii
 de pe dosarul procedurii de atribuire, precum şi de a efectua orice verificări necesare, inclusiv la faţa locului, în vederea asigurării corectitudinii şi legalităţii procedurilor de atribuire a contractelor, în cadrul proiectului, de către celălalt partener;

(4)  Dreptului liderului parteneriatului de a primi informaţii, date, documente de la celălalt partener îi va corespunde obligaţia acestuia de a informa celălalt partener cu regularitate asupra progresului înregistrat în implementarea proiectului, precum şi de a îi transmite copii de pe cererile de pre-finanţare / rambursare, rapoartele de progres şi alte date, informaţii, documente transmise AM POR / OI;
Obligaţiile liderului de proiect

(1) Liderul de proiect va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare pentru proiectul individual inclus în Planul integrat pentru care se solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1, domeniul major de intervenţie 1.1 al POR, în numele tuturor partenerilor.

(2) Liderul de proiect va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre progresul în implementarea proiectului şi îi va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri, implementare etc.), trebuie să fie convenite cu partenerul înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

(4) Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii.

(5) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către celălalt partener, care au fost certificate ca eligibile.

(6) În cazul în care partenerul nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care ii revine (cum ar fi implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii.

(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

Drepturile şi obligaţiile partenerului Consiliul Judeţean Iaşi

Drepturile Partenerului

(1) Cheltuielile angajate de partener sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

(2) Partenerul are dreptul, prin transfer de către Liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.

(3) Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informat despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către Liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

(4) Partenerul are dreptul să fie consultat, de către Liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

Obligaţiile partenerului

(1) Partenerul este obligat să pună la dispoziţia Liderului de proiect documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.

(2) Partenerul este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

(3) Partenerul este obligat să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.

(4) Partenerul este obligat să furnizeze Liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

(5) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu Liderul de proiect.

Alte obligaţii comune

(1) Părţile au obligaţia să se asigure că nu se vor desfăsura activităţi economice în scopul obţinerii de profit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului modernizat.

(2) Părţile au obligaţia sa se asigure ca nu se vor desfăşura alte activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului – modernizat, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi (imobilul şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri publice în cadrul POR 2007-2013 nu pot fi utilizate în alt scop / cu altă destinaţie decât cea principală).

Art. 5. Stabilirea modalităţii de luare a deciziilor în cadrul parteneriatului.

    Luarea deciziilor în cadrul parteneriatului se va face de comun acord.  


Art. 6. Stabilirea modalităţii de efectuare a plăţilor / transfer al fondurilor

Plăţi

(1)  Liderul de proiect va efectua plăţile aferente contribuţiei proprii din costurile eligibile ale Proiectului, precum şi costurile neeligibile ale Proiectului, în conformitate cu prevederile legale, cu cele ale contractului încheiat cu furnizorul de servicii care a întocmit documentaţia tehnico-economica necesară implementării Proiectului, precum şi cu cele ale contractului pe care îl va încheia cu Autoritatea Contractantă din contul deschis distinct al proiectului.
(2) Plăţile vor fi efectuate în ROL. 

     Toate facturile vor avea înscrise următoarele informaţii:

a) Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului căreia îi corespunde suma solicitată a fi rambursată, precum şi
b) Linia de buget din proiect corespunzătoare activităţii.

Art. 7.  Modificarea Acordului de parteneriat
(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile, fără a se aduce atingere dreptului acestora de a se retrage.

(2) Schimbarea componenţei parteneriatului este permisă doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative:

· este confirmată printr-un act adiţional la contractul de finanţare,  

· schimbarea respectivă este determinată de retragerea partenerului, şi 

· partenerul rămas se angajează să preia toate drepturile şi obligaţiile ce reveneau, prin Acordul de parteneriat, partenerului retras, inclusiv obligaţia de a asigura, din resurse proprii, întregul cuantum al cofinanţării eligibile şi neeligibile pentru Proiect. 

În acest caz, Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului de finanţare, şi documente din care să reiasă acest angajament, precum şi asigurarea fondurilor necesare. Orice altă modificare a componenţei parteneriatului va atrage rezilierea Contractului de către AM POR, fără punere în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens, cu obligaţia Beneficiarului de a returna întregul cuantum al fondurilor primite, în condiţiile prevederilor incluse in contractul de finanţare.
(3) Nu este permisă în nici o situaţie înlocuirea partenerului. 

(4) Nu este permisă modificarea Acordului de parteneriat într-un sens care contravine prevederilor din contractul de finanţare sau care are sau poate avea ca efect imposibilitatea sau crearea de dificultăţi în implementarea corespunzătoare şi în termenele stabilite a proiectului.

Art. 8. Dreptul de proprietate

(1) Partenerul are obligaţia să menţină proprietatea imobilului modernizat şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.

 (2) În funcţie de contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului stabilit prin art. 4, Liderul de proiect va fi proprietarul echipamentelor specifice ce vor fi achiziţionate prin proiect pentru Centrul social (centru de plasament) din municipiul Paşcani.

Înainte de sfârşitul proiectului, Liderul de proiect va acorda partenerului dreptul de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.
(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.

(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional, pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea proiectului.

Art. 9. Răspunderea

(1) Liderul de proiect „MUNICIPIUL PAŞCANI” trebuie:

· să consulte Partenerul şi să obţină aprobarea formală a acesteia înainte de înaintarea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării;

· să pună la dispoziţia Partenerului  un exemplar din întreaga documentaţie realizată;

· să înfiinţeze şi să menţină o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP) care va acţiona ca reprezentant al Părţilor în calitate de utilizator final al lucrărilor ce vor fi executate, pentru a asigura că proiectele de reabilitare să fie implementate cu succes în timp corespunzător. UIP va fi compusă dintr-un număr de 7 membri, din care 2 persoane să fie angajaţi ai Partenerului;

· să desemneze o persoană din cadrul unităţii administrativ teritoriale MUNICIPIUL PAŞCANI, care în calitate de împuternicit, să semneze Cererea de finanţare, precum şi celelalte documente necesare susţinerii şi promovării Proiectului.

· să întocmească pe propria cheltuială şi să aprobe Studiul de Fezabilitate şi celelalte documente suport necesare, în conformitate cu cerinţele Programului, respectiv:
· Raportul asupra studiului de fezabilitate, incluzând analiza financiară, analiza socio-economică şi analiza de risc.

· Studiile geotehnice şi topografice;

· Avize şi acorduri necesare conform Certificatului de urbanism

pentru lucrările ce vor face obiectul Proiectului; 

(2) Partenerul „JUDEŢUL IAŞI” trebuie:

· să verifice şi să aprobe contractul de achiziţie pentru întocmirea Cererii de finanţare şi a Anexelor în conformitate cu cerinţele Programului;

· să aprobe forma finală a documentaţiei întocmite în vederea accesării Programului; 

· să numească specialişti din cadrul aparatului propriu în Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) care va acţiona ca reprezentant al Partenerului în calitate de utilizator final al lucrărilor ce vor fi executate.

RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR ÎN TIMPUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

(3) Părţile se obligă:

· să respecte prevederile Contractului ce se va încheia cu Autoritatea Contractantă în cazul aprobării finanţării Proiectului;

· să menţină Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) care va acţiona ca reprezentant al Părţilor în calitate de utilizator final al lucrărilor ce vor fi executate, în conformitate cu cerinţele Programului, pentru a asigura că Proiectul este implementat cu succes în timp corespunzător;

· să asigure toate cheltuielile legate de funcţionarea UIP, pentru personalul propriu care face parte din aceasta;

· să participe solidar la toate activităţile pe care le necesită implementarea Proiectului în conformitate cu cerinţele Programului.  

(4) Costurile neeligibile pentru finanţare, stabilite în prezentul Acord de Parteneriat, referitoare la:

· costurile efectuate pentru pregătirea documentaţiei tehnico-economice şi a cererii de finanţare a Proiectului şi taxele aferente;

· taxe pe perioada lucrărilor de execuţie

· TVA

vor fi suportate de solicitant (Liderul de proiect).

RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR DUPĂ IMPLEMENTAREA PROIECTULUI / ÎN TIMPUL FAZEI OPERAŢIONALE 

(5) Părţile vor asigura sustenabilitatea şi întreţinerea corectă a infrastructurii finanţate prin Proiect, după încetarea finanţării externe, în conformitate cu Manualele de Operare şi Întreţinere livrate de către Constructor şi a legislaţiei în domeniu.

(6) Părţile trebuie să folosească infrastructura finanţată în conformitate cu gradul cerut de atenţie/grijă, eficienţă, transparenţă şi de efort, aşa cum este cerut de bunele-practici din domeniu, pentru a obţine cel mai mare impact net pozitiv şi cuantificabil. În acest scop, Părţile trebuie să mobilizeze toate resursele financiare, umane şi materiale necesare, punând în special accentul pe resursele umane şi materiale locale.

(7) În cazul în care unul dintre parteneri nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin cu privire la implementarea proiectului, conform prevederilor Acordului-cadru / contractului de finanţare toţi partenerii răspund solidar şi indivizibil faţă de AM POR.

Art. 10. Soluţionarea disputelor

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

Art. 11. Dispoziţii tranzitorii şi finale

Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 

Întocmit în 3 (trei) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare.

Semnături

Lider al parteneriatului/de proiect

Municipiul Pascani

Dr. Grigore Crăciunescu, 

Primar al Municipiului Pascani
Semnătura                                                                Data şi locul Semnării

Partener

Judeţul Iaşi, 

Dr. Constantin SIMIRAD

Preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi,
Semnătura                                                                 Data şi locul semnării
� Orice copie a unui document, transmisă de către partener către liderul parteneriatului, va fi certificată „conform cu originalul” de către partenerul respectiv.





