ANEXA  NR. 1

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr. 137/31.05.2018

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie :

„PASARELA PIETONALA SI VELO PESTE RAUL SOMES IN MUNICIPIUL SATU MARE, jud. SATU MARE”

Denumirea obiectivului de investiţie„PASARELA PIETONALA SI VELO PESTE RAUL

SOMES IN MUNICIPIUL SATU MARE,

jud. SATU MARE”

Elaborator : 		                    SC Arhabitat 2015 SRL Satu Mare

Proiect nr.                                       110/2017,

Persoana juridică achizitoare:       Municipiul satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primarul municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului:        Intre Podul Decebal si Podul Golescu, amplasată peste râul

Someș între zona străzii Digului (de malul stâng) și zona

centrală / bulevardului Transilvania (pe malul drept), la cca

300m amonte de Podul Golescu.

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției :           	       13.819.557,42  lei (fără TVA)

din care

Construcții-Montaj :  	  	       12.389.333,17 lei (fără TVA)

Eşalonarea investiţiei:

Anul  I:	        414.000,00  lei (fără TVA)

Anul II:	   13.405.557,42 lei (fără TVA)

Durata de realizare a investiţiei 16 luni

- 4 luni pentru realizarea si aprobarea proiectului tehnic,

- 12 luni faza de execuție.

CARACTERISTICI:

Structura de rezistenţă propusă pentru deschiderea centrală este de tip arc cu tirant, de care se suspendă tablierul.

Pasarelă pietonală cu lungimea totală de 214 m și lungimea suprastructurii de 181m, având trei deschideri: deschiderea centrală de 130m și două deschideri de 25,00m peste albia majoră –spre celor două maluri.

Din punct de vedere a încărcărilor, lucrarea este dimensionată pentru încărcări din aglomerări de oameni (LM4 - conform SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006).

Pentru executia obiectivului se ocupa urmatoarele suprafete:

- Suprafata pasarela:    			1224 mp,

- Suprafata rampe de acces:		 742 mp,

Suprafata totala:				1966 mp

• Finanţarea obiectivului: POR 2014-2020.

Primar,		 Şef Birou Consultanta Tehnica si Supervizare Lucrari

Kereskényi Gábor				           ing. Criste Florin Calin

Preşidente de şedinţă,					Secretar,

Ardelean Octavian Iulian				Mihaela Maria Racolţa