ANEXA  NR. 1

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr.167/27.06.2018

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie :

,,Reabilitare clădire grădiniță cu program  prelungit nr. 6”

Denumirea obiectivului de investiţie: ,,Reabilitare clădire grădiniță cu program  prelungit nr. 6”

Elaborator : S.C. SALITHEA PROJECT S.R.L. Baia Mare.

Proiect nr. 83/2017

Persoana juridică achizitoare: 	Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: 	Primăria municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: Strada Luceafărului  nr. 23

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

• Valoarea  totală a investiţiei:			  	5.662.300  lei fără TVA

din care:

- construcţii - montaj: 				   	4.995.600 lei fără TVA

• Eşalonarea investiţiei:   Anul  I   	5.662.300  lei fără T.V.A.

Durata de realizare a investiţiei 14  luni

- 2 luni sunt necesare realizării proiectului tehnic,

- 12 luni faza de execuție.

CARACTERISTICI:

Extinderea pe orizontala si pe verticala prin mansardare integrala, restaurarea subsolului cu coborarea cotei de  nivel interioare si restaurarea fatadelor cu elemente pretioase din punct de vedere arhitectural si istoric

- Consolidarea elementelor, subansamblelor sau a ansamblului structural.

- Protejarea, repararea elementelor structurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice duăpă caz.

- Intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale  și antropice valoroase după caz.

- Demolarea parțială a unor elememente structurale/nestructurale cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției.

- Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare.

- Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcției existente.

- Se propune executarea unei termoizolații de 15 cm grosime din polistiren expandat pe pereți.

- Se va executa de asemenea termoizolații la soculu construcției a plăcii demisolului respectiv a plăcii ultimului etaj.

- Se vor reface instalațiile interioare aferente construcției în întregime.

- Se va reface instalația de paratrăznet și împământare.

- Reamenajarea – relocarea spațiilor grădiniței, creearea de spații suplimentare necesare desfășurării activității

În urma executării lucrărilor sus menționate rezultă următorii indici urbanistici:

Propus: Clădire principală Scparter = 247,00 m.p.; Sc1E = 241,00 m.p.; Sc2E = 239,40 m.p.; Suprafata construita desfasurata propusa: 1.049,41 m.p.

Clădire anexă (C.T.) ; Sc = 34,00 m.p.

Finanţarea obiectivului: POR 2014-2020

Primar,			Şef Birou Consultanță Tehnică și Supervizare Lucrări,

Kereskényi Gábor				ing. Criste Florin Călin

Președinte de ședință                                                                          Secretar

Bertici Ștefan                                                                      Mihaela Maria Racolța