ANEXA  NR. 1

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr.173/27.06.2018

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie :

,,MODERNIZAREA SI EXTINDEREA TRASEULUI PIETONAL SI VELO IN CENTRUL NOU DIN MUNICIPIUL SATU MARE”

Denumirea obiectivului de investiţie: „Modernizarea si extinderea traseului pietonal si    velo in Centrul Nou din municipiul Satu Mare”

Elaborator : 		                    	  SC SPAKK GROUP SRL Satu Mare

Proiect nr.                                        300/2018,

Persoana juridică achizitoare:             Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite:        Primăria municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului:           Zona centrala a municipiului Satu Mare, denumita Centrul  Nou, este situata intre B-dul Transilvania si P-ta Libertatii.

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției :           	       11.276.843,39  lei (fără TVA), din care:

Construcții-Montaj :  	  	         6.056.047,63  lei (fără TVA)

Eşalonarea investiţiei:

Anul  I:	        509.000,00  lei (fără TVA)

Anul II:	     1.210.801,89  lei (fără TVA)

Anul III:	     9.557.041,50  lei (fără TVA)

Durata de realizare a investiţiei 36 luni:

- 12 luni pentru realizarea si aprobarea proiectului,

- 24 luni faza de execuție.

CARACTERISTICI:

– SITUAŢIA PROPUSĂ

- suprafaţa teren studiat = 28 353 mp

- suprafaţa construită existentă conf. extras cf. = 1782 mp

- suprafaţa construit-desfăşurată existentă conf. extras cf. = 1782 mp

- Suprafaţa construită pasarela de urcare = 317,40 mp

- Suprafaţa de teren ocupată de fântână arteziană = 360,00 mp

- Lungime pasarelă urcare = 90,00 m

- Suprafaţa total nou pavată = 14 600,00 mp, din care suprafaţa pista de biciclişti pavată

= 860,00 mp

- Lăţime minima pista de biciclişti = 2.00 m

- Lungime pistă de biciclişti pavată = 390 m

- Suprafaţa pistă de biciclişi marcată = 240 mp

- Lungime pistă de biciclişti marcată = 120 m

- Suprafaţa construită propusă = 2099,40 mp

- Suprafaţa construit-desfăşurată propusă = 2099,40 mp

- POT propus = 7,35%

- CUT propus = 0,07

• Finanţarea obiectivului: POR 2014-2020.

Primar,				    		 Şef Birou C.T.S.L.

Kereskényi Gábor				           ing. Criste Florin Calin

Președinte de ședință                                                             Secretar

Bertici Ștefan                                                              Mihaela Maria Racolța