ANEXA  NR. 1

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr. 218/30.08.2018

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie :  ,,MODERNIZAREA SI EXTINDEREA TRASEULUI PIETONAL SI VELO IN CENTRUL VECHI DIN MUNICIPIUL SATU MARE”

Denumirea obiectivului de investiţie: „Modernizarea si extinderea traseului pietonal si

velo in Centrul Vechi din municipiul Satu Mare”

Elaborator : 		                    	  SC ARHABITAT 2015 SRL Satu Mare

Proiect nr.                                        87/2018,

Persoana juridică achizitoare:             Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite:        Primăria municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului:           Zona centrală a municipiului Satu Mare, denumită Centrul

Vechi, este situată în P-ța Libertății.

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției :             	16.045.689,78  lei (fără TVA), din care:

Construcții-Montaj :  	  	  	12.023.609,85  lei (fără TVA)

Eşalonarea investiţiei:

Anul  I:	          305.964,94  lei (fără TVA)

Anul II-III:	     15.739.724,84  lei (fără TVA)

Durata de realizare a investiţiei 24 luni:

- 6 luni pentru realizarea si aprobarea proiectului,

- 18 luni faza de execuție.

CARACTERISTICI:

Suprafața totală studiată: 40.319,00 mp = 18.504 (nr. cad.15133) + 21.815 (nr. cad.171932)

| Existent mp |  | Propus mp |
| --- | --- | --- |
| Spații verzi | 13 692,35 | 14 848,90 |
| Trotuare/pietonal | 12 994,80 | 18 287,40 |
| Carosabil | 13 111,60 | 4 353,90 |
| Pistă de biciclete | 0 | 2 398,40 |
| Fântâni arteziene | 401,40 | 197,60 |
| Grupuri sanitare | 70,00 | 181,00 |
| Statui | 48,85 | 51,80 |
| Total: | 40 319,00 | 40 319,00 |

Spațiile verzi propuse cuprind:

Plante de sezon 		5 350,00 mp

Plante perene		  	   759,50 mp

Gazon simplu 	 		6 909,40 mp

Gazon decorativ 	    	   330,00 mp

Zonă de arbuști 		1 500,00 mp

Total spații verzi  	           14 848,90 mp

Arbori și arbuști

Total existenți: 		           370 buc.

Arbori propuși a fi tăiați: 	             85 buc.

Arbuști propuși a fi tăiați:                  95 buc.

Arbori propuși a fi amplasați:           268 buc.

Total arbori și arbuști în final:     458 buc.

În spațiul pietonal sunt incluse:

Loc de relaxare copii și tineri:	 579,37 mp

Loc de relaxare persoane vârstnice: 	 450,64 mp

Pista de bicicliști propusă:

Lungime: 		 799,50 ml

Lățime: 	    	      3,00 m

Suprafață:  	           2 398,50 mp

Carosabil propus:

Lățime: 		        5,50 m

Suprafață carosabil:    4 353,90 mp

• Finanţarea obiectivului: POR 2014-2020.

Primar,	                                                                          Şef Birou C.T.S.L.

Kereskényi Gábor	ing. Criste Florin Călin

Președinte de ședință                                                                                        Secretar

Fanea Dumitru                                                                                   Mihaela Maria Racolța