ANEXA NR. 1

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr.278/7.11.2018

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie:

,,TRANSFORMAREA ZONEI DEGRADATE A MALURILOR SOMEȘULUI ÎNTRE CELE DOUĂ PODURI RUTIERE ÎN ZONĂ DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER PENTRU COMUNITATE”

Denumirea obiectivului de investiţie:	„Transformarea zonei degradate a malurilor Someșului între cele două poduri rutiere în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate”

Elaborator:	S.C. NIRVANA STUDIO S.R.L. Satu Mare

Proiect nr.	10/2018,

Persoana juridică achizitoare:	Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite:	Primăria municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului:	Zona studiată se află în centrul municipiului Satu Mare, zona inundabilă a râului Someș, și este delimitată de baza digurilor de protecție și aliniamentele celor două poduri rutiere (Decebal și Golescu).

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției:	7.146.660,32 lei (fără TVA), din care:

Construcții-Montaj:	5.156.828,73 lei (fără TVA).

Eşalonarea investiţiei:

Anul I:	7.146.660,32 lei (fără TVA).

Durata de realizare a investiţiei 12 luni:

- 3 luni pentru realizarea și aprobarea proiectului,

- 9 luni faza de execuție.

CARACTERISTICI:

Suprafaţa totală a terenului care face obiectul studiului (cele două maluri) este de 57998 mp.

Obiective specifice corespunzătoare priorității de investiții sunt:

- Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor degradate;

- Creșterea suprafețelor de spații verzi accesibile publicului larg;

- Îmbunătăţirea  calităţii şi aspectului natural al zonei;

- Îmbunătăţirea calităţii petrecerii timpului liber pentru locuitorii municipiului;

- Revitalizarea zonei ţintă;

- Valorificarea potenţialului turistic, de agrement, sportiv al culoarului Someşului;

- Creşterea calităţii actului cultural, social şi educaţional;

- Creşterea siguranţei locuitorilor, reducerea infracţionalităţii.

Proiectul propus vizează reabilitarea integrală a amplasamentului studiat. Astfel, se identifică următoarele categorii de lucrări care se propun a fi realizate:

MAL DREPT

Pentru realizarea zonei de parc de pe malul drept s-au propus următoarele lucrări specifice:

- Nivelarea terenului şi însămânţarea gazonului pe platformele orizontale dintre taluzurile malului drept unde urmează a fi realizate aleea principală şi poteca;

- Gazonarea terenului între dalele aleilor, potecii şi piaţetelor;

- Salubrizarea terenului degradat, cosire şi însămânţare iarbă;

- Toaletare copaci existenţi.

Se propune realizarea unei alei pietonale principale din dale tip lespezi de beton aşezate în fâşii ţesute intercalate cu fâşii de zonă verde - gazon. De-a lungul acestei alei pietonale s-au propus şase puncte de interes după cum urmează:

- Loc de joacă pentru copii	558 mp;

- Zonă de fitness în aer liber	163 mp;

- Două zone ponton;

- Scena evenimente cu gradene	125,81 mp scenă + gradenă de 500 de locuri;

- Pavilion expoziţional	suprafaţă construită de 220,82 mp şi suprafaţa utilă de 200,92 mp;

- Zona socializare tineret - la hamace.

Se propune realizarea următoarelor căi de circulaţie/accese:

- Alee pietonală;

- Potecă;

- Rampă pentru persoane cu dizabilităţi;

- Scara acces ponton;

- Scara acces zona fitness.

MAL STÂNG

Pentru realizarea zonei de parc de pe malul stâng s-au propus următoarele lucrări specifice:

- Nivelarea terenului şi însămânţarea gazonului pe platforma orizontală dintre baza digului şi primul taluz din partea superioară a malului stâng;

- Salubrizarea terenului degradat, cosire şi însămânţare iarbă;

- Toaletare copaci existenţi;

- Refacerea aleii existente şi dotarea acesteia cu bănci coşuri de gunoi şi un sistem de iluminat cu stâlpişori pitici cu rol de ghidare şi marcare a traseului.

•Finanţarea obiectivului: POR 2014-2020.

Primar,	Şef Birou C.T.S.L.

Kereskényi Gábor	ing. Criste Florin Călin

Preşedinte de şedinţă                                                                               Secretar

Glodean Enicő                                                                              Mihaela Maria Racolța