ANEXA  NR. 6

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr. 229/31.10.2019

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie :

„Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - Codrului”

Denumirea obiectivului de investiţie:  „Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - Codrului”

Elaborator : SC G&S Proiect 2015 SRL.

Proiect: nr. 25/2015,

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primarul Municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: Municipiul Satu Mare,  parcari in cvartatul delimitat de str. Lucian Blaga- Dorna- Ganea - Codrului.

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

• Valoarea  totală a investiţiei:		     836,598.37 lei (fără TVA)

din care:

- construcţii - montaj: 			     760,779.15 lei (fără TVA)

• Eşalonarea investiţiei:

Anul I. 	- realizarea efectivă a lucrărilor    836,598.37 lei (fără TVA)

Durata de realizare a investiţiei este de 4 luni.

CAPACITĂȚI:

Principalele capacități fizice și valorice sunt următoarele:

Număr de parcări construite 	104

Suprafață carosabil 		3297 mp

Trotuar				1355 mp

Total					4652 mp

• Finanţarea obiectivului: Realizarea acestei investiții este suportată integral din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare.

• Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

Viceprimar,					Şef serviciul Investiții – 									Gospodărire - Întreținere,

Albu Adrian		                    		ing. Szűcs Zsigmond

Președinte de ședință                                                             Secretar

Szejke Ottilia                                                           Mihaela Maria Racolța