ANEXA  NR. 9

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr. 229/31.10.2019

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie :

„Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Ganea - Dorna - Cibinului - Ambudului”

Denumirea obiectivului de investiţie: „Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str.Ganea - Dorna - Cibinului - Ambudului”

Elaborator : SC G&S Proiect 2015 SRL.

Proiect: nr. 28/2015,

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primarul Municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: Municipiul Satu Mare,  Cvartalul delimitat Str. Brasov - Somesului - Jocului- Jean Luis Calderon.

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

• Valoarea  totală a investiţiei:		    	    673,559.95 lei (fără TVA)

din care:

- construcţii - montaj: 				    609,256.46 lei (fără TVA)

• Eşalonarea investiţiei:

Anul I. 	- realizarea efectivă a lucrărilor    673,559.95 lei (fără TVA)

Durata de realizare a investiţiei este de 4 luni.

CAPACITĂȚI:

Principalele capacități fizice și valorice sunt următoarele:

Număr de parcări construite	 68

Suprafață carosabil 		2776 mp

Trotuar				800  mp

Total					3576 mp

• Finanţarea obiectivului: Realizarea acestei investiții este suportată integral din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare.

• Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

Viceprimar,					Şef serviciul Investiții – 									Gospodărire - Întreținere,

Albu Adrian		                    		ing. Szűcs Zsigmond

Președinte de ședință                                                             Secretar

Szejke Ottilia                                                           Mihaela Maria Racolța