ANEXA NR. 1

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr. 68/ 28.03.2019

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie:

,,MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ
LICEUL TEHNOLOGIC «CONSTANTIN BRÂNCUȘI»”

Denumirea obiectivului de investiţie:	„Modernizare infrastructură educațională Liceul Tehnologic «Constantin Brâncuși»”

Elaborator:	S.C. TOP PROIECT S.R.L. Cluj-Napoca

Proiect nr.	68/2018,

Persoana juridică achizitoare:	Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite:	Primăria municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului:	Municipiul Satu Mare, Str. Crișan nr. 1.

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției:	4.699.790,85 lei (fără TVA), din care:

Construcții-Montaj:	3.250.018,13 lei (fără TVA).

Eşalonarea investiţiei:

Anul I:	1.699.790,85 lei (fără TVA).

Anul II:	3.000.000,00 lei (fără TVA).

Durata de realizare a investiţiei 24 luni:

- 4 luni pentru realizarea și aprobarea proiectului,

- 20 luni faza de execuție.

CARACTERISTICI:

Lucrările care contribuie la creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă și la reabilitarea și eficientizarea energetică a clădirilor, respectiv lucrări de refaceri în urma executării lucrărilor de reabilitare energetică și sunt în mare parte cele enumerate mai jos:

Corp C1 – corpul principal al liceului:

- finisaje exterioare: tencuieli decorative fațade pe toate laturile clădirii

- renovare elemente piatră și balcon fațadă principală strada Crișan

- renovare elemente piatră soclu

- restaurare uță lemn acces principal strada Crișan

- schimbare uță și sens deschidere ușă acces din curte

- reproiectare copertină zona podium corp C1

- reproiectare finisaje podium existent lângă corp C1

- înlocuire jgheaburi și burlane, racordate la canalizare

- înlocuire placare streașină fațade

- lucrări tinichigerie glafuri ferestre exterioare

- realizare instalații paratrăsnet

- redotarea cu aparatură performantă a laboratorului de informatică

Corp C2 – sală de sport și bucătărie/cantină:

- lucrări de consolidare/punere în siguranță sau reabilitare a structurii șarpantei și învelitorii

- desfacere și reproiectare șarpantă lemn, structură planșeu sală de sport și învelitoare corp C2

- realizare placări streașină propusă

- înlocuire jgheaburi și burlane, racordate la canalizare

- desfacere copertine metalice existente

- desfacere placări faianță existente pe fațadă și înlocuire cișmea existentă

- termoizolare fațadă curte zona cantină

- hidroizolație exterioară pe zona soclu perimetral

- lucrări tinichigerie glafuri ferestre exterioare

- termoizolare orizontală planșeu deasupra cantină și sală sport

- finisări exterioare: tencuieli decorative fațade sala de sport

- finisări interioare: tencuieli și zugraveli interioare sală de sport și vestiare

- realizare placări tavan rezistent la foc sală de sport

- realizare instalații iluminat sală de sport

- realizare instalații paratrăsnet

- schimbare uși exterioare de acces cu sens deschidere înspre exterior

- schimbare ferestre strada Avram Iancu în sala de sport

- propunere două goluri pentru fereastra aerisire baie

- 1 buc.aragaz profesional cu 10 ochiuri (sau 2 buc. cu 5-6 ochiuri) pentru bucătărie cantină, 1 buc. hotă. Notă: fluxul tehnologic existent în cantină și bucătărie nu se modifică. Finisajele existente în bucătărie și spațiile anexe nu se schimbă, nu fac obiectului proiectului.

Corp C5 - ateliere:

- lucrări de consolidare/punere în siguranță sau reabilitare a structurii șarpantei și învelitorii

- înlocuire jgheaburi și burlane, racordate la canalizare

- dotarea atelierului cu aparate, mașini și unelte performante, în special cu un centru CNC de prelucrare a lemnului

- redotarea cu materiale, aparatură și instalații necesare unei bune funcționări a laboratorului de chimie.

- refacere pardoseală parter

- termoizolare fațade, pod și placă pe sol

- hidroizolație exterioară pe zona soclu perimetral

- finisaje propuse pe pardoseli etaj

- lucrări tinichigerie glafuri ferestre exterioare

- renovare și realizare învelitoare pe copertina existentă

- realizare instalații paratrăsnet

- recondiționare pardoseală mozaic existent în casa de scară

- renovare balustrade și mână curentă

- atelier sculptură dotat cu mobilier specific prevăzut cu instalaţie electrică, instalaţie de apă, chiuvete

- 2 buc. tablă albă

- 1 buc. catedră

- dulapuri metalice pentru reactivi

- 1 buc. videoproiector + 1 buc. ecran proiecţie

- 1 buc. calculator

- truse de laborator portabile pentru analiza probelor de apă, aer, sol

- termometre pentru apă, aer, sol

- 4 buc. balanţe electronice

- 2 buc. miră hidrometrică

- 1 buc. nivelmetru

- 1 buc. spectrofotometru

- 3 buc. densimetru

- reactivi pentru laboratoarele şcolare de chimie

- instrumente şi sticlărie de laborator chimie

Lucrări de amenajări exterioare:

- extinderea și modernizarea actualului sistem de supraveghere video, astfel încât acesta să acopere toate sălile de clasă, coridoarele clădirii de internat și întreaga curte a imobilului.

- burlane propuse și sistem pluvial clădiri studiate racordat la canalizare

- reparații asfalt existent în curte interioară rezultate în urma lucrărilor de reparații la canalizare instalații pluviale

•Finanţarea obiectivului: POR 2014-2020.

Primar,	Şef Birou C.T.S.L.

Kereskényi Gábor	ing. Criste Florin Călin

Președinte de ședință                                                                         Secretar

Pop Romeo Liviu                                                                Mihaela Maria Racolța