ANEXA  NR. 1

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr.98/ 25.04.2019

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie :

„PASARELA PIETONALA SI VELO PESTE RAUL SOMES IN MUNICIPIUL SATU MARE, jud. SATU MARE”

Denumirea obiectivului de investiţie:

„PASARELA PIETONALA SI VELO PESTE RAUL     SOMES IN MUNICIPIUL SATU MARE,  jud. SATU MARE”

Elaborator : 		                    SC Arhabitat 2015 SRL Satu Mare

Proiect nr.                                       110/2017,

Persoana juridică achizitoare:       Municipiul satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primăria municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului:        Intre Podul Decebal si Podul Golescu, amplasată peste râul

Someș între zona străzii Digului (de malul stâng) și zona

centrală / bulevardului Transilvania (pe malul drept), la cca

300m amonte de Podul Golescu.

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției :           	       15.853.978,62  lei (fără TVA)

din care

Construcții-Montaj :  	  	       14.231.238,17 lei (fără TVA)

Eşalonarea investiţiei:

Anul  I:		     477.000,00 lei (fără TVA)

Anul II:		15.376.978,62 lei (fără TVA)

Durata de realizare a investiţiei 16 luni

- 4 luni pentru realizarea si aprobarea proiectului tehnic,

- 12 luni faza de execuție.

CARACTERISTICI:

Structura de rezistenţă propusă pentru deschiderea centrală este de tip arc cu tirant, de care se suspendă tablierul.

Pasarelă pietonală cu lungimea totală de 214 m și lungimea suprastructurii de 181m, având trei deschideri: deschiderea centrală de 130m și două deschideri de 25,00m peste albia majoră –spre celor două maluri.

Din punct de vedere a încărcărilor, lucrarea este dimensionată pentru încărcări din aglomerări de oameni (LM4 - conform SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006).

Pentru executia obiectivului se ocupa urmatoarele suprafete:

- Suprafata pasarela:    			1224 mp,

- Suprafata rampe de acces:		 742 mp,

Suprafata totala:				1966 mp

• Finanţarea obiectivului: POR 2014-2020.

Primar,				     		 Şef Birou C.T.S.L.

Kereskényi Gábor				           ing. Criste F.lorin Calin

Președinte de ședință                                                                                   Secretar

Pop Romeo Liviu                                                                            Mihaela Maria Racolța