ANEXA  NR. 1

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr. 202/26.11.2020

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai

obiectivului de investiţie :

„Lărgire b-dul L.Blaga, între str.Dorobanților și str.Căprioarei”

Denumirea obiectivului de investiţie: „Lărgire b-dul L.Blaga, între str.Dorobanților și str.Căprioarei”

Amplasamentul obiectivului: Bulevardul Lucian Blaga

Elaboratorul Studiului de Fezabilitate este S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L., în calitate de proiectant general.

INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea  totală a investiției:		4.961.701,21 lei (fără TVA)

din care:

construcții - montaj: 			4.141.682,63 lei (fără TVA)

CAPACITĂȚI TEHNICE:

- Lungime străzii care urmează să fie lărgită – 340 m

- Suprafața părții carosabile pe zona care va fi lărgită -  4400 mp

- Suprafața trotuarelor  - 913 mp

- Lungime rețea de canalizare pluvială - 240 m

- Lungime bordură mare -  910 m

- Accese la proprietăți – 14 buc

- Stații de autobus care urmează să fie realizate -  6  perechi

- Tubare șanțuri 103 m (Dn600) + 133 m (Dn1000)

Finanţarea obiectivului: Se va realiza din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare

Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

Primar,				        Şef serviciu,

Kereskényi Gábor                               ing. Szűcs Zsigmond

Președinte de ședință                                               Secretar general,

Coica Costel Dorel                                              Mihaela Maria Racolța