ANEXA  NR. 1

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr......................./...............................

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie

PARCARE ETAJATĂ S+P+4 , STR.DECEBAL

Denumirea obiectivului de investiţie:      PARCARE ETAJATĂ S+P+4 , STR.DECEBAL

Elaborator : S.C. TOP PROIECT  SRL

Proiect nr.       7/2021

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare,

Ordonatorul principal de credite: Primarul  municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului: municipiul Satu Mare, str.Decebal

Indicatori  Tehnico – Economici  propuşi  în  proiect:

•  Valoarea totală a investiției :    32.750.329,40 lei  (fără TVA)

din care

construcții-montaj :    26.954.783,62 lei  (fără TVA)

Durata de realizare  a  investiţiei :

Durata de realizare a investiţiei se estimează la 32 luni

Realizarea efectivă a  lucrărilor aferente investiţiei se va derula în decursul a 24 luni, de la începerea acestora.

Capacităţi:

În urma realizării investiţiei propuse, vor rezulta următoarele

Număr total parcări auto propuse în clădire = 182 locuri.

In clădire vor fi 2 locuri echipate cu staţie încărcare pentru maşini electrice, 2 staţii încărcare trotinete electrice, 8 locuri parcare pentru biciclete, 7 locuri parcare pentru moticicletă / moped,  6 locuri de parcare pentru persoane cu dizabilitati.

• Finanţarea obiectivului: Suportată  din bugetul local al Municipiului Satu Mare  și Alte fonduri legal constituite.

• Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

Viceprimar		                     Şef serv. investiţii, gospod. întreținere

Gheorghe Stan                                         ing. Szűcs Zsigmond

Întocmit

Németi Alexandru